Приложение 7

к совместному постановлению 															         президиума Глубокского районного 														         Совета депутатов и Глубокского 														                   районного исполнительного комитета														         21 февраля 2020 г. № 7/158 000

МЕРОПРИЯТИЯ

по оказанию   шефской  помощи   по благоустройству сельских  населенных пунктов в  2020  году

| № п/п | Наименование сельсовета | Наименование населенного пункта | Задания по оказанию шефской помощи | Наименование закрепленных организаций | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подсвильский | х. Полесье, д. Свило 1, д. Свило 2, д. Скребенец, д. Ледники, д. Шараги, д. Нестеровичи, д. Замошье | Обкос территорий, вырубка древесно-кустарниковой растительности в населенных пунктах – 4,5 га Обкос территорий, вырубка древесно-кустарниковой растительности и аварийных деревьев на кладбищах закрепленных населенных пунктов – 3,1 га | Глубокское РУП ЖКХ участок г.п. Подсвилье | Линкевич Ю.Ч. |
|  |  | д. Кубочники, д. Медведево, д. Новая Вёска, д. Свилко 1, д. Снорки | Обкос территорий, вырубка древесно-кустарниковой растительности в населенных пунктах – 2,1 га Обкос территорий, вырубка древесно-кустарниковой растительности и аварийных деревьев на кладбищах закрепленных населенных пунктов – 1,0 га | Подсвильский участок Глубокского РЭС | Квятинский И.Э. |
|  |  | д. Вороново, д. Стефаново, д. Огурни, д. Стринадки, д. Свилко 2, д. Новики, кладбище Якубовщина | Обкос территорий, вырубка древесно-кустарниковой растительности в населенных пунктах – 6,3 га Обкос территорий, вырубка древесно-кустарниковой растительности и аварийных деревьев на кладбищах закрепленных населенных пунктов – 2,9 га | ДКУСП «Глубокская ПМК–48» | Сесицкий А.В. |
|  |  | д. Передолы, д. Малые Довыдки, д. Лепляне, д. Тиновка, д. Морги, д. Бояры, д. Селюты, д. Перевоз | Обкос территорий, вырубка древесно-кустарниковой растительности в населенных пунктах – 5,3 га Обкос территорий, вырубка древесно-кустарниковой растительности и аварийных деревьев на кладбищах закрепленных населенных пунктов – 1,5 га | ГЛХУ «Двинская экспериментальная лесная база института леса НАНБ» | Длужневский Э.К. |
|  |  | д. Киши | Обкос территорий, вырубка древесно-кустарниковой растительности в населенных пунктах – 3,4 га | Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Голубичи» | Квач А.А. |
|  |  | д.Амбросовичи | Обкос территорий, вырубка древесно-кустарниковой растительности и аварийных деревьев на кладбище Амбросовичи – 1,0 га | Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Короли» | Абрамчик А.Г. |
|  |  | д. Городище | Обкос территории кладбища Городище – 0,5 га | ООО «СОМИЛ» | Ломыш В.В. |
|  |  | д. Преображенка | Обкос территорий, вырубка древесно-кустарниковой растительности и аварийных деревьев на кладбище Преображенка – 1,0 га | Подсвильская райбольница УЗ «Глубокская ЦРБ» | Сабынич В.В. |
|  |  | д. Михали | Обкос территории на кладбище Михали – 1,0 га | ГУО «Подсвильская средняя школа Глубокского района» | Гаврилова Т.В. |
| 2. | Голубичский | д. Промешки, д. Апанасенки, д. Отвалки 1, д. Отвалки 2 | Обкос сорной растительности на территории населенных пунктов – 3,8 га | Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Голубичи» | Квач А.А. |
|  |  | д. Урожайная, д. Ивановщина, д. Старое Заполовье, д. Ивановщина | Обкос сорной растительности на территории населенных пунктов – 4,5 га Вырубка и уборка древесно-кустарниковой растительности – 0,15 га | Голубичское лесничество ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» | Гайдук С.В. |
|  |  | д. Ясевичи, д. Слобода | Уборка вырубленного кустарника – 0,25 га Обкос сорной растительности на территории населенного пункта – 1,2 га | Учреждение «Зональный архив в г. Глубокое» | Боровик Н.А. |
|  |  | аг. Голубичи, д. Королевичи, д. Большие Давыдки, д. Селище, д. Шилогорье | Обкос сорной растительности на территории населенных пунктов – 5,7 га | Унитарное предприятие «Глубокский мясокомбинат» | Лаппо В.А. |
|  |  | д. Ясевичи, д. Шабаны, д. Ольщина, д. Ясевичи | Обкос сорной растительности на территории населенных пунктов – 2,6 га Вырубка древесно-кустарниковой растительности – 0,15 га | Глубокский РОЧС | Завадский В.В. |
| 3. | Залесский | д. Запрудье, д. Лучайка, д. Залесье (ул. Московская) | Вырубка древесно-кустарниковой растительности – 4, 0 га Обкос сорной растительности в населенных пунктах Обрезка сада в д. Запрудье – 5,0 га Выделение транспорта для вывоза мусора с кладбищ –д. Запрудье, д. Воробьи, Бушики, Сосновка, Зубки, Березовики, Загорье, Загорье (Сетовское), Лучайка, Антополье Подсыпка дороги к кладбищу Запрудье Оборудование площадок для сбора мусора на кладбищах д. Зубки, д. Сосновка, д. Лучайка, д. Загорье (Сетовское) Удаление древесно- кустарниковой растительности на кладбище д. Загорье (Сетовское) | Унитарное предприятие «Мерецкие» | Логинов А.М. |
|  |  | д. Копыльщина, д. Черёнка, д. Половица, д. Шилово, д. Малиновка | Вырубка древесно-кустарниковой растительности – 4, 0 га Обкос сорной растительности в населенных пунктах Вывоз мусора с кладбищ д. Черёнка, д. Сороки, д. Малиновка Оборудование площадок (ограждение) для сбора мусора на кладбищах д. Сороки, д. Малиновка | Сельскохозяйственный филиал «Копыльщина» унитарного предприятия «Мерецкие» | Вознякова А.Д. |
|  |  | д. Залесье, (ул. Лесная) д. Бушики, | Вырубка древесно-кустарниковой растительности в населенном пункте – 2, 0 га Обкос сорной растительности на кладбищах д. Березовики, д. Сосновка Оборудование площадок для сбора мусора на кладбище д. Березовики | Глубокские электрические сети РУП «Витебскэнерго» | Шидловский С.А. |
|  |  | д. Воробьи, д. Загорье, д. Сорики | Вырубка древесно-кустарниковой растительности в населенных пунктах– 3,0 га Обкос сорной растительности в населенном пункте и на кладбищах д. Воробьи, д. Загорье | УЖ ИК-13 | Мурашко В.Р. |
|  |  | д. Запрудье | Обкос сорной растительности около водоема – 2,0 га | Унитарное предприятие «Глубокское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» | Морхат В.О. |
| 4. | Зябковский | д. Зябки, д. Стуканы, д. Свядово, х. Церковно | Удаление древесно-кустарниковой растительности в д. Зябки –0,2 га Обкос придорожных полос в д. Зябки по ул. Мира, Вокзальной, Солнечной, Озерной – 2,0 га Обкос придорожных полос в д. Стуканы – 0,5 га Удаление аварийных деревьев в д. Зябки – 6 шт. Косметический ремонт памятника погибшим землякам в д. Зябки Установка ограждения на кладбище д. Староселье Поддержание порядка на кладбищах Стуканы, Свядово, Староселье | РУПП «ИК 13–Березвечье» | Дубовский А.А. |
|  |  | д. Долгое | Обкос придорожных полос – 1,0 га Поддержание в надлежащем порядке контейнерной площадки для сбора мусора на кладбище Долгое Оказание помощи в ограждении кладбища | Глубокский зональный узел электросвязи Витебского филиала РУПЭ «Белтелеком» | Менжинский Д.Ю. |
|  |  | д. Горки 1, д. Горки 2, д. Углы, д. Задворье, х. Кмиты | Удаление древесно-кустарниковой растительности вдоль дороги Горки 1 – Горки 2 (1 км) Удаление аварийных деревьев по мере необходимости на кладбищах Горки 2, Задворье | Прошковское лесничество ГЛХУ «Двинская экспериментальная лесная база института леса НАНБ» | Длужневский Э.К. |
|  |  | д. Стуканки, х. Карманы 1, х. Коптели, х. Петровщина, д. Козырёво, д. Скрипщина | Удаление древесно-кустарниковой растительности – 0,5 га Уничтожение борщевика Сосновского в д. Стуканки – 0,02 га | Железнодорожная станция Глубокое ТРУП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» | Беличенко А.А. |
|  |  | аг. Прошково, д. Кривичи, д. Прудовьё | Обкос придорожных полос в аг. Прошково – 2,0 га Обкос пустующих участков Поддержание порядка на кладбище Кривичи | ОАО «Глубокский агросервис» | Мурашко А.Н. |
|  |  | х. Подауты, д. Дворица, х. Дворец, х. Шабаны | Поддержание порядка на кладбище Прошково № 1 по ул. Полевая Обкос придорожных полос – 0,5 га | Глубокский РУП ЖКХ участок н.п. Плиса | Ерохнович Н.А. |
|  |  | д. Боровое, д. Гороховье | Грейдирование улицы Привокзальной в д. Гороховье Грейдирование улицы Вокзальная в д. Боровое Удаление древесно-кустарниковой растительности – 0,5 га Обкос придорожных полос – 0,5 га | Карьер «Боровое» | Харак А.И. |
|  |  | д. Юрково | Обкос придорожных полос – 1,0 га Запахивание неиспользуемых земельных участков – 1,5 га Обкос пустующих участков Ограждение кладбища Шабаны – 100 пог. м Поддержание порядка на кладбище Шабаны | Сельскохозяйственный филиал «Прошково» ОАО «Глубокский агросервис» | Яцына А.О. |
| 5. | Коробовский | д. Квачи | Благоустройство закрепленных деревень и гражданских кладбищ при них (обкос общих территорий, удаление древесно-кустарниковой растительности, уборка несанкционированных свалок, погрузка мусора) | Глубокский районный почтовый узел связи | Крупская Н.К. |
|  |  | д. Старые Шарабаи, д. Коробы 1, д. Ласковщина, д. Проходы | Благоустройство закрепленных деревень и гражданских кладбищ при них (обкос общих территорий, удаление древесно-кустарниковой растительности, уборка несанкционированных свалок, погрузка мусора) | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глубокского районного исполнительного комитета | Карнилович Л.Ф. |
|  |  | д. Белевичи | Благоустройство закрепленных деревень и гражданских кладбищ при них (обкос общих территорий, удаление древесно-кустарниковой растительности, уборка несанкционированных свалок, погрузка мусора) | ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» | Гайдук С.В. |
|  |  | д. Тумаши | Благоустройство закрепленных деревень и гражданских кладбищ при них (обкос общих территорий, удаление древесно-кустарниковой растительности, уборка несанкционированных свалок, погрузка мусора) | Редакция районной газеты «Веснік Глыбоччыны» | Панкрат А.М. |
|  |  | аг. Коробы 2, д. Константиново, д. Гулидово, д. Лапишки, д. Зарубино, д. Ст. Шарабаи, д. Вышедки | Благоустройство закрепленных деревень и гражданских кладбищ при них (обкос общих территорий, удаление древесно-кустарниковой растительности, уборка несанкционированных свалок, погрузка мусора, оказание транспортных услуг) | Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Константинов Двор» | Якимович В.В. |
|  |  | д. Шуневцы, д. Новые-Шарабаи, д. Гирстуны | Благоустройство закрепленных деревень и гражданских кладбищ при них (обкос общих территорий, удаление древесно-кустарниковой растительности, уборка несанкционированных свалок, погрузка мусора, оказание транспортных услуг) | ГП «Глубокская ПМК мелиоводхоз» | Тонконог Э.А. |
|  |  | д. Дерковщина, д. Зарубино, д. Ловцы, д. Волковщина, д. Латыголь, д. Завороты | Благоустройство закрепленных деревень и гражданских кладбищ при них (обкос общих территорий, удаление древесно-кустарниковой растительности, уборка несанкционированных свалок, погрузка мусора, оказание транспортных услуг) | ОАО «Глубокский комбикормовый завод» | Скрабневский О.В. |
|  |  | д. Дерковщина, д. Журавнево | Благоустройство закрепленных деревень и гражданских кладбищ при них (обкос общих территорий, удаление древесно-кустарниковой растительности, уборка несанкционированных свалок, погрузка мусора) | Отдел внутренних дел Глубокского районного исполнительного комитета | Круклинский В.Г. |
| 6. | Ломашевский | д. Кульгаи, аг. Ломаши | Обкос и удаление древесно- кустарниковой растительности в населенных пунктах, обрезка неиспользуемых садов Обкос территории и удаление мусора на общественном кладбище Дрозды Наведение порядка на придомовых территориях ведомственного жилого фонда Уборка ветхих заборов | Глубокский РУП ЖКХ участок н.п. Ломаши | Линкевич Ю.Ч. |
|  |  | д. Кульгаи, д. Рудники, д. Булахи, д. Семенчики | Обкос и удаление древесно- кустарниковой растительности в населенных пунктах, обрезка неиспользуемых садов Обкос территории и удаление мусора на общественном кладбище Рудники | Филиал «Глубокское дорожное ремонтно-строительное управление № 145» коммунального унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой» | Бервячонок Ю.М. |
|  |  | д. Кульгаи, аг. Ломаши | Обкос и удаление древесно- кустарниковой растительности в населенных пунктах, обрезка неиспользуемых садов Обкос территории и удаление мусора на общественном кладбище Кульгаи (старое) Наведение порядка на придомовых территориях ведомственного жилого фонда | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ломаши-Агро» | Пустынников И.В. |
|  |  | д. Гатовщина, д. Бобрики | Обкос и удаление древесно- кустарниковой растительности в населенных пунктах, обрезка неиспользуемых садов Обкос территории и удаление мусора на общественном кладбище Бобрики Наведение порядка на придомовых территориях ведомственного жилого фонда | Железнодорожная станция «Загатье» ТРУП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» | Бобрик С.В. |
|  |  | д. Караси, д. Кульгаи, д. Ламти | Обкос и удаление древесно- кустарниковой растительности в населенных пунктах, обрезка неиспользуемых садов Обкос территории и удаление мусора на общественном кладбище Кульгаи (новое), Телеши | Глубокский районный исполнительный комитет | Султанова И.А. |
| 7. | Обрубский | аг. Обруб, д. Бараны, д. Шипы, д. Матясы | Удаление древесно-кустарниковой растительности – 1,1 га Подкашивание сорной растительности – 3,0 га Уборка ветхих заборов – 300 м Установка забора на кладбищах Матясы, Бараны – 500 м Ликвидация несанкционированных свалок – 3 ед. Вырезка аварийных деревьев – 5 шт. | Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Короли» | Абрамчик А.Г. |
|  |  | д. Ковали, д. Ластовичи, д. Лавриновка | Удаление древесно-кустарниковой растительности – 0,6 га Подкашивание сорной растительности – 1,8 га Уборка ветхих заборов – 150 м | Отдел по образованию Глубокского районного исполнительного комитета | Гаврилова Т.В. |
|  |  | д. Шуневичи | Удаление древесно-кустарниковой растительности – 0,7 га Подкашивание сорной растительности – 2,0 га Уборка ветхих заборов – 200 м Вырезка аварийных деревьев – 2 шт. Ликвидация несанкционированных свалок – 3 ед. Удаление борщевика Сосновского – 1,5 га | Сельскохозяйственное унитарное предприятие «За Родину» | Зенович Т.Т. |
|  |  | д. Приперное, д. Сороки | Удаление древесно-кустарниковой растительности – 1,2 га Подкашивание сорной растительности – 2,5 га Уборка ветхих заборов – 200 м Вырезка аварийных деревьев – 6 шт. | ОАО «Глубокский комбикормовый завод» | Скрабневский О.В. |
|  |  | д. Чечели | Удаление древесно-кустарниковой растительности – 0,9 га Подкашивание сорной растительности – 2,0 га | Филиал «Чечели» унитарного предприятия «Глубокский молочноконсервный комбинат | Чебан Л.С. |
|  |  | д. Батиловщина, д. Подгаи, д. Хорошки | Удаление древесно-кустарниковой растительности – 0,8 га Подкашивание сорной растительности – 1,8 га Уборка ветхих заборов – 300 м | УО «Глубокский госпрофлицей» | Любоза В.А. |
| 8. | Озерецкий | д. Жабинка, д. Латушки, д. Гаркуши д. Ореховно | Удаление поросли кустарника Обкос придорожных полос в населенных пунктах Обустройство мест для торговли излишками личных подсобных хозяйств граждан д. Жабинка Поддержание порядка на кладбище д. Жабинка Косметический ремонт и поддержание порядка около памятника в деревне Ореховно | ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» | Гайдук С.В. |
|  |  | д. Гвоздово | Удаление поросли кустарника Обкос придорожных полос в населенных пунктах Поддержание порядка на кладбище д. Гвоздово Обустройство мест для торговли излишками личных подсобных хозяйств граждан | Дорожно-эксплуатационное управление № 35 РУП «Витебскавтодор» | Тисецкий П.Л. |
|  |  | аг. Марцебылино, д. Бурцы, д. Мушкат | Удаление поросли кустарника Обкос придорожных полос в населенных пунктах Содержание тротуаров и бордюров в аг. Марцебылино Ремонт ограждений Поддержание порядка на кладбище аг. Марцебылино | Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Мерецкие» Арендный участок «Глубокская птицефабрика» | Логинов А.М., Кучиц Е.А. |
|  |  | д. Кухты, д. Угляне, д. Залесье | Удаление поросли кустарника Обкос придорожных полос в населенных пунктах Поддержание порядка на кладбищах д. Кухты, Колесники Косметический ремонт и поддержание порядка около памятников около памятника в д. Залесье | Глубокское лесничество ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» | Гайдук С.В., Пискунович С.Ф. |
|  |  | д. Ореховно | Удаление поросли кустарника Обкос придорожных полос в населенных пунктах | УО «Глубокский госпрофлицей» | Любоза В.А. |
|  |  | аг. Озерцы, д. Кисаревщина, д. Дмитровщина, д. Обруб-Березвечский, д. Мамаи, д. Каминщина, д. Гиньки, Шубники | Удаление поросли кустарника Обкос придорожных полос в населенных пунктах Уничтожение борщевика Сосновского Разборка старых ограждений Устройство и ремонт ограждений Ремонт дорожной уличной сети Поддержание порядка на кладбищах в д. Пялевщина, Мамаи, Кисаревщина, Дмитровщина Косметический ремонт и поддержание порядка около памятников в аг. Озерцы, д. Обруб-Березвечский Уничтожение борщевика | Государственное предприятие «Озерцы» | Мушкат С.П. |
|  |  | аг. Марцебылино, д. Бурцы, д. Мушкат | Удаление поросли кустарника Обкос придорожных полос в населенных пунктах Содержание тротуаров и бордюров в аг. Марцебылино Ремонт ограждений Поддержание порядка на кладбище аг. Марцебылино | Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Глубокского района» | Васюкович В.И. |
|  |  | д. Станули | Удаление поросли кустарника Обкос придорожных полос в населенных пунктах Разборка старых ограждений Ремонт дорожной уличной сети Обустройство мест для торговли излишками личных подсобных хозяйств граждан д. Станули Поддержание порядка на кладбище д. Жабинка | Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Глубокского района | Линкевич Ю.Ч. |
|  |  | д. Обруб-Березвечский | Удаление поросли кустарника Обкос придорожных полос в населенных пунктах Косметический ремонт и поддержание порядка около памятника в Обруб-Березвечский | Учреждение здравоохранения «Глубокская центральная районная больница» | Сабынич В.В. |
|  |  | д. Шубники д. Пялевщина д. Хотиловщина д. Пырщина д. Гиньки | Удаление поросли кустарника Обкос придорожных полос в населенных пунктах Уничтожение борщевика Сосновского Ремонт дорожной уличной сети Поддержание порядка на кладбищах деревень Шубники, Пялевщина, Хотиловщина, Гиньки, Пырщина | УП «Витебсквтормет» Глубокский цех | Цынкевич А.Э. |
| 9. | Плисский | д. Плиса | Обкос территории и пустующих участков Удаление кустарников Уборка ветхого забора | ЛДД–352 ДЭУ–35 | Тисецкий П.Л., Кузьмич Г.В. |
|  |  | д. Плиса | Обкос территории и пустующих участков Удаление кустарников Уборка ветхого забора Наведение порядка (обкос, удаление кустарника, уборка мусора) на кладбищах Плиса1, Плиса 2, Иудейское | Глубокский РУП ЖКХ участок н.п. Плиса | Ярохнович Н.А. |
|  |  | аг. Мнюто 1, д. Мнюто 2, д. Шепелево, д. Озёрки, д. Велец, д. Щербы, д. Бортники, д. Соино, д. Драбовщина | Обкос территории и пустующих участков Удаление кустарников Уборка ветхого забора Наведение порядка (обкос, удаление кустарника, уборка мусора) на кладбищах Щербы, Савенки, Велец, Задорожье, Масковское | Унитарное предприятие «Глубокский молочноконсервный комбинат» | Соколовский А.И. |
|  |  | д. Заборье, аг. Гатовщина, д. Осово | Обкос территории и пустующих участков Удаление кустарников Уборка ветхого забора Наведение порядка (обкос, удаление кустарника, уборка мусора) на кладбищах Заборье, Осово | УП «Витебскоблгаз» филиал РПУ «Глубокоерайгаз» | Орловский П.А. |
|  |  | д. Матясы, д. Роща, д. Юзефово | Обкос территории и пустующих участков Удаление кустарников Уборка ветхого забора Наведение порядка (обкос, удаление кустарника, уборка мусора) на кладбищах Роща, Матясы | Глубокское отделение «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго» | Ралович В.У. |
|  |  | д. Замошье, д. Старники | Обкос территории и пустующих участков Удаление кустарников Уборка ветхого забора Наведение порядка (обкос, удаление кустарника, уборка мусора) на кладбищах Замошье, Горовые | Филиал «Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго» Глубокское межрайонное отделение | Латышонок В.Г. |
|  |  | д. Матюково, д. Заулки, д. Горовые, д. Горностаи, д. Задорожье, д. Усово, д. Марково, д. Дубовщина, х. Лозино, д. Жавнерчики, д. Заболотье, д. Протасы-Якубенские, х. Якубенки | Обкос территории и пустующих участков Удаление кустарников Уборка ветхого забора Наведение порядка (обкос, удаление кустарника, уборка мусора) на кладбище Заболотье, Брод, Протасы-Якубенские, Лисицкое | Глубокские электрические сети РУП «Витебскэнерго» | Шидловский С.А. |
|  |  | д. Протасы-Кукровские, х. Ойчизна, д. Закревщина, д. Кукры, д. Толстики, х. Артёмы, д. Поречье | Обкос территории и пустующих участков Удаление кустарников Наведение порядка (обкос, удаление кустарника, уборка мусора) на кладбищах Поречьевское, Шабаны, Толстики, Дворище | ОАО «Черневичи» | Бабич В.В. |
|  |  | аг. Мнюто, д. Суклино | Обустройство детской площадки Обкос территории и пустующих участков Удаление кустарников Уборка ветхого забора Наведение порядка (обкос, удаление кустарника, уборка мусора) на кладбищах Суклино, Задорожье, Велец, Щербы, Савенки | Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Мнюто» | Абирало С.В. |
|  |  | аг. Гатовщина, д. Володьково | Обустройство детской площадки Обкос территории и пустующих участков Удаление кустарников Уборка ветхого забора Наведение порядка (обкос, удаление кустарника, уборка мусора) на кладбищахВолодьково, Осово, Заборье | ОАО «Сельцы» | Пашукевич В.Г. |
| 10. | Псуевский | д. Бобруйщина | Обкос территории населенного пункта и кладбища, вырубка кустарников, удаление аварийных деревьев на кладбище | Прошковское лесничество ГЛХУ «Двинская экспериментальная лесная база института леса НАНБ» | Длужневский Э.К. |
|  |  | д. Залесная д. Шо | Обкос территории кладбища, вырубка кустарников. Обкос территории населенного пункта и кладбища, вырубка кустарников на кладбище, подготовка территории населенного пункта к мероприятию «Праздник деревни Шо» | Псуевское лесничество ГЛХУ «Двинская экспериментальная лесная база института леса НАНБ | Длужневский Э.К |
|  |  | д. Галиново д. Зябки | Обкос территории населенного пункта и кладбища, вырубка кустарников. Обкос территории кладбища, вырубка кустарника | Глубокский филиал ОУП «Витебскоблтоп» | Пачковский И.И. |
|  |  | д. Галиново, д. Чашки | Обкос территории, вырубка кустарников. Вырубка аварийных деревьев, завершение огораживания кладбища. | Филиал «Глубокский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром» | Толкач О.И. |
|  |  | д. Слобода д. Обруб | Обкос территории населенного пункта, вырубка кустарников, подготовка территории населенного пункта к мероприятию «Праздник деревни Слобода». Обкос территории кладбища. | Представительство Белгосстраха по Глубокскому району | Соколовская Т.В. |
|  |  | д. Острово, д. Латыши | Обкос территории кладбища, вырубка кустарников, огораживание кладбища | Липовское лесничество ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» | Гайдук С.В. |
|  |  | д. Надозерье, д. Слобода, | Обкос территории кладбища, вырубка кустарников, огораживание кладбища. Подготовка территории населенного пункта к мероприятию «Праздник деревни Слобода» | ДКУП «Управление капитального строительства Глубокского района» |  |
|  |  | д. Заозёрная | Завершение огораживания кладбища | КУПСХП «Яблонька» | Войнич Ф.С. |
| 11. | Прозорокский | аг. Прозороки, д. Полевачи, х. Замхово, | Обкос и удаление древесно- кустарниковой растительности в населенных пунктах, обрезка неиспользуемых садов. Обкос общественных кладбищ Прозороки № 1 , №2 Обкос пустующих участков (июнь, июль, август) Содействие в продолжении ограждения кл. Прозороки ( католическое) | ОАО «Автотранспортное предприятие № 16 г. Глубокое | Почёпко В.Л. |
|  |  | д. Шалушино, д. Санники, д. Мирончики, д. Заболотье | Обкос и удаление древесно- кустарниковой растительности в населенных пунктах, обрезка неиспользуемых садов. Обкос и удаление мусора на общественных кладбищах Санники, Шведы. Обкос пустующих участков (июнь, июль, август) На кладбище Шведы обустройство площадки для сбора венков | Глубокские РЭС | Квятинский И.Э. |
|  |  | д. Косарево, д. Сахновичи, х. Мазурово, х. Рослево | Обкос и удаление древесно- кустарниковой растительности в населенных пунктах, обрезка неиспользуемых садов. Обкос территории и удаление мусора на общественном кладбище Павинщина Обкос пустующих участков (июнь, июль, август) | ОАО «Белагропромбанк» г. Глубокое | Будник Д.Н. |
|  |  | аг. Черневичи, д. Замхово, д. Лоси, д. Сёмки, х. Слобода | Содействие в ремонте и пополнении детской площадки аг.Черневичи Обкос и удаление древесно- кустарниковой растительности в населенных пунктах, обрезка неиспользуемых садов. Обкос территории и удаление мусора на общественных кладбищах Черневичи, Замхово, Семки Обкос пустующих участков (июнь, июль, август) | Унитарное предприятие «Глубокский молочноконсервный комбинат» | Соколовский А.И. |
|  |  | д. Щелкуны, д. Богушевичи, д. Лисицы, д. Скряжино | Уборка фундаментов ветхих домов Обкос и удаление древесно- кустарниковой растительности в населенных пунктах, обрезка неиспользуемых садов. Обкос территории и удаление мусора на общественном кладбище Скряжино Обкос пустующих участков (июнь, июль, август) | ГП «Глубокская ПМК мелиоводхоз» | Тонконог Э.А. |
|  |  | аг. Черневичи, аг. Прозороки, х. Новинки, д. Карнацкие, х. Рослево | Обкос и удаление древесно- кустарниковой растительности в населенных пунктах, обрезка неиспользуемых садов. Обкос территории и удаление мусора на общественном кладбище Угрово, ограждение территории кладбища, оборудование площадки для сбора мусора. Обкос пустующих участков (июнь, июль, август) | ОАО «Черневичи» | Бабич В.В. |
| 12. | Уделовский | д. Мосар | Обкос территории д. Мосар (июнь, июль, август 2020 г.) – 5 га Выделение транспорта и людей для отвоза мусора от кладбища Мосар (апрель, октябрь 2020 г.) | ОАО «Мосарлён» | Кейзик В.П. |
|  |  | д. Мосар | д. Мосар – 16 га Проведение комплекса работ по благоустройству и содержанию территории КДК в надлежащем состоянии (посадка рассады цветов по всей территории, прополка, регулярный подкос, перезалужение газонов, уход за деревьями и кустарниками, ремонт дорожек, клумб, малых архитектурных форм, скульптур и др.) | Хозрасчетное предприятие отдела культуры Глубокского райисполкома | Карнилович Л.Ф. |
|  |  | д. Панфиловщина, д. Луцк-Мосарский, д. Воронцы, д. Готовки, д. Лужки | Обкос территорий населенных пунктов: д. Луцк-Мосарский, д. Воронцы, д. Готовки д. Лужки – 3,8 га Удаление древесно- кустарниковой растительности с обкосом общественных кладбищ (Готовки, Воронцы, Луцк –Мосарский, Лужки) 1,8 га Обкос придорожных полос до границ застройки (июнь, июль, август) Ремонт выбоин гравием (Воронцы, Панфиловщина, Лужки, Готовки) Грейдирование улиц д. Панфиловщина, д. Воронцы (3 раза – май, июль, сентябрь 2019 г.) Вырубка древесно-кустарниковой растительности – 1,0 га (Воронцы, Панфиловщина, Лужки, Готовки) Обкос подъезда к д. Панфиловщина – 0,5 га | Филиал «Глубокское дорожное ремонтно-строительное управление № 145» коммунального унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой» | Бервячонок Ю.М. |
|  |  | д. Мерецкие, д. Забелье, д. Кашталяновщина | Отвоз мусора от кладбищ Забелье (к 1 апреля 2020 г., к 1 ноября 2020 г., по мере накопления) Обкос прудов и пустующих участков в д. Мерецкие (июнь, июль, август) Запашка и посев бросовых участков в д. Мерецкие, Забелье, Дегтяры, Петровские (апрель, октябрь) Уничтожение борщевика Сосновского д. Мерецкие, Забелье, Дегтяры, Петровские, Каштоляновщина 3,0 га (ежемесячно с мая по август 2020 г.) | Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Мерецкие» | Логинов А.М. |
|  |  | д. Петруново | Содержание объектов, земель в надлежащем состоянии территории дома-интерната, благоустройство территории, обреза плодового сада, регулярный подкос территории, удаление борщевика Сосновского на закрепленной территории –ежемесячно. | ГУСО «Глубокский психоневрологический дом-интернат» | Супранёнок К.В. |
|  |  | д. Петровские, д. Дегтяри, д. Забелье, д. Каштоляновщина | Обкос д. Петровские, д. Дегтяри, д. Забелье, д. Каштоляновщина (июнь, июль, август) Удаление борщевика Сосновского 2,5 га (с мая по август 2020 г. ежемесячно) | Глубокский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь | Кондерский С.М. |
|  |  | д. Верхнее | Обкос территории д. Верхнее (июнь, июль, август 2020 г.) – 1,5 га Удаление древесно-кустарниковой растительности д. Верхнее – 0,5 га Обкос кладбища д. Верхнее (июнь, сентябрь 2020 г.) | ОАО АСБ «Беларусбанк» | Глушёнок В.А. |
|  |  | д. Соколово, д. Хотьки, д. Раковцы, д. Соколово | Удаление древесно- кустарниковой растительности в д. Соколово – 0,20 га Удаление древесно- кустарниковой растительности в д. Хотьки 0,5 га, д. Раковцы – 0,5 га | ЧУП «Глубокская ПМК» | Жук В.К. |
|  |  | д. Мерецкие, д. Лозичи, д. Папшичи, д. Бервяки, д. Сеньковцы, аг. Удело | Удаление 12 берез на кладбище Мерецкие Обработка глифосатом поросли кустарника, лиственных деревьев и сирени – 0,2 га на кладбище Мерецкие Обкос кладбищ д. Лозичи, аг. Удело, д. Мерецкие май-сентябрь Обкос населенного пункта д. Лозичи – 1,5га июнь, июль, август Вывоз мусора от кладбищ д. Лозичи, аг. Удело, д. Мерецкие до 1 апреля и до 1 ноября 2020 г. | Уделовский участок УП ЖКХ Глубокского района | Линкевич Ю.Ч. |
|  |  | д. Верхнее, д. Раковцы, д. Соколово, д. Хотьки, д. Васьки, д. Матясы аг. Удело | Обкос территорий ферм, складов, мехмастерских, домов, административных зданий, населенного пункта д. Верхнее – 2 га (июнь, июль, август) Удаление древесно- кустарниковой растительности в д. Верхнее 0,25 га Запашка бросовых огородов с вовлечением в севооборот в д. Раковцы д. Соколово, д. Хотьки, д. Васьки, д. Матясы – 4,5 га. Отвоз мусора от кладбища д. Верхнее 2 раза (до 1 апреля 2020 г. и до 1 ноября 2020 г.) Обкос территорий ферм, складов, мехмастерских, административных зданий, населенного пункта Удело (июнь, июль, август) – 10 га Обкос территории около кладбища Лозичи (июнь, август) – 1 га | Сельскохозяйственное унитарное предприятие «За Родину» | Зенович Т.Т. |
| 13. | Узречский | д. Петровщина, д. Романчуки | Вырезка кустарников, обкос сорной растительности | Райветстанция | Стотик Л.В. |
|  |  | д. Горовляне, д. Майсютино | Вырезка кустарников, обкос сорной растительности | Райветлаборатория | Куксёнок Т.В. |
|  |  | д. Рудница | Вырезка кустарников, обкос сорной растительности | Райплемстанция | Дернейко Н.Г. |
|  |  | д. Голубчики | Обкос сорной растительности | Глубокская типография | Моисеева Е.Л. |
|  |  | д. Бычково | Обкос сорной растительности | Отдел статистики по Глубокскому району | Осетник Н.И. |
|  |  | д. Узречье, д. Двор-Узречье | Вырезка кустарников, обкос сорной растительности, вырезка аварийных деревьев | Узречское лесничество ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» | Гайдук С.В. |
|  |  | д. Потупы, д. Кухарево, д. Нарушово | Уход за парковыми аллеями (вырезка кустарников, обкос сорной растительности) вырезка кустарников | Глубокский РУП ЖКХ участок н.п. Удело | Линкевич Ю.Ч. |
|  |  | аг. Бабичи, д. Матошки | Устройство спортивной площадки. Уход за парком около памятника погибшим воинам-землякам, обкос сорной растительности | ОАО «Золотая подкова» | Стукан А.Д. |
|  |  | д. Черёнка | Вырезка кустарников, обкос сорной растительности | Управление по труду, занятости и социальной защите районного исполнительного комитета | Дырко А.Н. |