|  | Приложение 1 к совместному постановлению президиума Глубокского районного Совета депутатов и Глубокского районного исполнительного комитета 28 февраля 2017 № 11 |
| --- | --- |

Мероприятия

по благоустройству сельских населенных пунктов

Глубокского района на 2017 год

1. Провести детальное обследование всех сельских населенных пунктов, расположенных на подведомственной территории и определить дополнительные мероприятия по благоустройству сельских населенных пунктов.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты совместно с Глубокской инспекцией природных ресурсов и окружающей среды, землеустроительной службой райисполкома, государственным учреждением «Глубокский центр гигиены и эпидемиологии», отделом жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, отделом внутренних дел райисполкома, районным отделом по чрезвычайным ситуациям |  | Срок исполнения до 15 марта 2017 г. |
| --- | --- | --- |

2. Разработать и утвердить на заседании сельского исполнительного комитета конкретные мероприятия по наведению порядка на земле в соответствии с требованиями Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2015 г. № 428 «О некоторых вопросах наведения порядка на земле».

| Ответственные: Глубокская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |  | Срок исполнения до 1 марта 2017 г. |
| --- | --- | --- |

3. Утвердить мероприятия по благоустройству сельских населенных пунктов района на 2017 год   с закреплением служб и организаций района, а также должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по благоустройству сельских населенных пунктов.

| Ответственные: районные Совет депутатов и исполнительный комитет |  | Срок исполнения 21 февраля 2017 г. |
| --- | --- | --- |

4. Разработать и утвердить на заседаниях сельских исполнительных комитетов конкретные мероприятия по благоустройству каждого населенного пункта, расположенного на подведомственной территории с последующим внесением изменений и дополнений по мере необходимости.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты |  | Срок исполнения до 31 марта 2017 г. |
| --- | --- | --- |

5. Разработать и согласовать мероприятия по благоустройству сельских населенных пунктов района на 2017 год  для закрепленных за районом шефствующих организаций городов Полоцка и Новополоцка по благоустройству сельских населенных пунктов.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты |  | Срок исполнения до 31 марта 2017 г. |
| --- | --- | --- |

6. Утвердить состав районного штаба по благоустройству сельских населенных пунктов.

| Ответственные: районные Совет депутатов и исполнительный комитет |  | Срок исполнения 21 февраля 2017 г. |
| --- | --- | --- |

7. Разработать и утвердить планы оказания шефской помощи по благоустройству сельских населенных пунктов.

| Ответственные: районные Совет депутатов и исполнительный комитет |  | Срок исполнения 21 февраля 2017 г. |
| --- | --- | --- |

6. Провести сходы граждан во всех населенных пунктах сельсоветов по вопросам организации работ по благоустройству в 2017 году.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты |  | Срок исполнения до 31 марта 2017 г. |
| --- | --- | --- |

7. Регулярно проводить субботники, месячники по благоустройству сельских населенных пунктов с привлечением населения, депутатского корпуса, старейшин деревень, закрепленных организаций.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты |  | Постоянно |
| --- | --- | --- |

8. Обеспечить организацию и проведение работ по благоустройству сельских населенных пунктов района в установленные сроки.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, закрепленные организации |  | Постоянно |
| --- | --- | --- |

9.  Организовать и провести работу по уборке сухой травы, листьев, бытовых отходов, других горючих материалов на территориях сельских населенных пунктов, побелке деревьев и бордюров.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, закрепленные организации |  | Срок исполнения до 15 апреля 2017 г. |
| --- | --- | --- |

10.  Продолжить работу по инвентаризации, перераспределению  и вовлечению в сельскозяйственный оборот участков, ранее предоставленных гражданам для ведения личных подсобных хозяйств, строительства и обслуживания жилого дома, огородничества и выпаса сельскохозяйственных животных, а также участков, переданных в запас.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, землеустроительная служба исполкома, сельскохозяйственные организации |  | Постоянно |
| --- | --- | --- |

11. Благоустроить памятники и места воинских захоронений.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, закрепленные организации |  | Срок исполнения до 20 апреля 2017 г. |
| --- | --- | --- |

12. Привести в порядок   гражданские кладбища.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Глубокского района, закрепленные организации, население |  | Срок исполнения до 30 апреля 2017 г. |
| --- | --- | --- |

13. Привести  в порядок территории частных подворий.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, население |  | Срок исполнения до 9 мая 2017 г. |
| --- | --- | --- |

14. Привести в порядок  объекты жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, торговли, транспорта, связи, других объектов, прилегающих к ним территорий.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, организации жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, торговли, транспорта, связи и другие |  | Срок исполнения до 30 апреля 2017 г. |
| --- | --- | --- |

15. Обеспечить проведение культурно-технических работ (раскорчевка многолетних насаждений, древесно-кустарниковой растительности), вырубку деревьев.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, КУП «Глубокская ПМК мелиоводхоз», сельскохозяйственные организации |  | Срок исполнения до 1 сентября 2017 г. |
| --- | --- | --- |

16. Провести работы  по текущему ремонту и улучшению дорожного покрытия улиц и проездов, обустройству остановок общественного транспорта.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, КУП «Глубокская ПМК мелиоводхоз», сельскохозяйственные организации, закрепленные организации, ДЭУ–35, ДРСУ–145 |  | Срок исполнения до 1 сентября 2017 г. |
| --- | --- | --- |

17. Обеспечить установку, ремонт, покраску ограждений (заборов), малых архитектурных форм, устройство и содержание детских игровых площадок, обустройство мест отдыха.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, закрепленные организации |  | Срок исполнения до 30 июня 2017 г. |
| --- | --- | --- |

18.  Реализовать мероприятия по благоустройству каждого населенного пункта.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, закрепленные организации |  | Срок исполнения до 25 ноября 2017 г. |
| --- | --- | --- |

19. Провести работы по сносу ветхих, приведение в порядок пустующих  домов и вовлечению в сельскохозяйственный оборот, перераспределению, приведению в надлежащее санитарное состояние высвободившихся участков.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, закрепленные организации |  | Срок исполнения до 25 ноября 2017 г. |
| --- | --- | --- |

20. Обеспечить координацию работы по оказанию шефской помощи, проводить постоянный мониторинг по качеству и срокам выполнения работ по благоустройству сельских населенных пунктов.

| Ответственные: районный Совет депутатов, районный исполнительный комитет совместно с Глубокской инспекцией природных ресурсов и окружающей среды, землеустроительной службой райисполкома, государственным учреждением «Глубокский центр гигиены и эпидемиологии», отделом жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, отделом внутренних дел райисполкома, районным отделом по чрезвычайным ситуациям |  | Постоянно |
| --- | --- | --- |

21. Широко освещать в  средствах массовой информации ход выполнения мероприятий по благоустройству сельских населенных пунктов.

| Ответственные: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, районный штаб, учреждение «Редакция районной газеты «Веснік Глыбоччыны», редакция районного радиовещания |  | Постоянно |
| --- | --- | --- |

22. В январе 2018 г. подвести итоги выполнения мероприятий по благоустройству сельских населенных пунктов с награждением победителей.

| Ответственные: районный Совет депутатов, районный исполнительный комитет, координационный Совет профсоюзов работников агропромышленного комплекса |  | Срок исполнения до 20 января 2018 г. |
| --- | --- | --- |