|  | Приложение 1 к совместному постановлению президиума Глубокского районного Совета депутатов и Глубокского районного исполнительного комитета 28 февраля 2023 № 9/206 |
| --- | --- |

Мероприятия

по благоустройству сельских населенных пунктов

Глубокского района на 2023 год

1. Провести детальное обследование всех сельских населенных пунктов, расположенных на подведомственной территории и определить дополнительные мероприятия по благоустройству сельских населенных пунктов.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты совместно с Глубокской инспекцией природных ресурсов и окружающей среды, землеустроительной службой райисполкома, государственным учреждением «Глубокский центр гигиены и эпидемиологии», отделом жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, отделом внутренних дел райисполкома, районным отделом по чрезвычайным ситуациям |  | Срок исполнения до 31 марта 2023 г. |
| --- | --- | --- |

2. Разработать и утвердить на заседаниях сельских исполнительных комитетов конкретные мероприятия по благоустройству каждого населенного пункта, расположенного на подведомственной территории с последующим внесением изменений и дополнений по мере необходимости.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты |  | Срок исполнения до 31 марта 2023 г. |
| --- | --- | --- |

3. Провести сходы граждан во всех населенных пунктах сельсоветов по вопросам организации работ по благоустройству в 2020 году.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты |  | Срок исполнения до 31 марта 2023 г. |
| --- | --- | --- |

4. Регулярно проводить субботники, месячники по благоустройству сельских населенных пунктов с привлечением населения, депутатского корпуса, старейшин деревень, закрепленных организаций.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты |  | Постоянно |
| --- | --- | --- |

5. Обеспечить организацию и проведение работ по благоустройству сельских населенных пунктов района в установленные сроки.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, закрепленные организации |  | Постоянно |
| --- | --- | --- |

6.  Организовать и провести работу по уборке сухой травы, листьев, бытовых отходов, других горючих материалов на территориях сельских населенных пунктов, побелке деревьев и бордюров.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, закрепленные организации |  | Срок исполнения до 8 апреля 2023 г. |
| --- | --- | --- |

7.  Продолжить работу по инвентаризации, перераспределению  и вовлечению в сельскозяйственный оборот участков, ранее предоставленных гражданам для ведения личных подсобных хозяйств, строительства и обслуживания жилого дома, огородничества и выпаса сельскохозяйственных животных, а также участков, переданных в запас.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, отдел землеустройства райисполкома, сельскохозяйственные организации |  | Постоянно |
| --- | --- | --- |

8. Благоустроить памятники и места воинских захоронений.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, закрепленные организации |  | Срок исполнения до 15 апреля 2023 г. |
| --- | --- | --- |

9. Привести в порядок   гражданские кладбища.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Глубокского района, закрепленные организации, население |  | Срок исполнения до 15 апреля 2023 г. |
| --- | --- | --- |

10. Привести  в порядок территории частных подворий.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, население |  | Срок исполнения до 1 мая 2023 г. |
| --- | --- | --- |

11. Привести в порядок  объекты жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, торговли, транспорта, связи, других объектов, прилегающих к ним территорий.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, организации жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, торговли, транспорта, связи и другие |  | Срок исполнения до 25 апреля 2023 г. |
| --- | --- | --- |

12. Обеспечить проведение культуртехнических работ (раскорчевка многолетних насаждений, древесно-кустарниковой растительности), вырубку деревьев.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, государственное предприятие «Глубокская передвижная механизированная колонна мелиоводхоз», сельскохозяйственные организации |  | Срок исполнения до 1 сентября 2023 г. |
| --- | --- | --- |

13. Провести работы  по текущему ремонту и улучшению дорожного покрытия улиц и проездов, обустройству остановок общественного транспорта.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, государственное предприятие «Глубокская передвижная механизированная колонна мелиоводхоз», сельскохозяйственные организации, закрепленные организации, филиал «Глубокское дорожное ремонтно-строительное управление № 145» коммунального унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой», филиал дорожно-эксплуатационного управления № 35 республиканского унитарного предприятия «Витебскавтодор» |  | Срок исполнения до 1 сентября 2023 г. |
| --- | --- | --- |

14. Обеспечить установку, ремонт, покраску ограждений (заборов), малых архитектурных форм, устройство и содержание детских игровых площадок, обустройство мест отдыха.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, закрепленные организации |  | Срок исполнения до 1 июня 2023 г. |
| --- | --- | --- |

15. Провести работы по сносу ветхих, приведение в порядок пустующих  домов и вовлечению в сельскохозяйственный оборот, перераспределению, приведению в надлежащее санитарное состояние высвободившихся участков.

| Ответственные: сельские Советы депутатов, исполнительные комитеты, закрепленные организации |  | Срок исполнения до 25 ноября 2023 г. |
| --- | --- | --- |

16. В феврале 2024 г. подвести итоги выполнения мероприятий по благоустройству сельских населенных пунктов с награждением победителей.

| Ответственные: районный Совет депутатов, районный исполнительный комитет, Глубокское районное объединение организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, районная профсоюзная организация Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса |  | Срок исполнения до 15 марта 2024 г. |
| --- | --- | --- |