|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к Мероприятиям по благоустройству сельских населенных пунктов  Глубокского района на 2021 год |

ИНФОРМАЦИЯ

о планируемых работах по благоустройству территорий сельских,

зданий учреждений и прилегающих к ним территорий

в разрезе сельских советов Глубокского района

**ГОЛУБИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | аг. Голубичи | Ямочный ремонт по ул. Советская, Лесная, Вольная | Бервячонок Ю.М. | до 1 мая |
|  |  | Обкос сорной растительности | Шабуня Н.В. | по необходимости |
|  |  | Уборка территории и побелка деревьев возле памятника | Молокова Н.И. | до 1 мая |
|  |  | Посадка деревьев и кустарников | Супранёнок П.М. | апрель, октябрь |
|  |  | Уборка придомовых территорий  *(во всех населенных пунктах)* | население | март-декабрь |
| 2 | д. Апанасенки | Обкос сорной растительности | Асаёнок А.А. | по необходимости |
| 3 | д. Большие Довыдки | Обкос сорной растительности | Шабуня Н.В. | по необходимости |
|  |  | Удаление древесно-кустарниковой растительности | Шабуня Н.В. | апрель-ноябрь |
| 4 | д. Жолнеровщина | Обкос сорной растительности | Завадский В.В. | по мере необходимости |
| 5 | д. Ивановщина | Обкос сорной растительности | Петкевич М.А. | по необходимости |
|  |  | Уборка ветхого забора | Супранёнок П.М. | 1 июля |
|  |  | Ямочный ремонт улицы | Бервячонок Ю.М. | 1 июня |
| 6 | д. Королевичи | Удаление древесно-кустарниковой растительности | Шабуня Н.В. | май-сентябрь |
|  |  | Обкос сорной растительности | Шабуня Н.В. | по необходимости |
|  |  | Удаление аварийных деревьев | Супранёнок П.М. | до 1 мая |
|  |  | Уборка ветхих заборов | Супранёнок П.М. | до 1 июня |
| 7 | х. Куксино | Обкос сорной растительности | Асаёнок А.А. | по необходимости |
| 8 | д. Ольщина | Обкос сорной растительности | Асаёнок А.А. | по необходимости |
| 9 | д. Отвалки 1 | Обкос сорной растительности | Асаёнок А.А. | по необходимости |
| 10 | д. Отвалки 2 | Обкос сорной растительности | Асаёнок А.А. | по необходимости |
| 11 | д. Промешки | Обкос сорной растительности | Асаёнок А.А. | май-ноябрь |
| 12 | д. Пузыри | Обкос сорной растительности | Асаёнок А.А. | май-ноябрь |
| 13 | д. Селище | Обкос территории | Асаёнок А.А. | май-ноябрь |
| 14 | д. Слобода | Обкос территории | Завадский В.В. | май-ноябрь |
|  |  | Удаление аварийного дерева | Завадский В.В. | до 1 сентября |
|  |  | Удаление древесно-кустарниковой растительности | Завадский В.В. | апрель-ноябрь |
| 15 | д. Старое | Обкос территории | Петкевич М.А. | май-ноябрь |
|  | Заполовье | Удаление древесно-кустарниковой растительности | Петкевич М.А. | апрель-ноябрь |
| 16 | д. Урожайная | Обкос территории | Петкевич М.А. | май-ноябрь |
|  |  | Удаление древесно-кустарниковой растительности | Петкевич М.А. | апрель-ноябрь |
| 17 | д. Шабаны | Обкос территории | Завадский В.В. | май-ноябрь |
| 18 | д. Шилогорье | Обкос территории | Завадский В.В. | май-ноябрь |
| 19 | д. Ясевичи | Обкос территории | Завадский В.В. | май-ноябрь |
|  |  | Удаление древесно-кустарниковой растительности | Завадский В.В. | апрель-ноябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | *На территории сельского совета не имеется* | – | – | – | – |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Филиал № 5 ГУК «Централизованная клубная система» Голубичский сельский дом культуры | аг. Голубичи | Устройство цветников | Молокова Н.И. | май-июнь |
|  | Обкос и уборка прилегающей территории | Молокова Н.И. | по мере необходимости |
|  | Стрижка кустарника | Молокова Н.И. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ФАП Голубичи | аг. Голубичи | Посадка цветов | Наумова Э.В. | май-июнь |
|  |  |  | Уход за газоном | Наумова Э.В. | по мере необходимости |
|  |  |  | Уборка прилегающей территории | Наумова Э.В. | по мере необходимости |
| 2 | ФАП Урожайная | д. Урожайная | Посадка цветов | Баран И.В. | май-июнь |
|  |  |  | Уборка прилегающей территории | Баран И.В. | по мере необходимости |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Магазин Докшицкого районного потребительского общества | д. Урожайная | Уборка прилегающей территории | Подлещук Г.А. | по мере необходимости |
| 2 | Магазин «Золотой колос» | аг. Голубичи | Уборка прилегающей территории | Ермакович О.Н. | по мере необходимости |
| 3 | ИП Ермакович Т.П. | аг. Голубичи | Обкос и уборка прилегающей территории | Ермакович Т.П. | по мере необходимости |
|  |  |  | Ремонт малых архитектурных форм |  | до 1 мая |
| 4 | ИП Захарченок Т.П. | аг. Голубичи | Обкос и уборка прилегающей территории | Захарчёнок Т.П. | по мере необходимости |

ЛЕСНИЧЕСТВО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Голубичское лесничество ГЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» | аг. Голубичи | Посадка цветов | Петкевич М.А. | май-июнь |
|  | Уход за газоном | Петкевич М.А. | по мере необходимости |
|  | Уборка прилегающей территории | Петкевич М.А. | по мере необходимости |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | УП «Голубичи | Комплекс КРС | аг. Голубичи | Уборка территории и обустройство клумб | Дубина Н.Н. | май-июнь |
|  |  | МТК Голубичи | аг. Голубичи | Уборка территории и обустройство клумб | Стефанович З.В. | май-июнь |
|  |  | МТФ Урожайная | д. Урожайная | Уборка территории и обустройство клумб | Городёнок Н.Н. | май-июнь |
|  |  | Мехмастерские | аг. Голубичи | Уборка территории | Асаёнок А.А | по мере необходимости |
|  |  |  |  | Обкос прилегающей территории | Асаёнок А.А | по мере необходимости |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Голубичский сельский исполнительный комитет | аг. Голубичи | Посадка цветов | Супранёнок П.М. | май-июнь |
|  | Уход за газоном | Супранёнок П.М. | по мере необходимости |
|  | Уборка прилегающей территории | Супранёнок П.М. | по мере необходимости |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Ямочный ремонт ул. Советская, Лесная, Вольная в аг. Голубичи; | Бервячонок Ю.М. | до 1 мая |
| 2 | Уборка и обкос территорий остановок автобуса | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 3 | Грейдирование улиц в д. Промешки, Апанасенки, Отвалки, Урожайная | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |

**ЗАЛЕССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Барсуки | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Вознякова А.Д. | постоянно |
| 2 | х. Бруйки | Грейдирование | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 3 | х. Березовики | Удаление поросли ДКР | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 4 | д. Бушики | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР | Бервячонок Ю.М.,  Логинов А.М. | постоянно |
| 5 | д. Воробьи | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М. | постоянно |
|  |  | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Логинов А.М. | постоянно |
| 6 | д. Гаспаровщина | Удаление поросли ДКР | Вознякова А.Д. | постоянно |
| 7 | д. Дылевичи | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 8 | д. Заборцы | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия |  | постоянно |
| 9 | д. Загорье | Обкос территории (1,3 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 10 | д. Залесье | Обкос территории (2,5 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
|  |  | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
| 11 | х. Заозерье | Грейдирование | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 12 | д. Запрудье | Обкос территории (3,5 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
|  |  | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
|  |  | Ремонт памятника погибшим землякам | Логинов А.М.,  Заяц Б.И. | апрель |
| 13 | д. Зарубчики | Грейдирование | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 14 | д. Зубки | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
| 15 | х. Каменка | Грейдирование | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 16 | д. Карпики | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 17 | д. Копыльщина | Обкос территории (3,5 га), удаление поросли ДКР | Вознякова А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | постоянно |
|  |  | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Вознякова А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | постоянно |
|  |  | Ремонт памятника погибшим землякам | Вознякова А.Д. | апрель |
| 18 | д. Кравцы | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Вознякова А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 19 | д. Ласькие | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 20 | д. Летники | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 21 | д. Лучайка | Обкос территории (4,5 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
|  |  | Ремонт памятника погибшим землякам | Логинов А.М.,  Заяц Б.И. | апрель |
| 22 | д. Маковье | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 23 | д. Малиновка | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 24 | д. Половица | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Вознякова А.Д. | постоянно |
| 25 | д. Сороки | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Вознякова А.Д. | постоянно |
| 26 | д. Сорики | Обкос территории (0,8 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
|  |  | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
| 27 | х. Стриевщина | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 28 | д. Сосновка | Обкос территории (0,7 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
| 29 | д. Черёнка | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Вознякова А.Д. | постоянно |
| 30 | д. Шилово | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Вознякова А.Д. | постоянно |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУО «Залесская детский  сад – средняя школа Глубокского района» | д. Залесье | Покраска и косметический ремонт спортивной площадки | Грибун Е.М. | май |
| Побелка бордюров | Грибун Е.М. | май |
| Посадка цветов (3000 шт.) | Грибун Е.М. | май, июнь |
| Благоустройство газонов  (1300 м2 ) | Грибун Е.М. | май-октябрь |
| Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Грибун Е.М. | постоянно |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Филиал № 11 Запрудский Дом Фольклора  «Государственного учреждения культуры Глубокская централизованная клубная система» | д. Запрудье | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Желткевич А.В. | постоянно |
|  | Посадка цветов (300 шт.) | Желткевич А.В. | май-июнь |
| 2 | Запрудская библиотека | д. Запрудье | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Михеева Е.И. | постоянно |
|  |  |  | Посадка цветов (100 шт.) | Михеева Е.И. | май-июнь |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Запрудский ФАП | д. Запрудье | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Котович С.А. | постоянно |
|  |  |  | Посадка цветов (300 шт.) | Котович С.А. | май-июнь |
| 2 | Лучайский ФАП | д. Лучайка | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Боровик И.С. | постоянно |
|  |  |  | Посадка цветов (100 шт.) | Боровик И.С. | май-июнь |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Магазин «Наш Теремок» | д. Запрудье | Уборка прилегающей и закрепленных территорий Посадка цветов (50 шт.) | заведующий магазином | постоянно |
| 2 | Магазин д. Залесье | д. Залесье | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | заведующий магазином | постоянно |
| 3 | Магазин д. Копыльщина | д. Копыльщина | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | заведующий магазином | постоянно |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | СХФ «Копыльщина» | мехмастерская,  ферма № 1,  ферма № 2,  административное здание,  зерносклад | д. Копыльщина | Уборка прилегающей и закрепленных территорий,  посадка цветов,  обкос территорий | Вознякова А.Д. | постоянно |
| 2 | СУП «Мерецкие» | зерносклад,  ферма  цех по переработке молока,  мехмастерская | д. Запрудье,  д. Залесье,  д. Загорье,  д. Воробьи,  д. Сосновка,  д. Носыри | Уборка прилегающей и закрепленных территорий,  посадка цветов,  обкос территорий | Логинов А.М. | постоянно |

УЧАСТКИ УП ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участка | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1. | Уделовский | д. Запрудье | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
| 2 | Уделовский | д. Залесье | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Залесский сельский исполнительный комитет | д. Залесье | Уход за газоном (0,14 га) | Заяц Б.И. | постоянно |
|  | Посадка цветов (1000 шт.) | Заяц Б.И. | май-июнь |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Покраска автобусной остановки д. Запрудье | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 2 | Уборка территорий прилегающих к остановкам | Бервячонок Ю.М. | постоянно |

**ЗЯБКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Боровое | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР  грейдирование улицы (1,0) км | Харак А.И. | май-ноябрь |
| 2 | д. Горки 1 | Обкос территории (0,2 га), удаление поросли ДКР | Гузёнок В.М. | май-ноябрь |
| 3 | д. Горки 2 | Обкос территории (0,2 га), удаление поросли ДКР | Гузёнок В.М. | май-ноябрь |
| 4 | д. Гороховье | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР  грейдирование улицы (1,0) км | Харак А.И. | май-ноябрь |
| 5 | х. Дворец | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Ерохнович Н.А. | май-ноябрь |
| 6 | д. Дворица | Обкос территории (0,1 га), удаление поросли ДКР | Ерохнович Н.А. | май-ноябрь |
| 7 | д. Долгое | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Менжинский Д.Ю. | май-ноябрь |
| 8 | д. Задворье | Обкос территории (0,1 га), удаление поросли ДКР | Гузёнок В.М. | май-ноябрь |
| 9 | д. Зябки | Косметический ремонт памятника погибшим землякам;  обкос территории (2,0 га), удаление поросли ДКР | Дубовский А.А.  Дубовский А.А. | май  май-ноябрь |
| 10 | х. Карманы 1 | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Беличенко А.А. | май-ноябрь |
| 11 | х. Кмиты | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Гузёнок В.М. | май-ноябрь |
| 12 | д. Козырёво | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Беличенко А.А. | май-ноябрь |
| 13 | х. Коптели | Обкос территории (0,1 га), удаление поросли ДКР | Беличенко А.А. | май-ноябрь |
| 14 | д. Кривичи | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР;  грейдирование улицы (1,5 км) | Мурашко А.Н.  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь  май-август |
| 15 | х. Петровщина | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Беличенко А.А. | май-ноябрь |
| 16 | х. Подауты | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Ерохнович Н.А. | май-ноябрь |
| 17 | аг. Прошково | Обкос территории (2,0 га), удаление поросли ДКР;  грейдирование улиц (4,0 км) | Мурашко А.Н.  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь  май-август |
| 18 | д. Прудовьё | Обкос территории (0,1 га), удаление поросли ДКР | Мурашко А.Н. | май-ноябрь |
| 19 | д. Свядово | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР;  грейдирование улицы (2,5 км) | Дубовский А.А.  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь  май-август |
| 20 | д. Скрипщина | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Беличенко А.А. | май-ноябрь |
| 21 | д. Стуканки | Обкос территории (0,1 га), удаление поросли ДКР | Беличенко А.А. | май-ноябрь |
| 22 | д. Стуканы | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР;  грейдирование улиц (2,5 км) | Дубовский А.А.  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь  май-август |
| 23 | д. Углы | Обкос территории (0,2 га), удаление поросли ДКР | Гузёнок В.М. | май-ноябрь |
| 24 | х. Церковно | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Дубовский А.А. | май-ноябрь |
| 25 | х. Шабаны | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Ерохнович Н.А. | май-ноябрь |
| 26 | д. Юрково | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Яцына А.О. | май-ноябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Филиал № 18 ГУК «Глубокская централизованная клубная система» Прошковский сельский клуб | аг. Прошково | Побелка фундамента | Синявский В.А. | апрель  по мере  необходимости |
|  | Уборка и обкос прилегающей и закрепленной территории | Синявский В.А. | апрель  по мере  необходимости |
| 2 | Филиал № 46 ГУК «Глубокская централизованная библиотечная система» Прошковская сельская библиотека | аг. Прошково | Посадка цветов | Бадун Т.Н. | май-июнь |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Зябковский фельдшерско-акушерский пункт | д. Зябки | Посадка цветов | Кузьмина Т.Н. | май-июнь |
|  | Уборка и обкос прилегающей и закрепленной территории | Кузьмина Т.Н. | по мере  необходимости |
| 2 | Прошковский фельдшерско-акушерский пункт | аг. Прошково | Посадка цветов | Протас Е.А. | май-июнь |
|  | Уборка и обкос прилегающей и закрепленной территории | Протас Е.А. | по мере  необходимости |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Магазин Прошково Ушачского филиала Витебского областного потребительского общества | аг. Прошково | Побелка фундамента | Снаркович О.В. | апрель |
|  | Наведение порядка на прилегающей территории | Снаркович О.В. | по мере необходимости |
| 2 | ИП Буткевич Н.М. | аг. Прошково | Наведение порядка на прилегающей территории | Буткевич Н.М. | по мере  необходимости |
| 3 | Магазин «Спатканне» ЧТУП «Псуевский» | д. Зябки | Наведение порядка на прилегающей территории | Гайдар О.В. | по мере  необходимости |

ЛЕСНИЧЕСТВО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Прошковское лесничество ГЛХУ «Двинская экспериментальная лесная база Института леса Национальной академии наук Беларуси» | аг. Прошково | Уход за газоном | Гузёнок В.М. | по мере  необходимости |
|  | Наведение порядка на прилегающей территории | Гузёнок В.М. | по мере  необходимости |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | СХФ «Прошково» ОАО «Глубокский агросервис» | ферма Прошково | аг. Прошково | Наведение порядка на прилегающей территории и посадка цветов | Яцына А.О. | по мере необходимости |
| ферма Стуканы | д. Стуканы | Наведение порядка на прилегающей территории | Яцына А.О. | по мере необходимости |
| ферма Кривичи | д. Кривичи | Наведение порядка на прилегающей территории | Яцына А.О. | по мере необходимости |
| мехдвор | д. Долгое | Наведение порядка на прилегающей территории | Яцына А.О. | по мере необходимости |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Зябковский сельский исполнительный комитет | д. Зябки | Уборка закрепленной и прилегающей территории | Тимановский И.И. | по мере необходимости |
|  |  |  | Посадка цветов | Тимановский И.И. | по мере необходимости |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнение |
| 1 | Покраска автобусных остановок в н.п. Прошково, Зябки, Кривичи, Юрково | Бервячонок Ю.М. | июнь |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия ул. Мира, ул. Вокзальная в  д. Зябки (50 м2) | Бервячонок Ю.М. | май |

**КОРОБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Белевичи | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Гайдук С.В. | май-ноябрь |
| 2 | д. Волковщина | Обкос территории (0,7 га), удаление поросли ДКР | Шиян И.А. | май-ноябрь |
| 3 | д. Вышедки | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
|  |  | Грейдирование дорожного покрытия (1 км) | Бервячонок Ю.М. |  |
| 4 | д. Гирстуны | Обкос территории (1,0га), удаление поросли ДКР, | Тонконог Э.А. | май-ноябрь |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (1,1 км) | Бервячонок Ю.М. | май-июль |
| 5 | д. Гулидово | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 6 | д. Дерковщина | Обкос территории (2,5 га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г.,  Шиян И.А. | май-ноябрь |
| 7 | д. Журавнёво | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Шиян И.А.,  Кашмило С.Г. | май-ноябрь |
| 8 | д. Завороты | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 9 | д. Залавки | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 10 | д. Зарубино | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г.,  Карнилович Л.Ф. | май-ноябрь |
| 11 | д. Зеваличи | Обкос территории (0,1 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 12 | д. Квачи | Обкос территории (2,0га), удаление поросли ДКР, | Гайдук С.В.  Кашмило С.Г. | май-ноябрь |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (0,6 км), грейдирование дорожного покрытия (1,5 км) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 13 | д. Константиново | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
|  |  | Грейдирование дорожного покрытия (0,4 км) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 14 | д. Коробы 1 | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г. | май-ноябрь |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (0,5 км), грейдирование дорожного покрытия (0,5 км) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 15 | аг. Коробы 2 | Обкос территории (3,0 га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г. | май-ноябрь |
|  |  | Ямочный ремонт и грейдирование дорожного покрытия (0,8 км – ул. Садовая, 1км – ул. Озёрная, 0,5 км – ул. Полевая) | Якимович В.В.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка песка вдоль бордюров, чистка тротуаров  (2 км) | Тисецкий П.Л. | май-ноябрь |
| 16 | д. Лапишки | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г. | май-ноябрь |
| 17 | д. Ласковщина | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 18 | д. Латыголь | Обкос территории (1,2 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 19 | д. Ловцы | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР | Шиян И.А. | май-ноябрь |
|  |  | Грейдирование дорожного покрытия  (1,5 км – ул. Луговая, ул. Полевая) | Кашмило С.Г. | май-ноябрь |
| 20 | д. Медведки | Обкос территории (0,3 га), удаление поросли ДКР | Шиян И.А. | май-ноябрь |
| 21 | д. Новые-Шарабаи | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР | Тонконог Э.А.,  Кашмило С.Г. | май-ноябрь |
|  |  | Ямочный ремонт и грейдирование дорожного покрытия (0,7 км – ул. Заречная, 0,7 км – ул. Молодёжная, 0,5 км – ул. Садовая) | Тонконог Э.А.,  Кашмило С.Г. | май-ноябрь |
|  |  | Ямочный ремонт и грейдирование дорожного покрытия (0,7 км – ул. Центральная) | Бервячонок Ю.М. | май-июнь |
| 22 | д. Ольховики | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май |
| 23 | д. Проходы | Обкос территории (1,1 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 24 | д. Рудаково | Обкос территории (1,9 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 25 | д. Сазоновщина | Обкос территории (0,9 га), удаление поросли ДКР | Шиян И.А. | май-ноябрь |
| 26 | д. Саковичи | Обкос территории (2,3 га), удаление поросли ДКР | Шиян И.А. | май-ноябрь |
| 27 | д. Старые-Шарабаи | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г.,  Якимович В.В. | май-ноябрь |
|  |  | Грейдирование дорожного покрытия  (3,0 км ул. Садовая, Полевая, Центральная) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 28 | д. Стуровщина | Обкос территории (0,7 га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г.  Шиян И.А. | май-ноябрь |
| 29 | д. Тумаши | Обкос территории (0,8 га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г.,  Панкрат А.М. | май-ноябрь |
| 30 | д. Шуневцы | Обкос территории (1,3 га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г.  Тонконог Э.А. | май-ноябрь |
|  |  | Ямочный ремонт и грейдирование дорожного покрытия (1,0 км – ул. Центральная) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУО «Коробовская  Детский сад– средняя школа Глубокского района имени Р.И.Матеюна» | аг. Коробы 2 | Покраска и косметический ремонт ограждения детского сада | Стаховская Е.Э. | июнь |
|  | Побелка бордюров | Стаховская Е.Э. | апрель, май, июль, август |
|  | Посадка цветов (4500 шт.) | Стаховская Е.Э. | май, июнь |
|  | Посадка кустов спиреи  (6 шт.), хосты (20 шт.) | Стаховская Е.Э. | апрель-май |
|  | Благоустройство газонов  (0,3 га) | Стаховская Е.Э. | по мере необходимости |
|  | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Стаховская Е.Э. | по мере необходимости |
| 2 | ГУО «Дерковщинская детский сад – средняя школа | д. Дерковщина | Замена деревянного забора (80 м) | Абрамчик В.Г. | май-июнь |
|  | Ограждение школьного стадиона сеткой-рябицей  (200 м) | Абрамчик В.Г. | июнь-июль |
|  | Посадка цветов (4000 шт.) | Абрамчик В.Г. | май-июнь |
|  | Благоустройство газонов  (0,3 га) | Абрамчик В.Г. | по мере необходимости |
|  | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Абрамчик В.Г. | по мере необходимости |
| 3 | ГУО «Шуневская детский сад – базовая школа Глубокского района» | д. Шуневцы | Покраска элементов детской площадки | Лопацкая И.А. | июнь |
|  | Посадка цветов (4000 шт.) | Лопацкая И.А. | май-июнь |
|  | Благоустройство газонов  (0,2 га) | Лопацкая И.А. | по мере необходимости |
|  | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Лопацкая И.А. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | филиал № 15 Дерковщинский центр культуры государственного учреждения культуры «Глубокская централизованная клубная система» | д. Дерковщина | Текущий ремонт фасада здания | Бобровская О.А. | май |
|  | Покраска цоколя по всему периметру здания | Бобровская О.А. | май |
|  | Покраска дверей (2 шт.) запасного выхода, балкона | Бобровская О.А. | май |
|  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Бобровская О.А. | по мере необходимости |
| 2 | филиал № 25  Коробовский сельский клуб государственного учреждения культуры «Глубокская централизованная клубная система» | д. Константиново | Устройство цветников  (1 шт.) | Чирвоная А.А. | май-июнь |
| 3 | Филиал № 33 Дерковщинская библиотека Государственного учреждения культуры «Глубокская централизованная библиотечная система» | д. Дерковщина | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Буко В.В. | по мере необходимости |
|  |  | Устройство клумбы (1 шт.) | Буко В.В. | май-июнь |
| 4 | Филиал № 35 Коробовская библиотека Государственного учреждения культуры «Глубокская централизованная библиотечная система» | д. Константиново | Устройство цветников  (1 шт.) | Спаливис Л.Ф. | май-июнь |
| 5 | Филиал № 36 Шуневская библиотека Государственного учреждения культуры «Глубокская централизованная библиотечная система» | д. Шуневцы | Устройство цветников  (1 шт.) | Аксенович Т.О. | май-июнь |
|  |  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Аксенович Т.О. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Дерковщинская врачебная амбулатория врача общей практики | д. Дерковщина | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Юргель А.С. | по мере необходимости |
|  | Благоустройство клумб, посадка цветов | Юргель А.С. | май-июнь |
|  | Текущий ремонт фасада здания | Юргель А.С. | апрель-май |
| 2 | Коробовский фельдшерско-акушерский пункт | аг. Коробы 2 | Благоустройство клумб и газонов, посадка цветов | Капшуль Т.Н. | май-июнь |
|  |  |  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Капшуль Т.Н. | по мере необходимости |
| 3 | Шуневский фельдшерско-акушерский пункт | д. Шуневцы | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Щелкун Е.П. | по мере необходимости |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Магазин Докшицкого филиала «Витебское облпотребобщество» | аг. Коробы 2 | Наведение порядка на прилегающих и закрепленных территориях, обустройство клумбы | Раловец С.В. | по мере необходимости |
| 2 | Магазин Докшицкого филиала «Витебское облпотребобщество» | д. Константиново | Наведение порядка на прилегающих и закрепленных территориях, обустройство клумбы | Мархель И.С. | по мере необходимости |
| 3 | Магазин Докшицкого филиала «Витебское облпотребобщество» | д. Старые-Шарабаи | Наведение порядка на прилегающих и закрепленных территориях, обустройство клумбы | Баранова И.Н. | по мере необходимости |
| 4 | Магазин «Золотой колос» РУСПП «Глубокский комбикормовый завод» | аг. Коробы 2 | Наведение порядка на прилегающих и зак территории, обустройство клумбы | Барило А.Н. | по мере необходимости |
| 5 | Магазин «Золотой колос» РУСПП «Глубокский комбикормовый завод» | д. Дерковщина | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Бурень Ж.А. | по мере необходимости |
| 6 | ИП Глушец И.П. | д. Дерковщина | Наведение порядка на прилегающей территории | Глушец И.П. | по мере необходимости |
| 7 | ЧТУП «Линдов» | д. Дерковщина | Наведение порядка на прилегающей территории | Таболо Н. | по мере необходимости |
| 8 | ЧТУП «Привычка» | д. Шуневцы | Наведение порядка на прилегающей территории | Танаева С.М. | по мере необходимости |
| 9 | ООО «Наш Олимп» | д. Шуневцы | Наведение порядка на прилегающей территории | Захарчёнок Т.П. | по мере необходимости |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Почтовое отделение Коробы | аг. Коробы 2 | Уборка прилегающей территории | Квач Ж.П. | по мере необходимости |
| 2 | Почтовое отделение Дерковщина | д. Дерковщина | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб | Серафимова Е.А. | по мере необходимости |
| 3 | Почтовое отделение Шуневцы | д. Шуневцы | Уборка прилегающей территории | Попакуль А.И. | по мере необходимости |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование КПП | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | КПП Коробы | аг. Коробы 2 | Уборка прилегающей территории | Шинкевич А.В. | май-июнь |

ПРЕДПРИЯТИЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Коммунальное дочернее унитарное мелиоративное предприятие «Глубокская ПМК мелиоводхоз» | д. Шуневцы | Наведение порядка на прилегающей и закрепленных территориях | Тонконог Э.А. | по мере необходимости |
|  |  | Обустройство цветников и газонов | Тонконог Э.А. | май-июнь |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | СУП «Константинов Двор» | ферма Коробы | аг. Коробы 2 | Наведение порядка и обустройство клумб | Якимович В.В. | май-июнь |
| ферма Константиново | д. Константиново | Наведение порядка и обустройство клумб | Якимович В.В. | май-июнь |
| ферма Шарабаи | д. Старые-Шарабаи | Наведение порядка и обустройство клумб | Якимович В.В. | май-июнь |
| ферма Гулидово | д. Гулидово | Наведение порядка и обустройство клумб | Якимович В.В. | май-июнь |
| ферма Квачи | д. Квачи | Наведение порядка | Якимович В.В. | май-июнь |
| доильный зал  Дерковщина | д. Дерковщина | Наведение порядка и обустройство клумб | Якимович В.В. | май-июнь |
| ферма Дубок | д. Дерковщина | Наведение порядка и обустройство клумб | Якимович В.В. | май-июнь |
| ферма Латыголь | д. Латыголь | Наведение порядка и обустройство клумб | Якимович В.В. | май-июнь |
| ферма Ловцы | д. Ловцы | Наведение порядка и обустройство клумб | Якимович В.В. | май-июнь |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Коробовский сельский исполнительный комитет | аг. Коробы 2 | Уход за газоном (20 кв.м.) | Татун Е.К. | по мере необходимости |
|  |  | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Татун Е.К. | по мере необходимости |
|  |  | Посадка цветов (200 шт.) | Татун Е.К. | май-июнь |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Уборка территории остановочных пунктов д. Ловцы, д. Коробы 1, д. Квачи, д. Белевичи; д. Зарубино, д. Тумаши, аг. Коробы 2, д. Константиново | Тисецкий П.Л. | по мере необходимости |

**ЛОМАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Бобрики | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 2 | д. Булахи | Обкос территории (1,1 га), удаление поросли ДКР | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 3 | д. Васьково | Обкос территории (0,15 га), удаление поросли ДКР | Терешко Ф.И. | май-ноябрь |
| 4 | д. Гатовщина | Обкос территории (1,1 га), удаление поросли ДКР | Терешко Ф.И. | май-ноябрь |
| 5 | д. Караси | Обкос территории (1,3 га), удаление поросли ДКР | Терешко Ф.И. | май-ноябрь |
| 6 | д. Киселево | Обкос территории (0,15 га), удаление поросли ДКР | Терешко Ф.И. | май-ноябрь |
| 7 | д. Кульгаи | Обкос территории (2,3 га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г. | май-ноябрь |
| 8 | д. Ламти | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Терешко Ф.И. | май-ноябрь |
| 9 | А аг. Ломаши | Обкос территории (12,0 га), удаление поросли ДКР | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 10 | аг. Ломаши | Ямочный ремонт асфальтового покрытия по ул. Центральная (25 м2), ул. Школьная (170 м2)  ул. Полевая (40 м2) | Бервячонок Ю.М.  Кашмило С.Г. | июнь-сентябрь |
| 11 | х. Науменки | Обкос территории (0,2 га), удаление поросли ДКР | Терешко Ф.И. | май-ноябрь |
| 12 | д. Попелы | Обкос территории (1,2 га), удаление поросли ДКР | Терешко Ф.И. | май-ноябрь |
| 13 | д. Рудники | Обкос территории (1,8 га), удаление поросли ДКР | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 14 | д. Семенчики | Обкос территории (1,8 га), удаление поросли ДКР | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 15 | д. Телеши | Обкос территории (0,6 га), удаление поросли ДКР | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 16 | х. Терешково | Обкос территории (0,3 га), удаление поросли ДКР | Терешко Ф.И. | май-ноябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУО «Ломашевская  детский сад– базовая школа Глубокского района» | аг. Ломаши | Покраска и косметический ремонт ограждения детской игровой площадки | Федькович И.И. | июнь |
| Побелка бордюров, деревьев на территории учреждения | Федькович И.И. | апрель, май, июль, август |
| Посадка цветов (1500 шт.) | Федькович И.И. | май, июнь |
| Посадка кустов смородины,  (15 шт.), хосты (15 шт.) | Федькович И.И. | апрель-май |
| Благоустройство газонов  (1200 м2) | Федькович И.И. | май-сентябрь |
| Изготовление и установка малых архитектурных форм  (4 шт.) | Федькович И.И. | июнь |
| Благоустройство хоздвора | Федькович И.И. | июль |
| Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Федькович И.И. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Филиал № 59 Ломашевская сельская библиотека ГУК «Глубокская централизованная библиотечная система» | аг. Ломаши | Устройство цветников  (1 шт.) | Спасибёнок М.В. | май-июнь |
| Замена оконных блоков  (6 шт.) | Спасибёнок М.В. | май-декабрь |
| 2 | Филиал № 10 Ломашевский центр культур ГУК «Глубокская централизованная клубная система» | аг. Ломаши | Текущий ремонт крыльца | Батура Е.Н. | май-август |
| Текущий ремонт крыши | Батура Е.Н. | май-август |
| Замена оконных блоков  (8 шт.) | Батура Е.Н. | май-декабрь |
| Ремонт цоколя и парапета по всему периметру здания | Батура Е.Н. | май-август |
| Замена дверей (4 шт.) запасного выхода | Батура Е.Н. | май-август |
| Замена скамеек (2 шт.) | Батура Е.Н. | май-август |
| Удаление аварийных деревьев (2 шт.) | Батура Е.Н. | апрель |
| Устройство цветников  (1 шт.) | Батура Е.Н. | май-июнь |
| Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Батура Е.Н. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Ломашевская врачебная амбулатория УЗ «Глубокая ЦРБ» | аг. Ломаши | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Рослевич Д.Н. | по мере необходимости |
| Благоустройство клумб  (2 шт.) посадка цветов | Рослевич Д.Н. | май-июнь |
| Побелка деревьев (10 шт.), бордюра (20 пог. м) | Рослевич Д.Н. | апрель |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Магазин № 20  Ушачского райпо | аг. Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб  (1 шт.) | Танковид Н.С. | по мере необходимости |
| 2 | Магазин «Коровка»  ГП «Ломаши-Агро» | аг. Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб  (2 шт.) | Михно С.А. | по мере необходимости |
| 3 | Магазин «Виктория»  ЧТУП «Привычка» (частный) | аг. Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб  (2 шт.) | Танаева С.М. | по мере необходимости |
| 4 | Кафе «АМ-НЯМ»  ИП Ковалёнок Т.А. | аг. Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб  (2 шт.) | Ковалёнок Т.Н. | по мере необходимости |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Почтовое отделение Ломаши | аг. Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб  (2 шт.) | Щелкун Т.Р. | по мере необходимости |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхоз-организации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГП  «Ломаши-Агро» | молочно-товарная ферма  «Караси-600» | д. Караси | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб (2 шт.) | Попко А.Р. | май-июнь |
| молочно-товарная ферма «Ломаши» | аг.Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб (2 шт.) | Слабода В.В. | май-июнь |
| мехмастерские | аг.Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб (2 шт.) | Конопелько Е.Е. | май-июнь |
| пилорама | аг.Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории | Шкатов С.А. | май-июнь |
|  |  | административное здание | аг.Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб (4 шт.) | Спасибёнок Н.Н. | май-июнь |

УЧАСТОК УП ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участка | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Участок н.п. Ломаши  УП ЖКХ Глубокского района | аг. Ломаши | Очистка бордюрного камня по ул. Школьная, ул. Центральная | Герасимёнок В.А. | апрель-май |
| Вырубка поросли возле деревьев по ул. Школьная,  ул. Центральная, ул. Полевая,  ул. Молодёжная | Герасимёнок В.А. | март-апрель |
| Ямочный ремонт улиц  (235 м2) | Герасимёнок В.А. | июнь-сентябрь |
| Побелка деревьев по ул. Центральная (40 шт.) | Герасимёнок В.А. | апрель-май |
| Вырубка древесно-кустарниковой растительности  по ул. Марачанская от бани до дома № 1 | Герасимёнок В.А. | март-апрель |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | Ломашевский сельский исполнительный комитет | аг. Ломаши | Уход за газоном (125 м2) | Терешко Ф.И. | по мере необходимости |
|  |  |  | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб  (3 шт.) | Терешко Ф.И. | по мере необходимости |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Наведение порядка на прилегающей к автобусным остановкам территории (8 шт.), уборка мусора, обкос | Тисецкий П.Л. | по мере необходимости |

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Ж/д станция Загатье | д. Гатовщина | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб (2 шт.) | Бобрик С.В.  Хилько В.Н. | по мере необходимости |
|  |  |  | Побелка деревьев в парке (15 шт.) | Бобрик С.В.  Хилько В.Н. | апрель-май |
|  |  |  | Вырубка древесно-кустарниковой растительности  по ул. Железнодорожная | Бобрик С.В.  Хилько В.Н. | март-апрель |

**ОБРУБСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Бараны | Обкос территории (0,4 га), удаление поросли ДКР | Абрамчик А.Г. | май-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (15 м) | Абрамчик А.Г. | май-июнь |
| Вырезка аварийных деревьев с уборкой порубочных остатков (3 шт.) | Абрамчик А.Г. | ноябрь |
| 2 | д. Батиловщина | Обкос территории (0,4 га), удаление поросли ДКР | Любоза В.А. | май-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (15 м) | Любоза В.А. | май-июнь |
| Вырезка аварийных деревьев с уборкой порубочных остатков (3 шт.) | Любоза В.А. | ноябрь |
| 3 | д. Ковали | Обкос территории (0,6 га), удаление поросли ДКР | Гаврилова Т.В. | май-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (20 м) | Гаврилова Т.В. | май-июнь |
| Вырезка аварийных деревьев с уборкой порубочных остатков (4 шт.) | Гаврилова Т.В. | ноябрь |
| 4 | д. Лавриновка | Обкос территории (0,3 га), удаление поросли ДКР | Гаврилова Т.В. | май-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (10 м) | Гаврилова Т.В. | май-июнь |
| Вырезка аварийных деревьев с уборкой порубочных остатков (2 шт.) | Гаврилова Т.В. | ноябрь |
| 5 | д. Ластовичи | Обкос территории (0,9 га), удаление поросли ДКР | Гаврилова Т.В. | май-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (25 м) | Гаврилова Т.В. | май-июнь |
| Вырезка аварийных деревьев с уборкой порубочных остатков (3 шт.) | Гаврилова Т.В. | ноябрь |
| 6 | д. Матясы | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Абрамчик А.Г. | май-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (15 м) | Абрамчик А.Г. | май-июнь |
| Вырезка аварийных деревьев с уборкой порубочных остатков (15 шт.) | Абрамчик А.Г. | ноябрь |
| 7 | аг. Обруб | Обкос территории (1,2 га), удаление поросли ДКР | Абрамчик А.Г. | май-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (30 м) | Абрамчик А.Г. | май-июнь |
| Вырезка аварийных деревьев с уборкой порубочных остатков (7 шт.) | Абрамчик А.Г. | ноябрь |
| 8 | д. Подгаи | Обкос территории (0,4 га), удаление поросли ДКР | Любоза В.А. | май-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (15 м) | Любоза В.А. | май-июнь |
| Вырезка аварийных деревьев с уборкой порубочных остатков (2 шт.) | Любоза В.А. | ноябрь |
| 9 | д. Приперное | Обкос территории (1,7 га), удаление поросли ДКР | Шиян И.А. | май-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (20 м) | Шиян И.А. | май-июнь |
| Вырезка аварийных деревьев с уборкой порубочных остатков (4 шт.) | Шиян И.А. | ноябрь |
| 10 | д. Сороки | Обкос территории (0,8 га), удаление поросли ДКР | Шиян И.А. | май-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (25 м) | Шиян И.А. | май-июнь |
| Вырезка аварийных деревьев с уборкой порубочных остатков (2 шт.) | Шиян И.А. | ноябрь |
| 11 | д. Хорошки | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Любоза В.А. | май-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (30 м) | Любоза В.А. | май-июнь |
| Вырезка аварийных деревьев с уборкой порубочных остатков (3 шт.) | Любоза В.А. | ноябрь |
| 12 | д. Чечели | Обкос территории (2,0 га), удаление поросли ДКР | Чебан Л.С. | май-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (15 м) | Чебан Л.С. | май-июнь |
| Вырезка аварийных деревьев с уборкой порубочных остатков (3 шт.) | Чебан Л.С. | ноябрь |
| 13 | д. Шипы | Обкос территории (0,9 га), удаление поросли ДКР | Абрамчик А.Г. | май-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (35 м) | Абрамчик А.Г. | май-июнь |
| Вырезка аварийных деревьев с уборкой порубочных остатков (5 шт.) | Абрамчик А.Г. | ноябрь |
| Уборка несанкционированной свалки | Абрамчик А.Г. | май |
| 14 | д. Шуневичи | Обкос территории (2,0 га), удаление поросли ДКР | Зенович Т.Т. | май-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (25 м) | Зенович Т.Т. | май-июнь |
| Вырезка аварийных деревьев с уборкой порубочных остатков (7 шт.) | Зенович Т.Т. | ноябрь |
| Удаление борщевка Сосновского (0,60 га) | Зенович Т.Т. | по мере необходимости |
| Обкос территории, поддержание порядка возле здания агроэкоусадьбы ОАО «Глубокский комбикормовый завод» | Шиян И.А. | по мере необходимости |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | *На территории сельского совета не имеется* | – | – | – | – |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Филиал № 40 Обрубская сельская библиотека-клуб государственного  учреждения культуры «Глубокская централизованная библиотечная система» | аг. Обруб | Уборка территории, обустройство клумб | Ильющенкова Л.М. | по мере необходимости |
| Вырубка ДКР с уборкой порубочных остатков | Ильющенкова Л.М. | апрель-май |
|  |  |  | Побелка деревьев (25 шт.) | Ильющенкова Л.М. | май |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Обрубский фельдшерско-акушерский пункт | аг. Обруб | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Шевчёнок И.И. | по мере необходимости |
|  |  |  | Благоустройство клумб и газонов, посадка цветов | Шевчёнок И.И. | май-июнь |
| 2 | Шуневичский фельдшерско-акушерский пункт | д. Шуневичи | Благоустройство клумб и газонов, посадка цветов | Козлова В.А. | май-июнь |
|  |  |  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Козлова В.А. | по мере необходимости |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Магазин «Золотой колос» РУСПП «Глубокский комбикормовый завод» | аг. Обруб | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Бурлакова Н.В. | по мере необходимости |
| 2 | Магазин Докшицкого райпо | д. Шипы | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Пискунович И.О. | по мере необходимости |
| 3 | Магазин Докшицкого райпо | д. Шуневичи | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Крупская В.В. | по мере необходимости |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Почтовое отделение Обруб | аг. Обруб | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Масло А.Э. | по мере необходимости |
| 2 | Почтовое отделение Шуневичи | д. Шуневичи | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Масло А.Э. | по мере необходимости |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование КПП | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Шуневичский КПП | д. Шуневичи | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Шинкевич А.В. | по мере необходимости |

СБЕРКАССА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | *На территории сельского совета не имеется* | – | – | – | – |

ЛЕСНИЧЕСТВО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | *На территории сельского совета не имеется* | – | – | – | – |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | УП «Короли» | ферма Обруб | аг. Обруб | Наведение порядка и обустройство клумб | Абрамчик А.Г. | май-июнь |
|  |  | ферма Шипы | д. Шипы | Наведение порядка и обустройство клумб | Абрамчик А.Г. | май-июнь |
|  |  | ферма Матясы | д. Матясы | Наведение порядка и обустройство клумб | Абрамчик А.Г. | май-июнь |

УЧАСТКИ УП ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участка | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | *На территории сельского совета не имеется* | – | – | – | – |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Обрубский сельский исполнительный комитет | аг. Обруб | Обустройство клумб | Словецкий А.М. | по мере необходимости |
|  |  |  | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Словецкий А.М. | по мере необходимости |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Ямочный ремонт ул. Школьной в аг. Обруб (20 кв.м) | Бервячонок Ю.М. | май |
| 2 | Грейдирование улиц в д. Чечели, Хорошки | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |

**ОЗЕРЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
|  | аг. Озерцы | Ремонт штакетных деревянных декоративных заборов и их окраска по улице Советская | Анашкевич С.В.,  Мушкат С.П. | до 1 июня |
|  | Замена пришедших в негодность бетонных декоративных заборов и столбов и их окраска (парк) | Анашкевич С.В., Лукашевич Л.А. | до 1 июня |
|  |  | Окраска известковыми составами деревьев в парке | Анашкевич С.В.,  Кашмило С.Г. | до 5 мая |
|  |  | Уборка мусора в парках, на улицах, на площадках для сбора ТБО | Анашкевич С.В.,  Мушкат С.П. | по мере необходимости |
|  |  | Уборка несанкционированных свалок | Анашкевич С.В.,  Мушкат С.П.,  Кашмило С.Г. | по мере необходимости |
|  |  | Удаление борщевика, 1,0 га | Анашкевич С.В.,  Мушкат С.П.,  Кашмило С.Г. | по мере необходимости |
|  |  | Обкос сорной растительности, 5,0 га | Анашкевич С.В.,  Мушкат С.П.,  Кашмило С.Г. | по мере необходимости |
|  |  | Вырубка поросли кустарника, 0,05га | Анашкевич С.В.,  Мушкат С.П.  Кашмило С.Г.,  Бервячонок Ю.М.,  Лукашевич Л.А. | до 1 июня |
|  |  | Окраска известковыми составами бетонного забора ул. Советская, 300 м2 | Анашкевич С.В. | до 5 мая |
|  |  | Очистка тротуаров от песка и травы, окраска бордюров | Кашмило С.Г. | до 1 мая |
|  |  | Ремонт уличной дорожной сети | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
|  |  | Подсадка деревьев и кустов | Анашкевич С.В., Лукашевич Л.А. | до 1 мая |
|  |  | Косметический ремонт и наведение порядка около памятника воинам-землякам, окраска ограждений | Мушкат С.П.,  Лукашевич Л.А. | до 5 мая |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 2 | д. Пялевщина, гражданское кладбище Пялевщинское | Уборка мусора на кладбище | Анашкевич С.В.,  Мушкат С.П. | по мере необходимости |
|  | Обкос травы и удаление поросли на кладбище | Анашкевич С.В.,  Мушкат С.П. | по мере необходимости |
|  | Оборудование площадки для сбора мусора | Анашкевич С.В. | до 15 апреля |
|  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 3 | аг. Марцебылино, гражданское кладбище Марцебылинское | Ремонт штакетных деревянных декоративных заборов и их окраска | Анашкевич С.В.,  Логинов А.М. | до 1 июня |
|  | Замена пришедших в негодность бетонных декоративных заборов и столбов и их окраска | Анашкевич С.В.,  Логинов А.М. | до 1 июня |
|  | Очистка тротуаров от песка и травы бордюров | Бервяченок Ю.М., Анашкевич С.В.,  Логинов А.М.,  Васюкович В.И. | по мере необходимости |
|  | Уборка несанкционированных свалок | Анашкевич С.В.,  Логинов А.М.,  Кашмило С.Г. | по мере необходимости |
|  | Удаление борщевика (выборочно), сорной растительности и удаление поросли кустарника | Анашкевич С.В.,  Логинов А.М.,  Васюкович В.И. | по мере необходимости |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 4 | д. Ореховно | Выкашивание территории площадью 0,30 га | Анашкевич С.В.,  Любоза В.А. | по мере необходимости |
|  |  | Грейдирование улиц | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
|  |  | Содержание территории около памятника итальянским военнопленным и мирным жителям | Гайдук С.В. | постоянно |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 5 | д. Гвоздово, гражданское кладбище Гвоздовское | Обкос территории и удаление поросли | Анашкевич С.В.,  Тисецкий П.Л. | по необходимости |
|  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 6 | д. Станули | Обкос травяной растительности, 0,60 га | Анашкевич С.В.,  Кашмило С.Г.,  Мушкат С.П. | по мере необходимости |
|  |  | Вырубка поросли кустарника, 0,01 га | Анашкевич С.В.,  Кашмило С.Г.,  Мушкат С.П. | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт и подсыпка уличной сети | Анашкевич С.В.,  Кашмило С.Г.,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 7 | д. Жабинка,  д. Латушки,  д. Гаркуши,  гражданское кладбище Гаркуши | Обкос территории, 1,0 га | Кашмило С.Г.,  Мушкат С.П.,  Анашкевич С.В. | по мере необходимости |
|  | Уборка мусора на кладбище | Кашмило С.Г.,  Мушкат С.П.,  Анашкевич С.В. | по мере необходимости |
|  | Обкос растительности и удаление поросли  на кладбище | Кашмило С.Г.,  Мушкат С.П.,  Анашкевич С.В. | по мере необходимости |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 8 | д. Обруб-Березвечский | Косметический ремонт памятника воинам-землякам и окраска ограждения | Анашкевич С.В., Мушкат С.П.,  Любоза В.А.,  Анашкевич С.В. | до 5 мая |
|  |  | Выкашивание около памятника и обочин дорог | Анашкевич С.В., Мушкат С.П.,  Любоза В.А.,  Анашкевич С.В. | по мере  необходимости |
|  |  | Удаление борщевика около пустующего дома | Анашкевич С.В., Мушкат С.П.,  Любоза В.А.,  Анашкевич С.В. | до 1 июня |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 9 | д. Каминщина | Обкос травяной растительности, 0,50 га | Мушкат С.П.,  Анашкевич С.В. | по мере необходимости |
|  |  | Грейдирование ул. Садовая, ул. Новосёлов | Кашмило С.Г.,  Бервячонок Ю.М.  Анашкевич С.В. | до 1 мая |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 10 | д. Мамаи и гражданское кладбище Мамаи | Обкос травяной растительности (1,0 га) и удаление поросли, 0,10 га | Анашкевич С.В. | по мере необходимости |
|  | Обкос травяной растительности и удаление поросли на кладбище | Анашкевич С.В., Лукашевич Л.А. | по мере необходимости |
|  | Уборка мусора с кладбища | Анашкевич С.В., Лукашевич Л.А. | по мере необходимости |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 11 | д. Хотиловщина, гражданское кладбище Хотиловское | Обкос обочин дороги, 0,5 км | Любоза В.А.,  Анашкевич С.В. | до 1 сентября |
|  | Обкос травяной растительности и удаление поросли на кладбище | Любоза В.А.,  Анашкевич С.В. | до 1 сентября |
|  | Уборка мусора с кладбища | Любоза В.А.,  Анашкевич С.В. | до 1 сентября |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 12 | д. Шубники,  гражданское кладбище  Шубники | Удаление борщевика Сосновского, 4,0 га | Мушкат С.П.,  Анашкевич С.В. | по мере необходимости |
|  | Обкос травы и удаление поросли на кладбище | Мушкат С.П.,  Анашкевич С.В. | по мере необходимости |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 13 | д. Кисаревщина, гражданское кладбище Кисаревщина | Обкос придорожной полосы (0,5 км); | Гайдук С.В.,  Анашкевич С.В. | до 1 июля |
|  | Обкос травы и удаление поросли на кладбище | Гайдук С.В.,  Анашкевич С.В. | до 1 июля |
|  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 14 | д. Дмитровщина, гражданское кладбище Дмитровщина | Обкос травы и удаление поросли на кладбище | Цынкевич Э.И.,  Анашкевич С.В. | до 1 июля |
|  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
|  | Грейдирование и подсыпка улиц | Анашкевич С.В.,  Кашмило С.Г.,  Бервячонок Ю.М. | по графику |
| 15 | д. Кухты,  д. Угляне,  гражданское кладбище  д. Кухты,  д. Угляне | Обкос обочин дороги (120 м) и территории кладбища | Цинкевич Э.И.,  Анашкевич С.В. | до 1 августа |
|  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 16 | д. Пырщина, гражданское кладбище Пырщина | Обкос сорной растительности | Васюкович В.И.,  Анашкевич С.В. | до 1 августа |
|  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 17 | д. Залесье и гражданское кладбище Колесники | Обкос сорной растительности около памятника партизанам | Пискунович С.Ф.,  Мушкат С.П.,  Анашкевич С.В. | до 1 июля |
|  | Обкос и удаление поросли на кладбище |  | до 1 сентября |
|  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУО «Озерецкая детский сад – средняя школа» |  | Побелка фундамента здания | Лукашевич Л.А. | май |
|  |  | Разбивка клумбы и высадка рассады цветов | Лукашевич Л.А. | май-июнь |
|  |  | Обкос территории школы и парка | Лукашевич Л.А. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Культурный центр  аг. Озерцы | аг. Озерцы | Обустройство клумб и высадка рассады цветов | Дайлидёнок Н.В. | май |
|  |  | Выкашивание территории | Дайлидёнок Н.В. | по мере необходимости |
|  |  |  | Очистка бордюров от песка и покраска | Дайлидёнок Н.В. | май |
| 2 | Культурный центр  аг. Марцебылино | аг. Марцебылино | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Фенько Ю.С. | май |
|  |  | Обкос газонов и сорной растительности | Фенько Ю.С. | по мере необходимости |
|  |  |  | Побелка бордюров | Фенько Ю.С. | апрель |
| 3 | Библиотека и музыкальная школа  аг. Озерцы | аг. Озерцы | Обустройство клумб и высадка рассады цветов | Мышковская М.К. | май |
|  |  | Обкос территории | Мышковская М.К. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | *На территории сельского совета не имеется* | – | – | – | – |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | магазин аг. Озерцы | аг. Озерцы | Обустройство цветника, высадка рассады цветов,  100 шт. | Вертинская Л.А.,  Юргель Т.В. | май |
|  |  |  | Обкос прилегающей территории | Вертинская Л.А.,  Юргель Т.В. | май |
| 2 | магазин «Криничка» | аг. Озерцы | Уборка территории и автобусной остановки | Петрашонок А.В. | по мере необходимости |
|  |  |  | Обустройство клумб, высадка рассады цветов | Петрашонок А.В. | май |
| 3 | магазин «Оазис» | д. Станули | Обустройство двух цветников, высадка рассады цветов | Кузьмич В.А. | май |
| 4 | кафе «Вероника» | д. Ореховно | Обустройство 2-х цветников, высадка рассады цветов | Мицкевич О.И. | май |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Почтовое отделение Озерцы | аг. Озерцы | Обкос прилегающей территории | Катович Н.В. | по мере необходимости |
|  |  |  | Обустройство клумб | Катович Н.В. | май |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование КПП | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | *На территории сельского совета не имеется* | – | – | – | – |

СБЕРКАССА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | *На территории сельского совета не имеется* | – | – | – | – |

ЛЕСНИЧЕСТВО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Глубокское лесничество | д. Ореховно | Обкос территории возле здания лесничества | Пискунович С.Ф. | по мере необходимости |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхоз-организации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГП «Озерцы» | фермы | – | Наведение порядка на территориях, прилегающих к фермам | Мушкат С.П. | постоянно |
|  |  | мехмастерская | аг. Озерцы | Наведение порядка на территории мехмастерской | Мушкат С.П. | постоянно |
|  |  | административное здание | аг. Озерцы | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Мушкат С.П. | май |
|  |  | сельскохозяйственные земли | – | Удаление борщевика Сосновского на сельхозземлях и прилегающих к ним территориях | Мушкат С.П. | по мере необходимости |
| 2 | УП «Мерецкие» | мехматерская | – | Наведение порядка на территории мехмастерской | Логинов А.М. | постоянно |
|  |  | сельскохозяйственные земли | – | Удаление борщевика на сельхозземлях и прилегающих к ним территориях | Логинов А.М. | по мере необходимости |
|  |  | административное здание | – | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Логинов А.М. | май |
| 3 | Арендный участок «Глубокская птицефабрика» | административное здание | – | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Суховило Т.А. | май |
|  | административное здание | – | Уборка от песка и травы бордюров и побелка | Суховило Т.А. | май |
|  | административное здание | – | Обкос прилегающих территорий | Суховило Т.А. | по мере необходимости |

УЧАСТКИ УП ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участка | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | *На территории сельского совета не имеется* | – | – | – | – |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Озерецкий сельский исполнительный комитет | аг. Озерцы | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Анашкевич С.В. | май |
|  |  | Кронирование тополей около здания, 3 шт. | Анашкевич С.В. | май |
|  |  | Очистка и побелка ограждения | Анашкевич С.В. | май |

ЗДАНИЕ ЧП д. Обруб-Березвенчский

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Выкашивание сорной растительности по периметру, прилегающему к территории ЧП | Карман В.М. | по мере необходимости |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Грейдирование и подсыпка улиц | Анашкевич С.В.,  Кашмило С.Г.,  Бервячонок Ю.М. | по графику |

**ПЛИССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Плиса | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
|  |  | Грейдирование улиц Октябрьская, Заречная, Ленина, Польная, 1-го Мая |  |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях |  |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода |  |
|  |  | Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов и многоквартирных жилых домов |  |
|  |  | Ремонт забора и уборка ветхого по населенному пункту |  |
|  |  | Обкос мест общего пользования и пустующих участков |  |
|  |  | Удаление поросли ДКР |  |
| 2 | д. Гатовщина | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Грейдирование улиц Молодёжная, Луговая  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домови многоквартирных жилых домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков  Удаление поросли ДКР | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 3 | д. Мнюто 1 | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Грейдирование улицы Лесная  Ямочный ремонт улицы Октябрьская  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков  Удаление поросли ДКР | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 4 | д. Матюково | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Грейдирование улиц Лесная, Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков  Удаление поросли ДКР | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 5 | д. Бортники | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка.  Грейдирование улицы Молодёжная, ямочный  ремонт улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении  весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов.  Обкос мест общего пользования и пустующих участков.  Удаление поросли ДКР. | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 6 | д. Заборье | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Ямочный ремонт улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении  весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков  Удаление поросли ДКР | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 7 | д. Володьково | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 8 | д. Осово | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков  Удаление поросли ДКР | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 9 | д. Матясы | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении  весенне-летного периода.  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 10 | д. Роща | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 11 | д. Замошье | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Ямочный ремонт и грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 12 | д. Старники | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Ямочный ремонт улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель -  ноябрь |
| 13 | д. Щербы | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Ямочный ремонт улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 14 | д. Велец | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Ямочный ремонт улицы Лужковская  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 15 | д. Озёрки | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка.  Ямочный ремонт улицы Савёнки, грейдирование улицы Озёрная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 16 | д. Суклино | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка.  Ямочный ремонт улицы Октябрьская, грейдирование улиц Суклинская, Плисская  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 17 | д. Шепелево | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Ямочный ремонт улицы Заречная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 18 | д. Мнюто 2 | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Грейдирование улицы Садовая и ямочный ремонт улицы Подгорная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 19 | д. Заулки | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Ямочный ремонт улицы Центральная, грейдирование улицы Задорожская  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 20 | д. Задорожье | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Ямочный ремонт улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 21 | д. Горовые | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Ямочный ремонт улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов.  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 22 | д. Горностаи | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка.  Ямочный ремонт улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов.  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 23 | д. Усово | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Ямочный ремонт улицы Усовская  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 24 | д. Марково | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка.  Ямочный ремонт улицы Зелёная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 25 | д. Дубовщина | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков  Обкос территории возле дома СХФ «Прошково» | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 26 | д. Лозино | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков  Обкос территории возле дома СХФ «Прошково» | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 27 | д. Заболотье | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Грейдирование и подсыпка улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 28 | д. Жавнерчики | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Грейдирование и подсыпка улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 29 | д. Якубенки | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 30 | д. Протасы-  Якубенские | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 31 | д. Драбовщина | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка.  Ямочный ремонт улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 32 | д. Соино | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Ямочный ремонт улицы Центральная, грейдирование улицы Минская  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 33 | д. Протасы-  Кукровские | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Грейдирование улиц Школьная, Озёрная, Параллельная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 34 | д. Ойчизна | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка.  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 35 | д. Поречье | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка.  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 36 | х. Артёмы | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка.  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 37 | д. Кукры | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка.  Грейдирование и подсыпка улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь  . |
| 38 | д. Толстики | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка.  Грейдирование и подсыпка улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 39 | д. Жини | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка.  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 40 | д. Закревщина | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка.  Грейдирование и подсыпка улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Ремонт или уборка старых заборов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 41 | д. Юзефово | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов.  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  ноябрь |
| 42 | Территория  гражданских  кладбищ | Благоустройства прилегающей территории:  вырубка кустарников, подкоска сорной растительности, уборка аварийных деревьев,  ремонт забора, ремонт и обустройства мест временного складирования мусора, контейнерных площадок | Председатель  сельисполкома  Плисско В.Н.,  Ярахнович Н.А.  население,  старейшины | апрель-  ноябрь |
| 43 | Территория  памятников  погибшим | Благоустройства прилегающей территории:  подкоска сорной растительности, посадка цветов и формирование клумб;  косметический ремонт памятников | Плисско В.Н.,  Плавинский В.Ф.,  Потянковская О.Ф.,  Хрол М.И. | апрель-  ноябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | УО «Плисская детский сад-средняя школа Глубокского района» | д. Плиса | Уборка прилегающей территории | Плавинский В.Ф. | апрель-  ноябрь |
|  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |  |  |
|  |  | Обкос прилегающих и закрепленных территорий |  |  |
| 2 | УО «Суклинский детский сад Глубокского района» | аг. Мнюто 1 | Уборка прилегающей территории | Жданович И.Ф. | апрель-  ноябрь |
|  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |  |  |
|  |  | Обкос прилегающих и закрепленных территорий |  |  |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Гатовщинский СДК, Гатовщинская библиотека | аг. Гатовщина | Уборка прилегающей территории | Потянковская О.Ф.  Гридюшко З.И. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Потянковская О.Ф.  Гридюшко З.И. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающих и закрепленных территорий | Потянковская О.Ф.  Гридюшко З.И. | апрель-  ноябрь |
| 2 | Мнютский СДК,  Мнютская библиотека | аг. Мнюто 1 | Уборка прилегающей территории | Хрол М.И.  Ребенок Е.И. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумб,  5 шт. | Хрол М.И.  Ребенок Е.И. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающих и закрепленных территорий | Хрол М.И.  Ребенок Е.И. | апрель-  ноябрь |
| 3 | Матюковская библиотека | д. Матюково | Уборка прилегающей территории | Хрол Н.М. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Хрол Н.М. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Хрол Н.М. | апрель-  ноябрь |
| 4 | Бортниковская библиотека | д. Бортники | Уборка прилегающей территории | Гинтофт Р.В. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Гинтофт Р.В. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Гинтофт Р.В. | апрель-  ноябрь |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | «Мнютская врачебная амбулатория врача общей практики» | аг. Мнюто 1 | Уборка прилегающей территории | Савченко Л.В. | апрель-  ноябрь |
|  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Савченко Л.В. | апрель-  ноябрь |
|  |  | Обкос прилегающей территорий | Савченко Л.В. | апрель-  ноябрь |
| 2 | Гатовщинский ФАП | аг. Гатовщина | Уборка прилегающей территории | Будич А.П. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Будич А.П. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Будич А.П. | апрель-  ноябрь |
| 3 | Плисский ФАП | д. Плиса | Уборка прилегающей территории | Булах А.И. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Булах А.И. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Булах А.И. | апрель-  ноябрь |
| 4 | Матюковский ФАП | д. Матюково | Уборка прилегающей территории | Петкевич Т.Р. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Петкевич Т.Р. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Петкевич Т.Р. | апрель-  ноябрь |
| 5 | Бортниковский ФАП | д. Бортники | Уборка прилегающей территории | Петкевич Т.Р. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Петкевич Т.Р. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Петкевич Т.Р. | апрель-  ноябрь |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Магазин Гатовщина | аг. Гатовщина | Уборка прилегающей территории | Наумёнок Е.Н.  Рязанцева С.К. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Наумёнок Е.Н.  Рязанцева С.К. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Наумёнок Е.Н.  Рязанцева С.К. | апрель-  ноябрь |
| 2 | Магазин Велец | д. Велец | Уборка прилегающей территории | Хромая А.О. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Хромая А.О. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Хромая А.О. | апрель-  ноябрь |
| 3 | Магазин «Лилия» | аг. Мнюто 1 | Уборка прилегающей территории | Пялинок Л.Ю. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Пялинок Л.Ю. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Пялинок Л.Ю. | апрель-  ноябрь |
| 4 | Магазин Бортники | д. Бортники | Уборка прилегающей территории | Синявская О.Н.,  Шауро Л.А. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Синявская О.Н.,  Шауро Л.А. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Синявская О.Н.,  Шауро Л.А. | апрель-  ноябрь |
| 5 | Магазин «Апельсинчик» | аг. Мнюто | Уборка прилегающей территории | Захарчёнок Т. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Захарчёнок Т. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Захарчёнок Т. | апрель-  ноябрь |
| 6 | Магазин «Ивушка» | д. Плиса | Уборка прилегающей территории | Ермакович П.К. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Ермакович П.К. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Ермакович П.К. | апрель-  ноябрь |
| 7 | Магазин ИП Бородич | д. Матюково | Уборка прилегающей территории | Бородич С.В. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Бородич С.В. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Бородич С.В. | апрель-  ноябрь |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Отделение почтовой связи Мнюто | аг. Мнюто 1 | Уборка прилегающей территории | Аниськович М.С. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Аниськович М.С. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Аниськович М.С. | апрель-  ноябрь |
| 2 | Отделение почтовой связи Плиса | д. Плиса | Уборка прилегающей территории | Радишевская Е.И. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Радишевская Е.И. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Радишевская Е.И. | апрель-  ноябрь |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование КПП | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | КПП Мнюто | д. Суклино | Уборка прилегающей территории | Маслякова В.Ф. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы | Маслякова В.Ф. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Маслякова В.Ф. | апрель-  ноябрь |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхоз-организации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ОАО «Сельцы» | административное здание ОАО «Сельцы»,  мех. мастерские «Сельцы»,  МТФ «Гатовщина»,  МТФ «Осово»,  МТФ «Заборье» | аг. Гатовщина,  д. Осово,  д. Заборье | Уборка прилегающей территории, посадка цветов, обустройство клумб, обкос прилегающих и закрепленных территорий,  благоустройство сельскохозяйственных  объектов и прилегающих территорий, вырубка кустарников,  обкос сорной  растительности,  посадка цветов и  формирование клумб;  грейдирование  прилегающих территорий;  уборка ветхих строений;  ремонт заборов  поставников | Лешкевич И.С. | апрель-  ноябрь |
| 2 | УП «Мнюто» | административное здание  УП «Мнюто»,  мех. мастерские «Мнюто»,  МТК «Шепелево»,  МТФ «Мнюто»,  МТФ «Суклино»,  Ферма «Плиса»,  Ферма «Щербы» | аг. Мнюто,  д. Шепелево,  д. Мнюто 2,  д. Суклино,  д. Плиса,  д. Щербы | Уборка прилегающей территории, посадка цветов, обустройство клумб, обкос прилегающих и закрепленных территорий,  благоустройство сельскохозяйственных  объектов и прилегающих территорий, вырубка кустарников,  обкос сорной  растительности,  посадка цветов и  формирование клумб;  грейдирование  прилегающих территорий;  уборка ветхих строений;  ремонт заборов  поставников | Абирало С.В. | апрель-  ноябрь |
| 3 | ОАО «Черневичи» | мех. мастерские «Бортники»,  МТФ «Бортники»,  МТФ «Луговые»,  Ферма «Ойчизна»,  Ферма «Толстики» | д. Бортники,  д. Ойчизна,  д. Толстики | Уборка прилегающей территории, посадка цветов, обустройство клумб, обкос прилегающих и закрепленных территорий,  благоустройство сельскохозяйственных  объектов и прилегающих территорий, вырубка кустарников,  обкос сорной  растительности,  посадка цветов и  формирование клумб;  грейдирование  прилегающих территорий;  уборка ветхих строений;  ремонт заборов  поставников | Бабич В.В. | апрель-  ноябрь |
| 4 | СХФ «Прошково» ОАО «Глубокский агросервис» | Административное здание СХФ «Прошково»,  мех.мастерские «Матюково»,  СТФ «Матюково»,  ферма «Матюково»,  ферма «Лозина» | д. Матюково,  д. Лозино | Уборка прилегающей территории, посадка цветов, обустройство клумб, обкос прилегающих и закрепленных территорий,  благоустройство сельскохозяйственных  объектов и прилегающих территорий, вырубка кустарников,  обкос сорной  растительности,  посадка цветов и  формирование клумб;  грейдирование  прилегающих территорий;  уборка ветхих строений;  ремонт заборов  поставников | Яцыно А.О. | апрель-  ноябрь |

УЧАСТОК УП ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участка | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Участок Плиса УП «Глубокское ЖКХ» | д. Плиса | Уборка прилегающей территории котельной | Ярохнович Н.А. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающий территории котельной и закрепленных территорий | Ярохнович Н.А. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающих территорий к многоквартирным домам  № 1,2,3,4 по ул. Заречная | Ярохнович Н.А. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос и удаление кустарника на двух гражданских кладбищах | Ярохнович Н.А. | апрель-  ноябрь |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Плисский СИК | д. Плиса | Уборка прилегающей территории | Плисско В.Н. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумб, 3 шт. | Плисско В.Н. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Покраска забора | Плисско В.Н. | апрель-  ноябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий | Плисско В.Н. | апрель-  ноябрь |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Уборка прилегающей территории возле остановочных павильонов Заборье, Гатовщина, Щербы, Велец, Мнюто 2, Бортники, Матюково, Плиса и остановочных пунктов Озерки, Суклино, Мнюто 1, Шепелево, Усово, Марково, Драбовщина, Протасы-Кукровские, Заулки, Матюково | Бервячонок Ю.М. | апрель |
| 2 | Покраска и текущий ремонт остановочных павильонов Заборье, Гатовщина, Щербы, Велец, Усово, Бортники, Матюково, Плиса | Бервячонок Ю.М. | апрель-май |
| 3 | Обкос прилегающих территорий и удаление кустарника возле остановочных павильонов и остановочных пунктов | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 4 | Проведение ямочного ремонта в населенных пунктах Заборье, Гатовщина, Осово, Щербы, Велец, Озерки, Суклино, Мнюто 1, Мнюто 2, Шепелево, Усово, Марково, Драбовщина, Соино, Бортники, Задорожье, Заулки, Матюково, Юзефово | Бервячонок Ю.М. | апрель-ноябрь |
| 5 | Грейдирование дорог проходящих по населенным пунктам Володьково, Роща, Матясы, Дубовщина, Якубенки, Протасы-Якубенские, Протасы-Кукровские, Поречье, Артемы, Жини, Толстики, Заулки, Матюково, Горовые, Горностаи | Бервячонок Ю.М. | апрель-ноябрь |

**ПОДСВИЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Бояры | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 2 | д. Вороново | Обкос территории (1 га), удаление поросли ДКР | Сесицкий А.В. | май-ноябрь |
| 3 | д. Вороново | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (12 м2) | Бервячонок Ю.М. | май |
| 4 | д. Городище | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия (250 пог. м) | Бервячонок Ю.М. | август |
| 5 | д. Добрезино | Обкос территории (1,2 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 6 | д. Замошье | Обкос территории (2 га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г. | май-ноябрь |
| 7 | д. Киши | Обкос территории ( 3 га), удаление поросли ДКР | Асаёнок А.А. | май-ноябрь |
| 8 | д. Киши | Ямочный ремонт асфальтового покрытия ул. Центральной (22 м2) | Бервячонок Ю.М. | май |
| 9 | д. Кубочники | Обкос территории (0,8 га), удаление поросли ДКР | Квятинский И.Э. | май-ноябрь |
| 10 | д. Ледники | Обкос территории (1га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г. | май-ноябрь |
| 11 | д. Шараги | Обкос территории (2 га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г. | май-ноябрь |
| 12 | д. Нестеровичи | Обкос территории (0,9 га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г. | май-ноябрь |
| 13 | д. Лепляне | Обкос территории (1,2 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 14 | д. Малые Довыдки | Обкос территории (2,1 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 15 | д. Малые Довыдки | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (28 м2) | Бервячонок Ю.М. | май |
| 16 | д. Морги | Обкос территории (1,1 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 17 | д. Новая Вёска | Обкос территории (0,7 га), удаление поросли ДКР | Квятинский И.Э. | май-ноябрь |
| 18 | д. Новики | Обкос территории (0,8 га), удаление поросли ДКР | Сесицкий А.В. | май-ноябрь |
| 19 | д. Огурни | Обкос территории (1,9 га), удаление поросли ДКР | Сесицкий А.В. | май-ноябрь |
| 20 | д. Перевоз | Обкос территории (1,2 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 21 | д. Передолы | Обкос территории (3,2 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 22 | д. Передолы | Удаление 3-х аварийных деревьев | Квятинский Э.К. | май |
| 23 | д. Свилко 1 | Обкос территории (1,1 га), удаление поросли ДКР | Квятинский И.Э. | май-ноябрь |
| 24 | д. Свилко 2 | Обкос территории (1,9 га), удаление поросли ДКР | Сесицкий А.В. | май-ноябрь |
| 25 | д. Свило 1 | Обкос территории (0,9 га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г. | май-ноябрь |
| 26 | д. Свило 2 | Обкос территории (2,3 га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г. | май-ноябрь |
| 27 | д. Селюты | Обкос территории (0,8 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 28 | д. Скребенец | Обкос территории (0,7 га), удаление поросли ДКР | Кашмило С.Г. | май-ноябрь |
| 29 | д. Снорки | Обкос территории (0,8 га), удаление поросли ДКР | Квятинский И.Э. | май-ноябрь |
| 30 | д. Стефаново | Обкос территории (1,3 га), удаление поросли ДКР | Сесицкий Э.К. | май-ноябрь |
| 31 | д. Стефаново | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (25 м2) | Бервячонок Ю.М. | май |
| 32 | д. Стринадки | Обкос территории (3,5 га), удаление поросли ДКР | Сесицкий А.В. | май-ноябрь |
| 33 | д. Стринадки | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (30 м2) | Бервячонок Ю.М. | май |
| 34 | д. Тиновка | Обкос территории (0,9 га) , удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУО «Подсвильская  ясли-сад– средняя школа Глубокского района» | г.п. Подсвилье | Покраска и косметический ремонт ограждения детского сада | Саулич Л.И. | июнь |
|  |  |  | Побелка бордюров | Саулич Л.И. | апрель, май, июль, август |
|  |  |  | Посадка цветов (4500 шт.) | Саулич Л.И. | май, июнь |
|  |  |  | Посадка кустов спиреи (6 шт.), хосты (20 шт.) | Саулич Л.И. | апрель-май |
|  |  |  | Благоустройство газонов  (1760 м2 ) | Саулич Л.И. | май-сентябрь |
|  |  |  | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Саулич Л.И. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Филиал № 3 ГУК «Глубокская централизованная клубная система» Подсвильский горпоселковый Дом культуры | г.п. Подсвилье | Текущий ремонт крыльца; | Спецанова Т.В. | май |
|  |  | Покраска цоколя и парапета по всему периметру здания | Спецанова Т.В. | май |
|  |  | Покраска дверей (2 шт.) запасного выхода | Спецанова Т.В. | май |
|  |  | Уход за газоном (50 пог. м) | Спецанова Т.В. | по мере необходимости |
| 2 | Филиал № 3 ГУК «Глубокская централизованная библиотечная система» Подсвильская горпоселковая библиотека | г.п.Подсвилье | Устройство цветников (2 шт.) | Яцковская С.П. | май-июнь |
| 3 | ГУО «Подсвильская детская школа искусств» | г.п. Подсвилье | Уход за газоном (50 кв.м.) | Рудак Л.С. | по мере необходимости |
|  |  |  | Устройство клумбы (1 шт.) | Рудак Л.С. | май |
|  |  |  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Рудак Л.С. | по мере необходимости |
| 4 | Филиал № 2 ГУК «Глубокская централизованная библиотечная система» Подсвильская детская библиотека | г.п.Подсвилье | Уход за газоном | Коляго О.И. | по мере необходимости |
| 5 | Филиал № 3 ГУК «Глубокская централизованная клубная система» Глубокский Дом ремесел г.п. Подсвилье | г.п. Подсвилье | Устройство цветников (2 шт.) | Матюшонок В.З | май-июнь |
|  |  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Матюшонок В.З. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | УЗ «Глубокая ЦРБ» Подсвильская райбольница | г.п. Подсвилье | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Шантор О.В. | по мере необходимости |
|  |  |  | Благоустройство клумб и газонов, посадка цветов  (450 м2) | Шантор О.В. | май-июнь |
|  |  |  | Побелка деревьев (20 шт.) и бордюр (200 пог. м) | Шантор О.В. | апрель |
| 2 | Аптека № 98 г.п. Подсвилье | г.п. Подсвилье | Благоустройство клумб и газонов, посадка цветов (15 м2) | Тараканова В.М. | май-июнь |
|  |  |  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий  (30 пог. м) | Тараканова В.М. | по мере необходимости |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ИП Бородич | д. Передолы | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Бородич С.В. | по мере необходимости |
| 2 | ИП Бородич | д. Стринадки | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Бородич С.В. | по мере необходимости |
| 3 | Магазин «Золотой колос» РУСПП «Глубокский комбикормовый завод» | г.п. Подсвилье | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Куприенко О.В. | по мере необходимости |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Почтовое отделение Подсвилье | г.п. Подсвилье | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Головина Ю.В. | по мере необходимости |
|  |  |  | Текущий ремонт крыльца | Масло А.Э. | май |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование КПП | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | КПП Подсвилье | г.п. Подсвилье | Обустройство цветника и газона | Шинкевич А.В. | май-июнь |

СБЕРКАССА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | № 208/2097  АСБ «Беларусбанк» | г.п. Подсвилье | Устройство клумбы | Пискунович И.Н. | май-июнь |
|  |  | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Пискунович И.Н. | по мере необходимости |

ЛЕСНИЧЕСТВО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГЛХУ «Двинская экспериментальная лесная база Института леса Национальной академии наук Беларуси» | г.п. Подсвилье | Наведение порядка на прилегающей и закрепленных территориях | Длужневский Э.К. | по мере необходимости |
|  |  | Обустройство цветников и газонов | Длужневский Э.К. | май-июнь |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | УП «Короли» | ферма Свилко | д. Свилко 2 | Наведение порядка и обустройство клумб | Абрамчик А.Г. | май-июнь |
| 2 | УП «Голубичи» | ферма Лепляне | д. Лепляне | Наведение порядка и обустройство клумб | Асаёнок А.А. | май-июнь |
|  |  | ферма Передолы | д. Передолы | Наведение порядка и обустройство клумб | Асаёнок А.А. | май-июнь |

УЧАСТОК УП ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участка | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Подсвильский | г.п. Подсвилье | Посадка деревьев (20 шт.) | Шумская З.Ф. | апрель-май |
|  |  |  | Ремонт детской площадки | Шумская З.Ф. | май |
|  |  |  | Подрезка деревьев по ул. Советская, Вокзальная (20 шт.) | Шумская З.Ф. | март-апрель |
|  |  |  | Ямочный ремонт улиц (250 м2) | Шумская З.Ф. | июль-август |
|  |  |  | Покраска цементной смесью бордюр по ул. Советская  (1000 пог. м) в г.п. Подсвилье | Шумская З.Ф. | апрель-май |
|  |  |  | Побелка деревьев по ул. Советская (35 шт.) | Шумская З.Ф. | апрель-май |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Подсвильский сельский исполнительный комитет | г.п. Подсвилье | Уход за газоном (20 кв.м.) | Ерошевич А.В. | по мере необходимости |
|  |  |  | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Ерошевич А.В. | по мере необходимости |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Покраска автобусной остановки в г.п. Подсвилье | Бервячонок Ю.М. | август |
| 2 | Ямочный ремонт ул. Советская в г.п. Подсвилье (48 кв.м.) | Бервячонок Ю.М. | май |
| 3 | Ямочный ремонт ул. Вокзальная в г.п. Подсвилье (120 кв.м.) | Бервячонок Ю.М. | июнь |
| 4 | Замена трубопровода по ул. Вокзальная  (в районе жилого дома № 28) в г.п. Подсвилье | Бервячонок Ю.М. | июнь |

**ПРОЗОРОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Богушевичи | Обкос территории (1,8 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы (ул. Лесная) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 2 | д. Заболотье | Обкос территории (0,3 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| 3 | д. Замхово | Обкос территории (1,5 га) | Михайловская И.И. | май |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы (ул. Лесная) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 4 | х. Замхово | Грейдирование дорожного покрытия (250 пог. м) | Бервячонок Ю.М. | август |
| 5 | д. Карнацкие | Обкос территории (1,2 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы (ул. Сельцо) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 6 | д. Косарево | Обкос территории (1,9 га), удаление поросли ДКР  (0,15 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Обкос придорожной полосы (ул. Дружная) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 7 | х. Ксты | Обкос территории возле памятного знака  (0,02га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| 8 | д. Лисицы | Обкос территории (0,2 га) | Михайловская И.И. | май |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы (ул. Ромашковая) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 9 | д. Лоси | Обкос территории (0,8 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| 10 | х. Мазурово | Обкос территории (0,16 га), удаление поросли ДКР (0,06 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 11 | х. Малость | Обкос территории (0,2 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| Обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 12 | д. Мирончики | Обкос территории (0,1 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| Обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 13 | х. Новинки | Обкос территории (1,5 га) | Бабич В.В. | май-ноябрь |
| 14 | х. Павинщина | Обкос территории (0,2 га), удаление поросли ДКР на общественном кладбище | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| 15 | д. Полевачи | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР (0,2 га) | Михайловская И.И. | май |
| Грейдирование дорожного покрытия  (ул. Садовая, ул.Буйницкого) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 16 | аг. Прозороки | Обкос территории (7,0 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Удаление поросли ДКР на общественных кладбищах | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Уборка и обкашивание территории возле воинских захоронений и на могиле И.Т.Буйницкого | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| 17 | х. Ромашки | Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 18 | х. Рослево | Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 19 | д. Санники | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР (0,01 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 20 | х. Саннички | Обкос территории (1,2 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| 21 | д. Сахновичи | Обкос территории (0,2 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Обкос придорожной полосы (ул. Гиньковская) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 22 | д. Сёмки | Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 23 | д. Скряжено | Обкос территории (0,3 га), удаление поросли ДКР (0,01 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы ( ул. Веселушная) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 24 | х. Слобода | Обкос территории (0,4 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 25 | х. Чабаны | Обкос территории (0,2 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| 26 | аг. Черневичи | Обкос территории (4,5 га), удаление поросли ДКР ( 0,03 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| Уборка территории и текущее содержание детской площадки | Бабич В.В. | май-ноябрь |
| 27 | д. Шалушино | Обкос территории (0,2 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 28 | д. Шилово | Обкос территории (0,15 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| 29 | д. Шитики | Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы (ул. Купальская) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 30 | д. Щелкуны | Обкос территории (0,3 га) | Михайловская И.И. | май-сентябрь |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУО «Прозорокская детский сад-средняя школа Глубокского района им. И.Т.Буйницкого» | аг. Прозороки | Побелка бордюров | Гинько О.Д. | апрель, июль, август |
|  |  | Посадка цветов (5000 шт.) | Гинько О.Д. | май, июнь |
|  |  | Посадка кустов акации (10 шт.), | Гинько О.Д. | апрель-май |
|  |  | Благоустройство газонов  (1200 м2 ) | Гинько О.Д. | май-сентябрь |
|  |  | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Гинько О.Д. | по мере необходимости |
| 2 | ГУО «Черневичская детский сад-базовая школа Глубокского района» | аг. Черневичи | Подсыпка, выравнивание подъездных путей к учреждению образования | Вырвич В.В. | апрель |
|  |  | Посев, посадка, закладка клумб; прополка, рыхление; полив и подкормка цветочных и овощных культур | Вырвич В.В. | апрель-август |
|  |  |  | Побелка бордюров | Вырвич В.В. | апрель, май, июль, август |
|  |  |  | Перекладка плитки на дорожках, выравнивание бордюров | Вырвич В.В. | апрель, май, июль, август |
|  |  |  | Изготовление цветочных, ландшафтных композиций | Вырвич В.В. | май-июнь |
|  |  |  | Скашивание и уборка многолетней травы на пришкольной территории, стадионе и игровой площадке | Вырвич В.В. | май-сентябрь |
|  |  |  | Косметический ремонт (покраска) оборудования на игровой площадке | Вырвич В.В. | июль |
|  |  |  | Косметический ремонт (цементирование) крыльца, бордюров, монумента пионерки | Вырвич В.В. | июль – август |
|  |  |  | Косметический ремонт ограждения учреждения образования | Вырвич В.В. | апрель, август |
|  |  |  | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Вырвич В.В. | март-октябрь |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Филиал № 14 ГУК «Глубокская централизованная клубная система» Прозорокский сельский Дом культуры | аг. Прозороки | Побелка фундамента, цементных скамеек, вазы | Крупко В.Н. | июль |
|  |  | Оформление клумбы | Крупко В.Н. | май |
|  |  | Обкос прилегающей территории и прополка клумб | Крупко В.Н. | по мере необходимости |
|  |  | Посадка цветов (300 шт.) | Крупко В.Н. | май-июнь |
| 2 | Филиал № 4 ГУК «Глубокская централизованная клубная система» Черневичский сельский Дом культуры | аг. Черневичи | Косметический ремонт ограждения | Пустынникова Р.М. | июнь |
| Побелка бордюров | Пустынникова Р.М. | апрель |
| Посадка цветов (100 шт.) | Пустынникова Р.М. | май, июнь |
| Посадка кустов сирени  (3 шт.), деревьев (каштан) – 1 шт. | Пустынникова Р.М. | апрель-май |
| Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Пустынникова Р.М. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | УЗ «Прозорокская  БСУ с АВОП» | аг. Прозороки | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Паращенко Л.Н. | по мере необходимости |
|  |  | Благоустройство клумб и посадка цветов (1000 шт.) | Паращенко л.Н. | май-август |
|  |  |  | Побелка фундамета и бордюр (150 пог. м) | Паращенко Л.Н. | апрель-май |
| Покраска забора (50 пог.м.) | Паращенко Л.Н. | май-июль |
| 2 | Черневичский ФАП | аг. Черневичи | Благоустройство клумб и газонов, посадка цветов  (15 м2) | Думшенко В.В. | май-июнь |
|  |  |  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий  (30 пог. м) | Думшенко В.В. | по мере необходимости |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Ушачское райпо  магазин «Дукат» | аг. Прозороки | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумб (посадка цветов – 50 шт.) | Баранчук Л.Ю. | по мере необходимости, май-июнь |
| Ремонт крыльца | Баранчук Л.Ю. | июнь-август |
| 2 | Ушачское райпо  магазин д. Полевачи | аг. Прозороки | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумб | Лукашёнок И.Ю. | по мере необходимости |
| 3 | ЧУП «Меруна»  магазин «Талер» | аг. Прозороки | Наведение порядка на прилегающей территории | Шнитко С.С. | по мере необходимости |
| 4 | Докшицкое райпо  магазин «Крынічка» | аг. Черневичи | Наведение порядка на прилегающей территории | Самусёнок С.И. | по мере необходимости |
| 5 | ИП Брехун С.А.  магазин «Светлана» | аг. Черневичи | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Брехун С.А. | по мере необходимости |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Почтовое отделение Прозороки | аг. Прозороки | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Щелкун Т.Р. | по мере необходимости |
|  |  |  | Посадка цветов (50 шт.) | Щелкун Т.Р. | май- июнь |
| 2 | Почтовое отделение Черневичи | аг. Черневичи | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Игнатович И.А. | по мере необходимости |
|  |  |  | Очистка фасада | Игнатович И.А. | май |
|  |  |  | Посадка цветов (50 шт.) | Игнатович И.А. | май-июнь |

ЛЕСНИЧЕСТВО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГЛХУ «Дисненский лесхоз»  Прозорокское лесничество | аг. Прозороки | Наведение порядка,  обкос прилегающей и закрепленных территорий | Альхимович А.А. | по мере необходимости |
|  |  | Обустройство цветников и газонов | Альхимович А.А. | май-июнь |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ОАО «Черневичи» | ферма Новинки | д. Санники | Наведение порядка и обкос территории | Бабич В.В. | май-октябрь |
|  |  | ферма Черневичи | аг. Черневичи | Наведение порядка и обкос территории | Бабич В.В. | май-октябрь |
|  |  | ферма Замхово | д. Замхово | Наведение порядка и обкос территории | Бабич В.В. | май-октябрь |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Прозорокский сельский исполнительный комитет | аг. Прозороки | Уход за газоном и клумбами | Михайловская И.И. | по мере необходимости |
|  |  |  | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Михайловская И.И. | по мере необходимости |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Уборка территории, обкашивание и текущий ремонт остановочных павильонов и остановок д. Санники, д. Мирончики, д. Косарево, д. Сахновичи, д. Замхово, д. Скряжено, д. Полевачи, аг. Черневичи | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |

**ПСУЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Бобруйшина | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (1,1 га) | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
|  |  | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия (200 пог. м) | Бервячонок Ю.М. | август |
| 2 | д. Галиново | Обкос территории (0,60 га), удаление поросли ДКР | Глубокский филиал ОУП «Витебскоблтоп» | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (0,40 га) | Глубокский филиал ОУП «Витебскоблтоп» | май-ноябрь |
| 3 | д. Германовщина | Обкос территории (0,40 га) | Гиль А.В. | май-ноябрь |
| 4 | д. Горяни | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия (300 пог. м) | Бервячонок Ю.М. | август |
| 5 | х. Грязи | Обкос территории (0,30 га), удаление поросли ДКР | Гиль А.В. | май-ноябрь |
| 6 | д. Залесная | Обкос территории (0,30 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, выкашивание территории (0,50 га) | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 7 | д. Заозёрная | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Войнич Ф.С. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (0,30 га) | Войнич Ф.С. | май-ноябрь |
| 8 | д. Заулок-Русский | Грейдирование дорожного покрытия | Бервячонок Ю.М. |  |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (1,2 га) | Гиль А.В. | май-ноябрь |
| 9 | д. Зябки | Обкос территории (0,2 га), удаление поросли ДКР | Гиль А.В. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (1,1 га) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
|  |  | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия (100 пог.м) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 10 | д. Ивесь | Обкос территории (0,30 га), удаление поросли ДКР | Федькович В.П. | май-ноябрь |
| 11 | д. Колечполье | Обкос территории (0,60 га), удаление поросли ДКР | Гиль А.В. | май-ноябрь |
| 14 | д. Липово | Обкос территории (0,60 га), удаление поросли ДКР | Корсак М.И. | май-ноябрь |
| 15 | д. Лотыши | Обкос территории (0,40 га), удаление поросли ДКР | Корсак М.И. | май-ноябрь |
| 16 | д. Надозерье | Обкос территории (0,20 га), удаление поросли ДКР | Попко Д.Ю. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (0,70 га) | Попко Д.Ю. | май-ноябрь |
| 17 | д. Обруб | Обкос территории (0,80 га), удаление поросли ДКР | Гиль А.В. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (0,80 га) | Гиль А.В. | май-ноябрь |
| 18 | д. Осиновка | Обкос территории (0,20 га), удаление поросли ДКР | Гиль А.В. | май-ноябрь |
| 19 | д. Острово | Обкос территории (0,80 га), удаление поросли ДКР | Корсак М.И. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (1,20 га) | Корсак М.И. | май-ноябрь |
| 20 | д. Поженьки | Обкос территории (0,30 га) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 21 | аг. Псуя | Обкос территории (2,00 га), удаление поросли ДКР | Гиль А.В. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (1,30 га) | Гиль А.В. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории памятников (4 шт.) | Усович Л.И. | май-ноябрь |
| 22 | х. Скрабатуны | Обкос территории (0,20 га), удаление поросли ДКР | Федькович В.П. | май-ноябрь |
| 23 | д. Слобода | Обкос территории (0,60 га), удаление поросли ДКР | Соколовская Т.Ч. | май-ноябрь |
| 24 | д. Слободка | Обкос территории (0,20 га), удаление поросли ДКР | Гиль А.В. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (0,30 га) | Гиль А.В. | май-ноябрь |
| 25 | д. Хролы | Обкос территории (0,60 га), удаление поросли ДКР | Федькович В.П. | май-ноябрь |
| 27 | д. Чашки | Обкос территории (1,00 га), удаление поросли ДКР | Филиал «Глубокский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром» | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (0,70 га) | Филиал «Глубокский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром» | май-ноябрь |
| 28 | д. Шо | Обкос территории (0,8 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (0,80 га) | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 29 | х. Юстияново | Обкос территории (0,20 га), удаление поросли ДКР | Корсак М.И. | май-ноябрь |
| 30 | х. Яново | Обкос территории (0,10 га), удаление поросли ДКР | Гиль А.В. | май-ноябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУО «Псуевская  детский сад– базовая школа Глубокского района» | аг. Псуя | Посадка кустарников (20 шт.) вдоль ограждения школы | Усович Л.И. | май |
|  |  | Побелка бордюров, фундамента, деревьев | Усович Л.И. | апрель, май |
|  |  |  | Посадка цветов (2500 шт.) | Усович Л.И. | май, июнь |
|  |  |  | Благоустройство памятников  (4 шт.) и мест захоронения польских солдат | Усович Л.И. | май-сентябрь |
|  |  |  | Уборка и обкос прилегающей и закрепленных территорий | Усович Л.И. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Филиал № 12 Псуевский сельский клуб ГУК «Глубокская централизованная клубная система» | аг. Псуя | Уборка и обкос прилегающей территории | Тавгень Р.В. | май-ноябрь |
|  |  | Побелка фундамента по всему периметру здания | Тавгень Р.В. | май |
|  |  | Покраска бетонного забора вдоль закрепленной территории | Тавгень Р.В. | май |
|  |  |  | Устройство цветников  (2 шт.) | Тавгень Р.В. | май |
| 2 | Филиал № 50 Псуевская сельская библиотека  ГУК «Глубокская централизованная библиотечная система» | аг. Псуя | Устройство цветника  (1 шт.) | Павловская Г.М. | май-июнь |
| 3 | Филиал № 13 Ивесьский культурный историко-туристический центр ГУК «Глубокская централизованная клубная система» | д. Ивесь | Уход за парком (0,20 га), благоустройство памятников (2 шт.) | Можейко Н.А. | по мере необходимости |
|  |  |  | Устройство цветника (1 шт.) | Можейко Н.А. | май |
|  |  |  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Можейко Н.А. | по мере необходимости |
| 4 | Филиал № 49 Ивесьская сельская библиотека  ГУК «Глубокская централизованная библиотечная система» | д. Ивесь | Устройство цветника (1 шт.) | Мисевич Т.В. | май |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Псуевская врачебная амбулатория общей практики  УЗ «Глубокая ЦРБ» | аг. Псуя | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий (0,30 га) | Шульга О.В. | по мере необходимости |
|  |  |  | Благоустройство клумб, посадка цветов  (100 шт.) | Шульга О.В. | май-июнь |
|  |  |  | Побелка деревьев (20 шт.) и фундамента здания | Шульга О.В. | апрель |
| 2 | Ивесьский фельдшерско-акушерский пункт  УЗ «Глубокая ЦРБ» | д. Ивесь | Благоустройство клумб и посадка цветов  (50 шт.) | Вежбицкая Л.Г. | май-июнь |
|  |  |  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий  (0,10 га) | Вежбицкая Л.Г. | по мере необходимости |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ЧТУП «Псуевский» | аг. Псуя | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Гайдар О.В. | по мере необходимости |
| 2 | ЧТУП «Псуевский» | д. Ивесь | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Гайдар О.В. | по мере необходимости |
| 3 | Магазин № 35 Ушачского филиала Витебского облпотребобщества | аг. Псуя | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Жаворонок З.В. | по мере необходимости |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Почтовое отделение Псуя | аг. Псуя | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Ошуркевич Л.А. | по мере необходимости |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование КПП | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | КПП Псуя | аг. Псуя | Обустройство цветника и газона | Стукан Ю.А. | май-июнь |
| Уборка и обкос прилегающей и закрепленной территории | Стукан Ю.А. | по мере необходимости |

ЛЕСНИЧЕСТВА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Псуевское лесничество  ГЛХУ «Двинская экспериментальная лесная база Института леса Национальной академии наук Беларуси» | д. Острово | Наведение порядка возле здания лесничества и закрепленных территориях | Длужневский Э.К. | по мере необходимости |
|  |  | Обкос территорий кладбищ д. Шо и д. Залесная | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
|  |  | Обустройство цветников | Длужневский Э.К. | май-июнь |
|  |  | Благоустройство закрепленных памятников | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 2 | Липовское лесничество  ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» | д. Липово | Наведение порядка возле здания лесничества и назакрепленных территориях | Корсак М.И. | по мере необходимости |
| Обкос территорий кладбища д. Острово | Корсак М.И. | май-ноябрь |
| Обустройство цветников | Корсак М.И. | май-июнь |
| Благоустройство закрепленных памятников | Корсак М.И. | май-ноябрь |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | КУПСХП «Яблонька» | ферма Новая Псуя | х. Новая Псуя | Обкос территории, наведение порядка и побелка ферм | Войнич Ф.С. | май-июнь |
| ферма Обруб | д. Обруб | Обкос территории, наведение порядка и побелка ферм | Войнич Ф.С. | май-июнь |
|  |  | ферма Ивесь | д. Ивесь | Обкос территории, наведение порядка и побелка ферм | Войнич Ф.С. | май-июнь |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Псуевский сельский исполнительный комитет | аг. Псуя | Обустройство цветников | Гиль А.В. | май |
|  |  | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Гиль А.В. | по мере необходимости |
|  |  |  | Побелка деревьев и фундамента здания | Гиль А.В. | апрель |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнение |
| 1 | Приведение в порядок остановочных пунктов | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 2 | Подсыпка гравием дороги Ивесь – Шо ( 80 пог. м) | Бервячонок Ю.М. | май |
| 3 | Подсыпка гравием дорог д. Колечьполье ( 30 пог. м), д. Зябки (40 пог. м), д. Бобруйщина (30 пог. м) | Кашмило С.Г. | сентябрь |
| 4 | Установка указателей населенных пунктов д. Германовщина,  д. Заулок-Русский | Бервячонок Ю.М. | июнь |

**УДЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Забелье | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по благоустройству придомовых территорий и обработки приусадебных участков  Обкос сорной растительности – 0,5 га  Удаление очагов борщевика Сосновского  Покраска 2-х въездных знаков; остановок  Обкос придорожной полосы  Подсыпка улицы гравием | Карман В.К.,  Тисецкий П.Л.,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 2 | д. Дегтяри | Удаление очагов борщевика Сосновского  Подсыпка улицы гравием, грейдирование | Карман В.К.,  землепользователи,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 3 | д. Петровские | Удаление очагов борщевика Сосновского  Подсыпка улицы гравием, грейдирование  Обкос сорной растительности;  Наведение порядка возле 2-х пустующих домов  Обкос придорожной полосы | Карман В.К.,  землепользователи,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 4 | д. Каштоляновщина | Обкос территории площадью, 0,5 га,  около домов для временного проживания  Удаление борщевика Сосновского, 1,0 га  Поддержание 3 строений панской усадьбы в надлежащем состоянии  Грейдирование дороги  Обкос придорожной полосы | Карман В.К.,  землепользователи,  Бервячонок Ю.М.,  Логинов А.М. | по мере необходимости |
| 5 | д. Петруново | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по благоустройству придомовых территорий и обработки приусадебных участков  Обкос сорной растительности – 0,5 га  Удаление очагов борщевика Сосновского  Обкос придорожной полосы  Проведение ямочного ремонта асфальта | Карман В.К.,  землепользователи,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 6 | д. Мерецкие | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по благоустройству придомовых территорий и обработки приусадебных участков  Обкос сорной растительности – 1,5 га  Удаление очагов борщевика Сосновского Обкос придорожной полосы  Ремонт памятного знака  Обкос общественного кладбища | Карман В.К.,  землепользователи,  Бервячонок Ю.М.,  Логинов А.М. Рыхлёнок К.Ф. | по мере необходимости |
| 7 | д. Сапелино | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по благоустройству придомовых территорий и обработки приусадебных участков  Подсыпка улицы гравием | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 8 | аг. Удело | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по благоустройству придомовых территорий и обработки приусадебных участков  Обкос придорожной полосы  Покраска остановок, знаков, нанесение дорожной разметки, ямочный ремонт асфальта | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 9 | д. Лозичи | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по благоустройству придомовых территорий и обработки приусадебных участков  Обкос придорожной полосы  Покраска остановок, знаков, ограждения моста, нанесение дорожной разметки, ямочный ремонт асфальта  Работа с наследниками пустующих домов | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 10 | д. Лужки | Обкос травяной растительности (0,5 га)  Наведение порядка возле 2-х пустующих домов  Обкос придорожной полосы | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 11 | д. Готовки | Обкос обочин дороги 1 км и вырубка кустарника вдоль обочин дороги  Обкос кладбища | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 12 | д. Воронцы | Уборка территорий возле пустующих домов (2 шт.)  Обкос обочин дороги, 0,6 км  Обкос кладбища | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 13 | д. Мосар | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по благоустройству придомовых территорий и обработки приусадебных участков  Обкос придорожной полосы  Покраска остановок, знаков, ограждения моста, нанесение дорожной разметки, ямочный ремонт асфальта  Работа с наследниками пустующих домов  Обкос мест общего пользования  Обкос кладбища, уборка мусора | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 14 | д. Луцк-Мосарский | Обкос обочин дороги  Обкос кладбища, уборка мусора  Работа с населением по выполнению правил благоустройства и содержания населенных пунктов | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 15 | д. Панфиловщина | Обкос территории населенного пункта | Зенович Т.Т. | по мере необходимости |
| 16 | д. Папшичи | Обкос обочин дороги  Обкос кладбища, уборка мусора  Работа с населением по выполнению правил благоустройства и содержания населенных пунктов | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 17 | д. Бервяки | Обкос сорной растительности и вырубка кустарника.  Обкос кладбища, уборка мусора | Карман В.К.,  старейшина | по мере необходимости |
| 18 | д. Сеньковцы | Обкос двух пустующих домов  Грейдирование дороги | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 19 | д. Соколово | Обкос обочин дороги, 0,4 км  Грейдирование подъездной дороги и улицы | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 20 | д. Новосёлки | Обкос обочин дороги 0,5 км  Грейдирование подъездной дороги и улицы  Обкос кладбища, уборка мусора | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 21 | д. Хотьки | Уборка территорий возле пустующих домов.  Обкос обочин дороги  Обкос кладбища, уборка мусора,  Грейдирование подъезда к населенному пункту | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 22 | д. Васьки | Вырубка кустарника (0,01 га);  Обкос обочин дороги (0,5 км).  Грейдирование подъездной дороги | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 23 | д. Матясы | Обкос 2-х пустующих домов | Карман В.К.,  старейшина | по мере необходимости |
| 24 | д. Верхнее | Обкос территории населенного пункта, мест общего пользования 1,0 га  Покраска бордюров около памятника,  забора, посадка цветов, уход за клумбами  Регулярный подкос | Зенович Т.Т.,  Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 25 | д. Раковцы | Обкос обочин дороги  Обкос кладбища, уборка мусора,  Грейдирование подъезда к населенному пункту | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 26 | д. Залеськи | Обкос обочин дороги  Обкос кладбища, уборка мусора,  Грейдирование подъезда к населенному пункту | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 27 | д. Запасники | Обкос обочин дороги  Обкос кладбища, уборка мусора,  Грейдирование подъезда к населенному пункту | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 28 | д. Шоти | Обкос придомовых территорий 5-ти домов  Грейдирование дороги | Карман В.К.,  старейшина,  Зенович Т.Т | по мере необходимости |
| 29 | д. Русаки | Обкос придомовых территорий 5 домов  Грейдирование дороги | Карман В.К.,  старейшина,  Зенович Т.Т | по мере необходимости |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУО «Мерецковская детский сад – базовая школа» | д. Мерецкие | Обрезка и побелка деревьев | Гражевская И.С. | апрель |
|  |  |  | Уход за фруктовым садом | Гражевская И.С. | постоянно |
|  |  |  | Обрезка кустарников | Гражевская И.С. | июнь |
|  |  |  | Окультуривание искусственного водоёма | Гражевская И.С. | апрель-сентябрь |
|  |  |  | Окультуривание альпийской горки (прополка и формирование многолетников, высадка однолетников, подсыпка земли) | Гражевская И.С. | постоянно |
|  |  |  | Благоустройство цветников | Гражевская И.С. | апрель |
|  |  |  | Ремонт и побелка бордюров | Гражевская И.С. | май |
|  |  |  | Ремонт и покраска забора | Гражевская И.С. | май-июнь |
|  |  |  | Постоянный уход за памятным знаком | Гражевская И.С. | постоянно |
| 2 | ГУО «Уделовская детский сад – базовая школа» | аг. Удело | Обкос территории | Шипко В.Е. | по мере необходимости |
|  |  | Покраска малых архитектурных форм, оборудования | Шипко В.Е. | май-июль |
|  |  | Разбивка клумб, посадка цветов 800 штук | Шипко В.Е. | май-июнь |
|  |  | Уход за памятниками погибших воинов землякам в аг. Удело, Мосар, Панфиловщина | Шипко В.Е. | май-октябрь |
|  |  | Обкос двух зданий Уделовского детсада (недостроенных) | Шипко В.Е. | май-октябрь |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Уделовский центр культуры | аг. Удело | Уборка прилегающей теорритории | Джавшанашвили Т.Т | постоянно |
|  |  |  | Подготовка цветников | Джавшанашвили Т.Т | до 5 мая |
|  |  |  | Побелка деревьев, бордюров | Джавшанашвили Т.Т | апрель |
|  |  |  | Замена рекламного щита | Джавшанашвили Т.Т | май |
| 2 | Уделовска детская музыкальная школа | аг. Удело | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Шимко И.Б | май |
|  |  |  | Выкашивание сорной растительности | Шимко И.Б | по мере необходимости |
|  |  |  | Побелка деревьев | Шимко И.Б | май |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Аптека Удело | аг. Удело | Обкос территории возле здания аптеки | Лось Л.В. | по мере необходимости |
| 2 | Уделовская врачебная амбулатория общей практики | аг. Удело | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Сачко Р.Е. | май |
|  |  |  | Обкос сорной растительности, 0,3 га | Сачко Р.Е. | по мере необходимости |
|  |  |  | Побелка деревьев | Сачко Р.Е. | май |
| 3 | Мерецковский ФАП | д. Мерецкие | Замена вывески | Козел Ф.Ф. | июль |
|  |  |  | Побелка деревьев | Козел Ф.Ф. | май |
| 4 | Верхнянский ФАП | д. Верхнее | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Квач Г.Л. | май |
|  |  |  | Обкос сорной растительности, 0,1 га | Квач Г.Л. | по мере необходимости |
|  |  |  | Побелка клумб | Квач Г.Л. | май |
| 5 | Мосарский ФАП | д. Мосар | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Шарак С.С. | май |
|  |  |  | Обкос сорной растительности, 0,1 га | Шарак С.С. | по мере необходимости |
|  |  |  | Побелка деревьев | Шарак С.С. | май |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | магазин Петруново, Верхнее | д. Петруново,  д. Верхнее | Обустройство цветника, высадка рассады цветов  50 шт. | Вертинская Л.А. | май |
|  |  |  | Содержание территории вокруг магазина в хорошем состоянии | Вертинская Л.А. | постоянно |
| 2 | магазин Мерецкие | д. Мерецкие | Обкос территории | ИП Баранович В.В. | по мере необходимости |
| 3 | магазин «Эконом» | аг. Удело,  д. Мосар | Обкос территории | ИП Василенко А.В. | по мере необходимости |
| 4 | Магазин Удело «Василек» | аг. Удело | Обустройство цветника, высадка рассады цветов 50 шт. | ИП Захарчёнок Т.П. | май |
|  |  |  | Содержание территории вокруг магазина в хорошем состоянии | ИП Захарчёнок Т.П. | постоянно |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ОПС аг. Удело | аг. Удело | Обкос территории | Вертинская Е.Г. | по мере необходимости |
| 2 | ОПС д. Мерецкие | д. Мерецкие | Обкос территории | Снорик И.Н. | по мере необходимости |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование КПП | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | *На территории сельского совета не имеется* | – | – | – | – |

СБЕРКАССА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | *На территории сельского совета не имеется* | – | – | – | – |

ЛЕСНИЧЕСТВО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | *На территории сельского совета не имеется* | – | – | – | – |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | УП «За Родину» | Фермы Удело, Мосар, Михальцы, Папшичи, Верхнее, Раковцы, Васьки | аг. Удело,  д. Мосар,  д. Михальцы, д. Папшичи,  д. Верхнее,  д. Раковцы,  д. Васьки | Наведение порядка  на прилегающих территориях | Зенович Т.Т. | постоянно |
|  |  | Мехмастерские Удело, Мосар, Верхнее | аг. Удело,  д. Мосар,  д. Верхнее | Наведение порядка  на территории, обкос прилегающей территории | Зенович Т.Т. | постоянно |
|  |  | Склады, сушилки, сельский клуб Верхнее, детский сад, 2 многоквартирных дома № 22, № 24 в д. Верхнее | аг. Удело,  д. Мосар,  д. Верхнее | Обкос прилегающей территории | Зенович Т.Т | по мере необходимости |
|  |  | Административные здания (контора, диспетчерская), столовые | аг. Удело,  д. Верхнее | Высадка цветов, уход за клумбами, регулярный обкос прилегающей территории | Зенович Т.Т | постоянно |

УЧАСТОК УП ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участка | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Уделовский участок  УП ЖКХ, котельная  Удело | аг. Удело | Уборка территории от опилок, щепы и другого мусора | Рыхлёнок К.Ф. | май |
|  |  | Проведение ремонта ограждения вокруг котельной | Рыхлёнок К.Ф. | июль |
|  |  | Обкос общественных кладбищ Удело, Мерецкие, Лозичи | Рыхлёнок К.Ф. | по мере необходимости |
| 2 | Уделовский участок  УП ЖКХ, котельная Мерецкие | д. Мерецкие | Уборка территории от остатков древесины | Рыхлёнок К.Ф. | май |
|  |  | Обкос мест общего пользования многоквартирных домов Мерецкие | Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
| 3 | Уделовский участок  УП ЖКХ, котельная Петруново | д. Петруново | Уборка территории от остатков древесины. | Рыхлёнок К.Ф. | май |
|  |  | Обкос мест общего пользования многоквартирных домов Петруново | Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Уделовский сельский исполнительный комитет | аг. Удело | Обкос территории вокруг здания сельисполкома,  0,15 га | Карман В.К. | постоянно |
|  |  |  | Отремонтировать крыльцо здания | Карман В.К. | до 1 октября |
|  |  |  | Обрезка спиреи около памятника | Карман В.К. | По мере необходимости |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУСО «Глубокский психоневрологический дом-интернат для пенсионеров и инвалидов» | д. Петруново | Сезонные работы в саду | Супранёнок К.В. | постоянно |
|  |  | Покраска бетонных бортовых камней, побелка деревьев сада | Супранёнок К.В. | постоянно |
|  |  | Ремонт малых архитектурных форм и покраска | Супранёнок К.В. | постоянно |
|  |  | Укладка тактильной плитки от ворот дома-интерната до крыльца | Супранёнок К.В. | постоянно |
|  |  | Установка памятников на кладбище дома-интерната  (14 шт.) | Супранёнок К.В. | постоянно |
|  |  | Обкос газонов, кюветов, территории кладбища, уход за цветниками | Супранёнок К.В. | постоянно |
|  |  | Борьба с борщевиком Сосновского | Супранёнок К.В. | постоянно |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнение |
| 1 | Ямочный ремонт улиц | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 2 | Уборка и обкос территорий остановок автобуса | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 3 | Грейдирование улиц | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |

**УЗРЕЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Рудница | Вырезка кустарников на кладбище 50 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц 0,22 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 2 | д. Микулино | Вырезка кустарников на кладбище 40 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц, 0,17 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 3 | д. Майсютино | Вырезка кустарников на кладбище 100 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц, 0,15 га  Благоустройство территории около воинского захоронения  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 4 | д. Голубчики | Вырезка кустарников на кладбище 200 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц 0,49 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 5 | д. Потупы | Вырезка кустарников на кладбище 70 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц 1,73 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 6 | д. Грицы | Вырезка кустарников на кладбище 30 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц 0,05га. | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 7 | д. Узречье | Вырезка кустарников на кладбище 60 м2  и вдоль дороги к кладбищу – 0,1 га  Грейдирование дороги к кладбищу  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора,  Обкос улиц – 1,36 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 8 | д. Кухарево | Вырезка кустарников на кладбище 30 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц 0,27 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 9 | д. Стуканы | Вырезка кустарников на кладбище 200 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц 0,64 га  Благоустройство территории около воинского захоронения  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 10 | д. Бычково | Вырезка кустарников на кладбище 20 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц 0,10 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 11 | д. Черёнка | Вырезка кустарников на кладбище 70 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц 0,70 га  Уборка территорий возле пустующих домов.  Грейдирование улиц.  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях; | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 12 | аг. Бабичи | Обкос улиц 0,96 га  Благоустройство территорий около памятника воинам-землякам  Посадка деревьев и кустарников, 200 шт.  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 13 | д. Бараны | Обкос улиц 0,14 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 14 | д. Матошки | Обкос улиц 0,44 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 15 | д. Хромые | Обкос улиц 0,24 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 16 | д. Курьяново | Обкос улиц 0,11 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 17 | д. Нарушово | Обкос улиц 0,22 га  Уборка территорий возле пустующих домов.  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 18 | д. Старый Двор | Обкос улиц 0,14 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 19 | д. Лесники | Обкос улиц 0,40 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 20 | д. Горовляне | Обкос улиц 0,15 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 21 | д. Ратьки | Обкос улиц 0,03 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 22 | д. Романчуки | Обкос улиц 0,30 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 23 | д. Петровщина | Обкос улиц 2,12 га  Благоустройство территорий около памятника и воинского захоронения  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 24 | д. Двор- Узречье | Обкос улиц 0,63 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на их подворьях | Дашкевич П.Э.,  Стукан А.Д.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Бабичевская сельская библиотека-клуб | аг. Бабичи | Обустройство цветника, высадка рассады цветов,  30 шт. | Сайковская А.Ю. | май |
| 2 | Петровщинская сельская библиотека | д. Петровщина | Обустройство цветника, высадка рассады цветов,  20 шт. | Счастная К.Ф. | май |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Петровщинский ФАП | д. Петровщина | Обустройство цветника, высадка рассады цветов  30 шт. | Волк С.И. | май |
| 2 | Бабичевская БСУ | аг. Бабичи | Обустройство цветника, высадка рассады цветов  200 шт. | Полянина А.И. | май |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | магазин Докшицкого районного потребительского общества | аг. Бабичи | Обустройство цветника, высадка рассады цветов,  50 шт. | Почёпко С.Г. | май |
| 2 | магазин Докшицкого районного потребительского общества | д. Петровщина | Обустройство цветника, высадка рассады цветов,  50 шт. | Дашкевич П.Э. | май |
| 3 | магазин частный | аг. Бабичи | Обустройство цветника, высадка рассады цветов,  50 шт. | Дашкевич П.Э. | май |

ЛЕСНИЧЕСТВО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Узречское | д. Узречье | Обустройство цветника, высадка рассады цветов,  100 шт. | Чепулан С.Л. | май |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ОАО «Золотая подкова» | фермы, мехмастерские, склады, сушильное хозяйство,  административные здания,  пустующих производственных зданий и жилых домов: | аг. Бабичи, д.Петровщина, д.Черенка, д.Узречье, д.Старый Двор | Провести весеннюю уборку территорий  уборка и вывоз мусора, побелка фундаментов | Стукан А.Д. | май |
|  |  |  | Перепланировка клумб, высадка рассады цветов у здания диспетчерской, конторы, ферм | Стукан А.Д. | май |
|  |  |  | Зашивка окон в пустующих жилых домах | Стукан А.Д. | май |
|  |  |  | Распашка и вовлечение в севооборот пустующих земельных участков, | Стукан А.Д. | май |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Узречский сельский исполнительный комитет | д. Петровщина | Высадка цветов (600 шт.) у административного здания сельисполкома | Юдыцкая М.Е. | май |
|  |  | Покрасить фундамент административного  здания сельсиполкома | Дашкевич П.Э. | май |
|  |  | Стрижка живой изгороди | Дашкевич П.Э. | по мере необходимости |
|  |  | Уборка территории детской игровой площадки | Дашкевич П.Э. | по мере необходимости |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнение |
| 1 | Провести весеннюю уборку территорий остановок: уборка, вывоз мусора, побелка, покраска | Бервячонок Ю.М.,  Почёпко В.Л. | апрель-май |
| 2 | Грейдирование дорог по улицам деревень | Бервячонок Ю.М.,  Почёпко В.Л. | по мере необходимости |