ИНФОРМАЦИЯ  
о выполнении календарного графика мероприятий по решению вопросов жизнедеятельности граждан, провоцирующих их на обращения и жалобы в органы власти Глубокского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Дата начала работ | Дата окончания работ | Ответственные исполнители | Контактные данные | Состояние объекта |
| Текущий ремонт жилого дома № 4 ул. Полесская г.п. Подсвилье | 01.09.2022 г. | 30.10.2022 г. | Варша О.С. | 2 20 00 | работы выполнены |
| Текущий ремонт жилого дома № 59а по ул. Октябрьская в г.п. Подсвилье | 01.09.2022 г. | 30.10.2022 г. | Варша О.С. | 2 20 00 | работы выполнены |
| Текущий ремонт жилого дома № 58 по ул. Советская в г.п. Подсвилье | 01.09.2022 г. | 30.10.2022 г. | Варша О.С. | 2 20 00 | работы выполнены |
| Въезд во двор жилого дома № 5 по ул. Мира г. Глубокое | 01.10.2022 г. | 30.10.2022 г. | Варша О.С. | 2 20 00 | работы выполнены |
| Устройство тротуара по ул. Полевая г. Глубокое | 01.10.2022 г. | 30.10.2022 г. | Варша О.С. | 2 20 00 | работы выполнены |
| Устройство пешеходной дорожки по ул. Госпитальной (от ул. Московской до ул. Промышленной) | 15.09.2022 г. | 30.10.2022 г. | Варша О.С. | 2 20 00 | работы выполнены |