|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к совместному постановлению  президиума Глубокского районного Совета депутатов и Глубокского районного исполнительного комитета 26.03.2024 № 6/327 |

СВОДНЫЙ ПЛАН

по организации работ по благоустройству сельских населенных пунктов на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сельсовета | Благоустройство зон отдыха, шт. | Заборы,  пог. м | | | Ремонт и окраска  памятников, шт. | Благоустройство  кладбищ, шт. | Удаление  аварийных  деревьев, шт. | Вырубка  кустарника, га | Приведение в порядок пустующих зданий и сооружений,  принадлежащих организациям, предприятиям, шт. | Дороги,  км | | | Ремонт остановочных  павильонов, шт. |
| новые  (ж/б) | новые  (штакет) | ремонт | Асфальтирование | Ямочный ремонт | Подсыпка и грейдирование |
| Голубичский | – | – | – | 40,00 | 1 | 3 | 2 | 0,50 | – | – | 2,40 | 2,00 | – |
| Залесский | 1 | – | 20,00 | 50,00 | 5 | 10 | 10 | 0,20 | 5 | – | 2,00 | 15,00 | 1 |
| Зябковский | – | – | – | 35,00 | 1 | – | 5 | 0,10 | 2 | – | 1,00 | 9,00 | – |
| Коробовский | 1 | – | – | 320,0 | 1 | 1 | 3 | 0,20 | – | – | 1,20 | 25,60 | – |
| Ломашевский | 1 | – | – | – | 1 | 7 | 2 | 0,30 | 1 | 0,15 | 0,80 | 12,00 | – |
| Обрубский | 2 | – | – | 60,00 | 1 | 16 | 15 | 0,50 | 1 | 0,60 | 1,30 | 7,00 | 2 |
| Озерецкий | – | – | – | – | 2 | – |  | 0,15 | – | – | – | 18,20 | – |
| Плисский | – | – | – | 50,00 | 2 | – | 3 | 0,10 | – | – | – | 2,50 | – |
| Подсвильский | 1 | – | 20,00 | 30,00 | 1 | 18 | 5 | 0,15 | – | – | 1,00 | 4,00 | – |
| Прозорокский | – | – | – | – | 1 | – | 10 | 0,20 | 2 | – | 1,50 | 12,00 | – |
| Псуевский | 1 | – | 30,00 | 50,00 | 3 | 13 | 3 | 0,20 | 2 | 0,50 | 1,00 | 10,00 |  |
| Уделовский | – | – | – | 50,00 | 3 | – | 2 | 0,02 | 5 | 0,50 | 3,00 | 30,00 | – |
| Узречский | 1 | – | – | – | 1 | 11 | 3 | 0,12 | 1 | 2,00 | 0,40 | 18,00 | – |
| Итого по сельсоветам | 8 | – | 70,00 | 685,00 | 23 | 79 | 63 | 2,74 | 19 | 3,75 | 15,60 | 165,30 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сельсовета | Окраска  фасадов жилых домов, шт. | Ремонт фасадов административных зданий,  шт. | Малые архитектурные формы, шт. | | Беседки,  шт. | | Озеленение,  шт. | | | | | Колодцы,  шт. | | Ремонт | | |
| водопроводов, км | теплотрасс, км | уличного  освещения, шт. |
| Устройство новых | Окраска,  ремонт, обустройство |
| Установка новых | Ремонт |
| Разбивка клумб | Высадка цветов | Посадка деревьев, шт. | Посадка кустарника, га | Разбивка газона, га | Ремонт | Устройство новых |
| Голубичский | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 800 | 20 | 0,10 | – | – | – | – | – | 20 |
| Залесский | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | 10 | 5000 | 20 | 0,05 | – | 2 | – | – | – | 50 |
| Зябковский | 2 | – | – | – | – | – | – | 800 | 30 | 0,10 | – | – | – | – | – | 15 |
| Коробовский | 12 | 8 | – | 2 | – | – | 4 | 3000 | 60 | 0,20 | – | – | – | 0,8 | – | 18 |
| Ломашевский | 7 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1500 | 30 | 0,10 | – | 5 | – | – | – | 12 |
| Обрубский | 7 | – | 2 | 2 | – | – | 25 | 2000 | 70 | 0,10 | 0,01 | – | – | – | – | 15 |
| Озерецкий | – | – | 1 | – | – | – | – | 2000 | 20 | 0,20 | – | – | – | – | – | – |
| Плисский | 2 | – | – | – | – | – | – | 2000 | 20 | 0,20 | – | – | – | – | – | – |
| Подсвильский | 1 | – | – | – | – | – | – | 1500 | 20 | 0,10 | – | – | – | – | – | – |
| Прозорокский | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 3500 | 30 | 0,10 | – | – | – | – | – | – |
| Псуевский | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 30 | 4000 | 50 | 0,10 | – | – | – | 0,8 | – | – |
| Уделовский | 5 | – | – | 3 | – | – | 3 | 1000 | 10 | 0,10 | – | – | – | – | – | 100 |
| Узречский | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 200 | 5 | 0,10 | – | – | – | – | – | 10 |
| Итого по сельсоветам | 44 | 8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 85 | 27300 | 385 | 1,55 | 0,01 | 7 | – | 1,60 | – | 240 |