|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6  к совместному постановлению  президиума Глубокского районного Совета депутатов и Глубокского районного исполнительного комитета 26.03.2024 № 6/327 |

|  |  |
| --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ  о планируемых работах по благоустройству территорий сельских, зданий учреждений и прилегающих к ним территорий в разрезе сельских советов Глубокского района на 2024 год |  |

**ГОЛУБИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | аг. Голубичи | Обкос сорной растительности | Дук А.А. | по необходимости |
|  |  | Уборка территории и побелка деревьев возле памятника | Зимницкий Ф.М | до 1 мая |
|  |  | Посадка деревьев и кустарников | Супранёнок П.М. | апрель, октябрь |
|  |  | Уборка придомовых территорий  *(во всех населенных пунктах)* | население | март-декабрь |
| 2 | д. Апанасенки | Обкос сорной растительности | Сташкевич А.Л. | по необходимости |
| 3 | д. Большие Довыдки | Обкос сорной растительности | Дук А.А. | по необходимости |
|  | Удаление древесно-кустарниковой растительности | Дук А.А. | апрель-ноябрь |
| 4 | д. Жолнеровщина | Обкос сорной растительности | Губская А.П. | по мере необходимости |
| 5 | д. Ивановщина | Обкос сорной растительности | Петкевич М.А. | по необходимости |
| 6 | д. Королевичи | Удаление древесно-кустарниковой растительности | Дук А.А. | май-сентябрь |
|  |  | Обкос сорной растительности | Дук А.А. | по необходимости |
| 7 | х. Куксино | Обкос сорной растительности | Сташкевич А.Л. | по необходимости |
| 8 | д. Ольщина | Обкос сорной растительности | Сташкевич А.Л. | по необходимости |
| 9 | д. Отвалки 1 | Обкос сорной растительности | Сташкевич А.Л. | по необходимости |
| 10 | д. Отвалки 2 | Обкос сорной растительности | Сташкевич А.Л. | по необходимости |
| 11 | д. Промешки | Обкос сорной растительности | Сташкевич А.Л. | май-ноябрь |
| 12 | д. Селище | Обкос территории | Сташкевич А.Л. | май-ноябрь |
| 13 | д. Слобода | Обкос территории | Дук А.А. | май-ноябрь |
| 14 | д. Старое Зополовье | Обкос территории | Петкевич М.А. | май-ноябрь |
| 15 | д. Урожайная | Обкос территории | Петкевич М.А. | май-ноябрь |
| 16 | д. Шабаны | Обкос территории | Морозов В.В. | май-ноябрь |
| 17 | д. Шилогорье | Обкос территории | Губская А.П. | май-ноябрь |
| 18 | д. Ясевичи | Обкос территории | Бабкевич Г.Э. | май-ноябрь |
|  |  | Удаление древесно-кустарниковой растительности | Бабкевич Г.Э. | апрель-ноябрь |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Филиал № 5 ГУК «Централизованная клубная система» Голубичский сельский дом культуры | аг. Голубичи | Устройство цветников | Зимницкий Ф.М. | май-июнь |
| Обкос и уборка прилегающей территории | Зимницкий Ф.М. | по мере необходимости |
| Стрижка кустарника | Зимницкий Ф.М | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ФАП Голубичи | аг. Голубичи | Посадка цветов | Наумова Э.В. | май-июнь |
|  |  |  | Уход за газоном | Наумова Э.В. | по мере необходимости |
|  |  |  | Уборка прилегающей территории | Наумова Э.В. | по мере необходимости |
| 2 | ФАП Урожайная | д. Урожайная | Посадка цветов | Баран И.В. | май-июнь |
|  |  |  | Уборка прилегающей территории | Баран И.В. | по мере необходимости |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Магазин Докшицкого районного потребительского общества | д. Урожайная | Уборка прилегающей территории | Подлещук Г.А. | по мере необходимости |
| 2 | ИП Ермакович Т.П. | аг. Голубичи | Обкос и уборка прилегающей территории | Ермакович Т.П. | по мере необходимости |
|  |  |  | Ремонт малых архитектурных форм |  | до 1 мая |
| 3 | ИП Захарченок Т.П. | аг. Голубичи | Обкос и уборка прилегающей территории | Захарчёнок Т.П. | по мере необходимости |

ЛЕСНИЧЕСТВО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Голубичское лесничество ГЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» | аг. Голубичи | Посадка цветов | Петкевич М.А. | май-июнь |
|  | Уход за газоном | Петкевич М.А. | по мере необходимости |
| Уборка прилегающей территории | Петкевич М.А. | по мере необходимости |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | УП «Голубичи | Комплекс КРС | аг. Голубичи | Уборка территории и обустройство клумб  Обкос территории | Трапша Е.Г. | май-июнь  по мере необходимости |
|  |  | МТК Голубичи | аг. Голубичи | Уборка территории и обустройство клумб  Обкос территории | Фелончик Е.А. | май-июнь  по мере необходимости |
|  |  | МТФ Урожайная | д. Урожайная | Уборка территории и обустройство клумб Обкос территории | Городёнок Н.Н. | май-июнь  по мере необходимости |
|  |  | Мехмастерские | аг. Голубичи | Уборка территории | Каминский И.А. | по мере необходимости |
|  |  |  |  | Обкос прилегающей территории | Каминский И.А. | по мере необходимости |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Голубичский сельский исполнительный комитет | аг. Голубичи | Посадка цветов | Супранёнок П.М. | май-июнь |
|  | Уход за газоном | Супранёнок П.М. | по мере необходимости |
|  | Уборка прилегающей территории | Супранёнок П.М. | по мере необходимости |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Ямочный ремонт ул. Советская, Лесная, Вольная в аг. Голубичи,  ул. Железнодорожная – д. Ивановщина | Бервячонок Ю.М. | до 1 июня |
| 2 | Уборка и обкос территорий остановок автобуса | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 3 | Грейдирование улиц в д. Промешки, Апанасенки, Шилогорье, Урожайная, Старое Заполовье | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |

**ЗАЛЕССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Барсуки | Обкос территории (0,2 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М. | постоянно |
| 2 | х. Бруйки | Грейдирование | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 3 | х. Березовики | Удаление поросли ДКР | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 4 | д. Бушики | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР | Бервячонок Ю.М.,  Логинов А.М.  Карандей А.В. | постоянно |
| 5 | д. Воробьи | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М. | постоянно |
|  |  | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Логинов А.М. | постоянно |
| 6 | д. Гаспаровщина | Удаление поросли ДКР | Логинов А.М.. | постоянно |
| 7 | д. Дылевичи | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 8 | д. Заборцы | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 9 | д. Загорье | Обкос территории (1,3 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 10 | д. Залесье | Обкос территории (2,5 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
|  |  | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
| 11 | х. Заозерье | Грейдирование | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 12 | д. Запрудье | Обкос территории (3,5 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
|  |  | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
|  |  | Ремонт памятника погибшим землякам | Логинов А.М.,  Заяц Б.И. | апрель |
| 13 | д. Зарубчики | Грейдирование | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 14 | д. Зубки | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
| 15 | х. Каменка | Грейдирование | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 16 | д. Карпики | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 17 | д. Копыльщина | Обкос территории (3,5 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М.  Бервячонок Ю.М. | постоянно |
|  |  | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Логинов А.М.  Бервячонок Ю.М. | постоянно |
|  |  | Ремонт памятника погибшим землякам | Логинов А.М. | апрель |
| 18 | д. Кравцы | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Логинов А.М.  Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 19 | д. Ласькие | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 20 | д. Летники | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 21 | д. Лучайка | Обкос территории (4,5 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
|  |  | Ремонт памятника погибшим землякам | Логинов А.М.,  Заяц Б.И. | апрель |
| 22 | д. Маковье | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 23 | д. Малиновка | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 24 | д. Половица | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М. | постоянно |
| 25 | д. Сороки | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М. | постоянно |
| 26 | д. Сорики | Обкос территории (0,8 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
|  |  | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
| 27 | х. Стриевщина | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия | Бервячонок Ю.М. | постоянно |
| 28 | д. Сосновка | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
| 29 | д. Черёнка | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М. | постоянно |
| 30 | д. Шилово | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Логинов А.М. | постоянно |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУО «Залесская средняя школа Глубокского района» | д. Залесье | Покраска и косметический ремонт спортивной площадки | Кмито Т.И. | май |
| Побелка бордюров | Кмито Т.И. | май |
| Посадка цветов (3500 шт.) | Кмито Т.И. | май, июнь |
| Благоустройство газонов  (1300 м2 ) | Кмито Т.И. | май-октябрь |
| Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Кммто Т.И. | постоянно |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Филиал № 11 Запрудский Дом Фольклора  «Государственного учреждения культуры Глубокская централизованная клубная система» | д. Запрудье | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Желткевич А.В. | постоянно |
|  | Посадка цветов (300 шт.) | Желткевич А.В. | май-июнь |
| 2 | Запрудская библиотека | д. Запрудье | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Горовая А.Г. | постоянно |
|  |  |  | Посадка цветов (100 шт.) | Горовая А.Г. | май-июнь |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Запрудский ФАП | д. Запрудье | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Котович С.А. | постоянно |
|  |  |  | Посадка цветов (300 шт.) | Котович С.А. | май-июнь |
| 2 | Лучайский ФАП  Копыльщинский ФАП | д. Лучайка  д.Копыльщина | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Боровик И.С. | постоянно |
|  |  |  | Посадка цветов (150 шт.) | Боровик И.С. | май-июнь |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Магазин «Наш Теремок» | д. Запрудье | Уборка прилегающей и закрепленных территорий Посадка цветов (50 шт.) | заведующий магазином | постоянно |
| 2 | Магазин д. Залесье | д. Залесье | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | заведующий магазином | постоянно |
| 3 | Магазин д. Копыльщина | д. Копыльщина | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | заведующий магазином | постоянно |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | СУП «Мерецкие» | мехмастерская,  ферма № 1,  ферма № 2,  административное здание,  зерносклад | д. Копыльщина | Уборка прилегающей и закрепленных территорий,  посадка цветов,  обкос территорий | Логинов А.М. | постоянно |
| зерносклад,  ферма  цех по переработке молока,  мехмастерская | д. Запрудье,  д. Залесье,  д. Загорье,  д. Воробьи,  д. Сосновка,  д. Носыри | Уборка прилегающей и закрепленных территорий,  посадка цветов,  обкос территорий |

**ЗЯБКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Боровое | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР,  грейдирование улицы (1,0) км | Харак А.И. | май-ноябрь |
| 2 | д. Горки 1 | Обкос территории (0,2 га), удаление поросли ДКР | Пилимон Е.П. | май-ноябрь |
| 3 | д. Горки 2 | Обкос территории (0,2 га), удаление поросли ДКР | Пилимон Е.П. | май-ноябрь |
| 4 | д. Гороховье | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР  грейдирование улицы (1,0) км | Харак А.И. | май-ноябрь |
| 5 | х. Дворец | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Ерохнович Н.А. | май-ноябрь |
| 6 | д. Дворица | Обкос территории (0,1 га), удаление поросли ДКР | Ерохнович Н.А. | май-ноябрь |
| 7 | д. Долгое | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Первов М.С. | май-ноябрь |
| 8 | д. Задворье | Обкос территории (0,1 га), удаление поросли ДКР | Пилимон Е.П. | май-ноябрь |
| 9 | д. Зябки | Косметический ремонт памятника погибшим землякам  Обкос территории (2,0 га), удаление поросли ДКР | Дубовский А.А.  Дубовский А.А. | май  май-ноябрь |
| 10 | х. Карманы 1 | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Беличенко А.А. | май-ноябрь |
| 11 | х. Кмиты | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Пилимон Е.П. | май-ноябрь |
| 12 | д. Козырёво | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Беличенко А.А. | май-ноябрь |
| 13 | х. Коптели | Обкос территории (0,1 га), удаление поросли ДКР | Беличенко А.А. | май-ноябрь |
| 14 | д. Кривичи | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР,  грейдирование улицы (1,5 км) | Жолткевич А.В.  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь  май-август |
| 15 | х. Петровщина | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Беличенко А.А. | май-ноябрь |
| 16 | х. Подауты | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Ерохнович Н.А. | май-ноябрь |
| 17 | аг. Прошково | Обкос территории (2,0 га), удаление поросли ДКР,  грейдирование улиц (4,0 км) | Жолткевич А.В.  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь  май-август |
| 18 | д. Прудовьё | Обкос территории (0,1 га), удаление поросли ДКР | Жолткевич А.В. | май-ноябрь |
| 19 | д. Свядово | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР,  грейдирование улицы (2,5 км) | Дубовский А.А.  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь  май-август |
| 20 | д. Стуканки | Обкос территории (0,1 га), удаление поросли ДКР | Беличенко А.А. | май-ноябрь |
| 21 | д. Стуканы | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР,  грейдирование улиц (2,5 км) | Дубовский А.А.  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь  май-август |
| 22 | д. Углы | Обкос территории (0,2 га), удаление поросли ДКР | Пилимон Е.П. | май-ноябрь |
| 23 | х. Церковно | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Дубовский А.А. | май-ноябрь |
| 24 | х. Шабаны | Обкос территории (0,05 га), удаление поросли ДКР | Ерохнович Н.А. | май-ноябрь |
| 25 | д. Юрково | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Первов М.С. | май-ноябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Филиал № 18 ГУК «Глубокская централизованная клубная система» Прошковский сельский клуб | аг. Прошково | Побелка фундамента | Синявский В.А. | апрель  по мере  необходимости |
|  | Уборка и обкос прилегающей и закрепленной территории | Синявский В.А. | апрель  по мере  необходимости |
| 2 | Филиал № 46 ГУК «Глубокская централизованная библиотечная система» Прошковская сельская библиотека | аг. Прошково | Посадка цветов | Карандей Г.М. | май-июнь |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Зябковский фельдшерско-акушерский пункт | д. Зябки | Посадка цветов | Кузьмина Т.Н. | май-июнь |
|  | Уборка и обкос прилегающей и закрепленной территории | Кузьмина Т.Н. | по мере  необходимости |
| 2 | Прошковский фельдшерско-акушерский пункт | аг. Прошково | Посадка цветов | Протас Е.А. | май-июнь |
|  | Уборка и обкос прилегающей и закрепленной территории | Протас Е.А. | по мере  необходимости |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Магазин Прошково Ушачского филиала Витебского областного потребительского общества | аг. Прошково | Покраска фундамента | Снаркович О.В. | апрель |
|  | Наведение порядка на прилегающей территории | Снаркович О.В. | по мере необходимости |
| 2 | ИП Буткевич Н.М. | аг. Прошково | Наведение порядка на прилегающей территории | Буткевич Н.М. | по мере  необходимости |
| 3 | Магазин «Спатканне» ЧТУП «Псуевский» | д. Зябки | Наведение порядка на прилегающей территории | Гайдар О.В. | по мере  необходимости |

ЛЕСНИЧЕСТВО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Прошковское лесничество ГЛХУ «Двинская экспериментальная лесная база ИЛ НАНБ» | аг. Прошково | Уход за газоном | Пилимон Е.П. | по мере  необходимости |
|  | Наведение порядка на прилегающей территории | Пилимон Е.П. | по мере  необходимости |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | СХФ «Прошково» ОАО «Глубокский агросервис» | ферма Прошково | аг. Прошково | Наведение порядка на прилегающей территории и посадка цветов | Первов М.С. | по мере необходимости |
| ферма Стуканы | д. Стуканы | Первов М.С. | по мере необходимости |
| ферма Кривичи | д. Кривичи | Первов М.С. | по мере необходимости |
| мехдвор | д. Долгое | Первов М.С. | по мере необходимости |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Зябковский сельский исполнительный комитет | д. Зябки | Уборка закрепленной и прилегающей территории | Тимановский И.И. | по мере необходимости |
|  |  |  | Посадка цветов (200 шт.) | Тимановский И.И. | май |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Уборка территории, обкашивание и текущий ремонт остановочных павильонов и остановок в н.п. Прошково, Зябки, Кривичи, Юрково, Горки 1, Стуканки | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия ул. Мира,  ул. Вокзальная в д. Зябки (60 м2) | Бервячонок Ю.М. | май |

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Станция Зябки | д. Зябки | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб  (2 шт.) | Окунович Л.Г. | по мере необходимости |
| 2 | Станция Боровое | д. Боровое | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб  (2 шт.) | Кононович Л.В. | по мере необходимости |

**КОРОБОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Белевичи | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Сыропятко А.С. | май-ноябрь |
| 2 | д. Волковщина | Обкос территории (0,7 га), удаление поросли ДКР | Шиян И.А. | май-ноябрь |
| 3 | д. Вышедки | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
|  |  | Грейдирование дорожного покрытия (1 км) | Бервячонок Ю.М. | По мере необходимости |
| 4 | д. Гирстуны | Обкос территории (1,0га), удаление поросли ДКР | Полидовец А.Р. | май-ноябрь |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (1,1 км) | Бервячонок Ю.М. | май-июль |
| 5 | д. Гулидово | Обкос территории (0,6 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 6 | д. Дерковщина | Обкос территории (2,5 га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В.,  Шиян И.А. | май-ноябрь |
| 7 | д. Журавнёво | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Шиян И.А.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 8 | д. Завороты | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 9 | д. Залавки | Обкос территории (0,3 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 10 | д. Зарубино | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 11 | д. Зеваличи | Обкос территории (0,1 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 12 | д. Квачи | Обкос территории (1,2га), удаление поросли ДКР, | Сыропятко А.С.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (0,6 км), грейдирование дорожного покрытия (1,5 км) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 13 | д. Константиново | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
|  |  | Грейдирование дорожного покрытия (0,4 км) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 14 | д. Коробы 1 | Обкос территории (0,6 га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В. | май-ноябрь |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (0,5 км), грейдирование дорожного покрытия (0,5 км) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 15 | аг. Коробы 2 | Обкос территории (3,0 га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В. | май-ноябрь |
|  |  | Ямочный ремонт и грейдирование дорожного покрытия (0,8 км – ул. Садовая, 1км – ул. Озёрная, 0,5 км – ул. Полевая) | Якимович В.В.,  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка песка вдоль бордюров, чистка тротуаров  (2 км) | Тисецкий П.Л. | май-ноябрь |
| 16 | д. Лапишки | Обкос территории (0,6 га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 17 | д. Ласковщина | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 18 | д. Латыголь | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 19 | д. Ловцы | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Шиян И.А. | май-ноябрь |
|  |  | Грейдирование дорожного покрытия  (1,5 км – ул. Луговая, ул. Полевая) | Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 20 | д. Медведки | Обкос территории (0,3 га), удаление поросли ДКР | Шиян И.А. | май-ноябрь |
| 21 | д. Новые-Шарабаи | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР | Полидовец А.Р. | май-ноябрь |
|  |  | Ямочный ремонт и грейдирование дорожного покрытия (0,7 км – ул. Заречная, 0,7 км – ул. Молодёжная, 0,5 км – ул. Садовая) | Полидовец А.Р.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
|  |  | Ямочный ремонт и грейдирование дорожного покрытия (0,7 км – ул. Центральная) | Бервячонок Ю.М. | май-июнь |
| 22 | д. Ольховики | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май |
| 23 | д. Проходы | Обкос территории (0,4 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 24 | д. Рудаково | Обкос территории (0,4 га), удаление поросли ДКР | Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 25 | д. Сазоновщина | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Шиян И.А. | май-ноябрь |
| 26 | д. Саковичи | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Шиян И.А. | май-ноябрь |
| 27 | д. Старые-Шарабаи | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В.,  Якимович В.В. | май-ноябрь |
|  | Грейдирование дорожного покрытия  (3,0 км ул. Садовая, Полевая, Центральная) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 28 | д. Стуровщина | Обкос территории (0,7 га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В.,  Якимович В.В. | май-ноябрь |
| 29 | д. Тумаши | Обкос территории (0,8 га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В.,  Панкрат А.М. | май-ноябрь |
| 30 | д. Шуневцы | Обкос территории (1,3 га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В.,  Полидовец А.Р. | май-ноябрь |
|  |  | Ямочный ремонт и грейдирование дорожного покрытия (1,0 км – ул. Центральная) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУО «Коробовская  средняя школа Глубокского района имени Р.И.Матеюна» | аг. Коробы 2 | Косметический ремонт ограждения школы | Стаховская Е.Э. | июнь |
|  | Побелка бордюров | Стаховская Е.Э. | апрель, май, июль, август |
|  | Посадка цветов (3000 шт.) | Стаховская Е.Э. | май, июнь |
|  | Посадка декоративных кустов  (5 шт.), хосты (10 шт.) | Стаховская Е.Э. | апрель-май |
|  | Благоустройство газонов  (0,3 га) | Стаховская Е.Э. | по мере необходимости |
|  | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Стаховская Е.Э. | по мере необходимости |
| 2 | ГУО «Дерковщинская базовая школа Глубокского района» | д. Дерковщина | Косметический ремонт деревянного забора (80 м) | Абрамчик В.Г. | май-июнь |
|  | Посадка цветов (3000 шт.) | Абрамчик В.Г. | май-июнь |
|  | Благоустройство газонов  (0,3 га) | Абрамчик В.Г. | по мере необходимости |
|  | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Абрамчик В.Г. | по мере необходимости |
| 3 | ГУО «Шуневская базовая школа Глубокского района» | д. Шуневцы | Покраска элементов детской площадки | Лопацкая И.А. | июнь |
|  | Посадка цветов (3000 шт.) | Лопацкая И.А. | май-июнь |
|  | Благоустройство газонов  (0,2 га) | Лопацкая И.А. | по мере необходимости |
|  | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Лопацкая И.А. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | филиал № 15 Дерковщинский центр культуры ГУК «Глубокская централизованная клубная система» | д. Дерковщина | Текущий ремонт фасада здания | Бобровская О.А. | май |
|  | Покраска цоколя по всему периметру здания | Бобровская О.А. | май |
|  | Покраска дверей (2 шт.) запасного выхода, балкона | Бобровская О.А. | май |
|  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Бобровская О.А. | по мере необходимости |
| 2 | Филиал № 35 Коробовская библиотека ГУК «Глубокская централизованная библиотечная система» | д. Константиново | Устройство цветников  (1 шт.) | Спаливис Л.Ф. | май-июнь |
| 3 | Филиал № 33 Дерковщинская библиотека ГУК «Глубокская централизованная библиотечная система» | д. Дерковщина | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Буко В.В. | по мере необходимости |
|  |  | Устройство клумбы  (1 шт.) | Буко В.В. | май-июнь |
| 4 | Филиал № 36 Шуневская библиотека ГУК «Глубокская централизованная библиотечная система» | д. Шуневцы | Устройство цветников  (1 шт.) | Аксенович Т.О. | май-июнь |
|  |  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Аксенович Т.О. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Дерковщинская врачебная амбулатория врача общей практики | д. Дерковщина | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Юргель А.С. | по мере необходимости |
|  | Благоустройство клумб, посадка цветов | Юргель А.С. | май-июнь |
| 2 | Коробовский фельдшерско-акушерский пункт | аг. Коробы 2 | Благоустройство клумб и газонов, посадка цветов | Капшуль Т.Н. | май-июнь |
| Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Капшуль Т.Н. | по мере необходимости |
| 3 | Шуневский фельдшерско-акушерский пункт | д. Шуневцы | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Щелкун Е.П. | по мере необходимости |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Магазин Докшицкого филиала «Витебское облпотребобщество» | аг. Коробы 2 | Наведение порядка на прилегающих и закрепленных территориях, обустройство клумбы | Раловец С.В. | по мере необходимости |
| 2 | Магазин Докшицкого филиала «Витебское облпотребобщество» | д. Константиново | Наведение порядка на прилегающих и закрепленных территориях, обустройство клумбы | Мархель И.С. | по мере необходимости |
| 3 | Магазин «Золотой колос» РУСПП «Глубокский комбикормовый завод» | аг. Коробы 2 | Наведение порядка на прилегающих и зак территории, обустройство клумбы | Барило А.Н. | по мере необходимости |
| 4 | Магазин «Родной» | аг. Коробы 2 | Наведение порядка на прилегающих и зак территории, обустройство клумбы | Бародич С.В. | по мере необходимости |
| 4 | Магазин «Золотой колос» РУСПП «Глубокский комбикормовый завод» | д. Дерковщина | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Бурень Ж.А. | по мере необходимости |
| 5 | ИП Глушец И.П. | д. Дерковщина | Наведение порядка на прилегающей территории | Глушец И.П. | по мере необходимости |
| 6 | Здание магазина | д. Дерковщина | Наведение порядка на прилегающей территории | Таболо Н. | по мере необходимости |
| 7 | ЧТУП «Привычка» | д. Шуневцы | Наведение порядка на прилегающей территории | Танаева С.М. | по мере необходимости |
| 8 | ООО «Наш Олимп» | д. Шуневцы | Наведение порядка на прилегающей территории | Захарчёнок Т.П. | по мере необходимости |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Почтовое отделение Коробы | аг. Коробы 2 | Уборка прилегающей территории | Масло А.Э. | по мере необходимости |
| 2 | Почтовое отделение Дерковщина | д. Дерковщина | Уборка прилегающей территории, обустройство клумб | Серафимова Е.А. | по мере необходимости |
| 3 | Почтовое отделение Шуневцы | д. Шуневцы | Уборка прилегающей территории | Попакуль А.И. | по мере необходимости |

ПРЕДПРИЯТИЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Коммунальное дочернее унитарное мелиоративное предприятие «Глубокская ПМК мелиоводхоз» | д. Шуневцы | Наведение порядка на прилегающей и закрепленных территориях | Полидовец А.Р. | по мере необходимости |
|  |  | Обустройство цветников и газонов | Полидовец А.Р. | май-июнь |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | СУП «Константинов Двор» | ферма Коробы | аг. Коробы 2 | Наведение порядка и обустройство клумб | Якимович В.В. | май-июнь |
| ферма Константиново | д. Константиново | Наведение порядка и обустройство клумб | Якимович В.В. | май-июнь |
| ферма Шарабаи | д. Старые-Шарабаи | Наведение порядка и обустройство клумб | Якимович В.В. | май-июнь |
| ферма Гулидово | д. Гулидово | Наведение порядка и обустройство клумб | Якимович В.В. | май-июнь |
| ферма Квачи | д. Квачи | Наведение порядка  обустройство клумб | Якимович В.В. | май-июнь |
| доильный зал  Дерковщина | д. Дерковщина | Наведение порядка и обустройство клумб | Якимович В.В. | май-июнь |
| ферма Дубок | д. Дерковщина | Наведение порядка и обустройство клумб | Якимович В.В. | май-июнь |
| ферма Латыголь | д. Латыголь | Наведение порядка | Якимович В.В. | май-июнь |
| ферма Ловцы | д. Ловцы | Наведение порядка | Якимович В.В. | май-июнь |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Коробовский сельский исполнительный комитет | аг. Коробы 2 | Уход за газоном (20 кв.м.) | Татун Е.К. | по мере необходимости |
|  |  | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Татун Е.К. | по мере необходимости |
|  |  | Посадка цветов (200 шт.) | Татун Е.К. | май-июнь |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Уборка территории остановочных пунктов д. Ловцы, д. Коробы 1, д. Квачи, д. Белевичи; д. Зарубино, д. Тумаши, аг. Коробы 2, д. Константиново | Тисецкий П.Л. | по мере необходимости |
| 2 | Уборка территории остановочных пунктов д. Ловцы,  д. Дерковщина, д. Латыголь, д. Завороты, д. Ласковщина | Бервячёнок Ю.М. | по мере необходимости |

**ЛОМАШЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Бобрики | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 2 | д. Булахи | Обкос территории (1,1 га), удаление поросли ДКР | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 3 | д. Васьково | Обкос территории (0,15 га), удаление поросли ДКР | Терешко Ф.И. | май-ноябрь |
| 4 | д. Гатовщина | Обкос территории (1,1 га), удаление поросли ДКР | Терешко Ф.И. | май-ноябрь |
| 5 | д. Караси | Обкос территории (1,3 га), удаление поросли ДКР | Терешко Ф.И. | май-ноябрь |
| 6 | д. Киселево | Обкос территории (0,15 га), удаление поросли ДКР | Терешко Ф.И. | май-ноябрь |
| 7 | д. Кульгаи | Обкос территории (2,3 га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 8 | д. Ламти | Обкос территории (1,0 га), удаление поросли ДКР | Терешко Ф.И. | май-ноябрь |
| 9 | А аг. Ломаши | Обкос территории (12,0 га), удаление поросли ДКР | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 10 | аг. Ломаши | Ямочный ремонт асфальтового покрытия по ул. Центральная (25 м2), ул. Полевая (40 м2);  Асфальтирование участка дороги по ул. Школьная (1200 м2);  Обрезка деревьев по ул. Школьная (87 шт.)  ул. Полевая, ул. Молодёжная, ул. Центральная | Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В.  Терешко Ф.И.,  Шипёнок Л.А. | май-август  январь-февраль |
| 11 | х. Науменки | Обкос территории (0,2 га), удаление поросли ДКР | Терешко Ф.И. | май-ноябрь |
| 12 | д. Попелы | Обкос территории (1,2 га), удаление поросли ДКР | Терешко Ф.И. | май-ноябрь |
| 13 | д. Рудники | Обкос территории (1,8 га), удаление поросли ДКР | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 14 | д. Семенчики | Обкос территории (1,8 га), удаление поросли ДКР | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 15 | д. Телеши | Обкос территории (0,6 га), удаление поросли ДКР | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 16 | х. Терешково | Обкос территории (0,3 га), удаление поросли ДКР | Терешко Ф.И. | май-ноябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУО «Ломашевская  базовая школа Глубокского района» | аг. Ломаши | Побелка бордюров, деревьев на территории учреждения | Федькович И.И. | апрель, май, июль, август |
| Посадка цветов (1500 шт.) | Федькович И.И. | май, июнь |
| Благоустройство газонов  (1200 м2) | Федькович И.И. | май-сентябрь |
| Изготовление и установка малых архитектурных форм  (4 шт.) | Федькович И.И. | июнь |
| Благоустройство хоздвора | Федькович И.И. | июль |
| Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Федькович И.И. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Филиал № 59 Ломашевская сельская библиотека ГУК «Глубокская централизованная библиотечная система» | аг. Ломаши | Устройство цветников  (1 шт.) | Спасибёнок М.В. | май-июнь |
| Замена оконных блоков  (6 шт.) | Спасибёнок М.В. | май-декабрь |
| 2 | Филиал № 10 Ломашевский центр культур ГУК «Глубокская централизованная клубная система» | аг. Ломаши | Текущий ремонт крыльца | Батура Е.Н. | май-август |
| Текущий ремонт крыши | Батура Е.Н. | май-август |
| Замена оконных блоков  (5 шт.) | Батура Е.Н. | май-декабрь |
| Ремонт цоколя и парапета по всему периметру здания | Батура Е.Н. | май-август |
| Замена дверей (4 шт.) запасного выхода | Батура Е.Н. | май-август |
| Замена скамеек (2 шт.) | Батура Е.Н. | май-август |
| Удаление аварийных деревьев (4 шт.) | Батура Е.Н. | апрель |
| Устройство цветников  (1 шт.) | Батура Е.Н. | май-июнь |
| Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Батура Е.Н. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Ломашевская врачебная амбулатория общей практики УЗ «Глубокая ЦРБ» | аг. Ломаши | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Герасимёнок К.В. | по мере необходимости |
| Благоустройство клумб  (2 шт.) посадка цветов | Герасимёнок К.В. | май-июнь |
| Побелка деревьев (10 шт.), бордюра (20 пог. м) | Герасимёнок К.В. | апрель |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Магазин № 20  Ушачского райпо | аг. Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб  (1 шт.) | Танковид Н.С. | по мере необходимости |
| 2 | Магазин «Коровка»  ГП «Ломаши-Агро» | аг. Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб  (2 шт.) | Михно С.А. | по мере необходимости |
| 4 | Магазин «Эконом» частное торговое унитарное предприятие «Василенко» | аг. Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб  (2 шт.) | Василенко А.В. | по мере необходимости |
| 5. | магазин «Василёк»  ООО «Буров и К» | аг. Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб (1 шт.) | Буров И.В. | по мере необходимости |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Почтовое отделение Ломаши | аг. Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб  (2 шт.) | Борисёнок О.И. | по мере необходимости |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхоз-организации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГП  «Ломаши-Агро» | молочно-товарная ферма  «Караси-600» | д. Караси | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб (2 шт.) | Беляцкая Т.М. | май-июнь |
| комплекс по выращиванию и откорму МКРС «Караси» | д. Караси | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб (4 шт.) | Фурс М.Н. | май-июнь |
| мехмастерские | аг. Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб (2 шт.) | Конопелько Е.Е. | май-июнь |
| пилорама | аг. Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории | Бахарь В.М. | май-июнь |
|  |  | административное здание | аг. Ломаши | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб (4 шт.) | Спасибёнок Н.Н. | май-июнь |

УЧАСТОК ГЛУБОКСКОГО РУП ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участка | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Участок н.п. Ломаши  УП ЖКХ Глубокского района | аг. Ломаши | Очистка бордюрного камня по ул. Школьная,  ул. Центральная | Герасимёнок В.А. | апрель-май |
| Вырубка поросли возле деревьев по ул. Школьная,  ул. Центральная, ул. Полевая,  ул. Молодёжная | Герасимёнок В.А. | март-апрель |
| Побелка деревьев по ул. Центральная (40 шт.) | Герасимёнок В.А.  Терешко Ф.И. | апрель-май |
| Вырубка древесно-кустарниковой растительности  по ул. Марачанская от бани до дома № 1 | Герасимёнок В.А. | март-апрель |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | Ломашевский сельский исполнительный комитет | аг. Ломаши | Уход за газоном (125 м2) | Терешко Ф.И. | по мере необходимости |
|  |  |  | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб (3 шт.) | Терешко Ф.И. | по мере необходимости |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Наведение порядка на прилегающей к автобусным остановкам территории (8 шт.), уборка мусора, обкос | Тисецкий П.Л. | по мере необходимости |

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Ж/д станция Загатье | д. Гатовщина | Наведение порядка на прилегающей территории, благоустройство клумб  (2 шт.) | Бобрик С.В.  Танкович С.В. | по мере необходимости |
|  |  |  | Побелка деревьев в парке (15 шт.) | Бобрик С.В.  Танкович С.В. | апрель-май |
|  |  |  | Вырубка древесно-кустарниковой растительности  по ул. Железнодорожная | Бобрик С.В.  Танкович С.В. | март-апрель |

**ОБРУБСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Бараны | Обкос территории (0,7 га), удаление поросли ДКР (0,5 га) | Ролич В.С. | апрель-ноябрь |
| Обрезка деревьев с уборкой порубочных остатков  по ул. Зелёная | Ролич В.С. | апрель-ноябрь |
| 2 | д. Батиловщина | Обкос территории (1,2 га), удаление поросли ДКР (0,7 га) | Любоза В.А. | апрель-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (70 м) | Любоза В.А. | апрель-июнь |
| 3 | д. Ковали | Обкос территории (1,2 га), удаление поросли ДКР (0,3 га) | Гаврилова Т.В. | апрель-ноябрь |
| 4 | д. Лавриновка | Обкос территории (0,8 га), удаление поросли ДКР (0,1 га) | Гаврилова Т.В. | апрель-ноябрь |
| 5 | д. Ластовичи | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР (0,3 га) | Гаврилова Т.В. | апрель-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (50 м) | Гаврилова Т.В. | апрель-июнь |
| 6 | д. Матясы | Обкос территории (1,7 га), удаление поросли ДКР (0,2 га) | Дук А.А. | апрель-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (40 м) | Дук А.А. | апрель-июнь |
| Обрезка деревьев с уборкой порубочных остатков  по ул. Ясная | Дук А.А. | апрель-ноябрь |
| 7 | аг. Обруб | Обкос территории (2,7 га), удаление поросли ДКР (0,5 га) | Мурашко А.Н. | апрель-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (30 м) | Мурашко А.Н. | апрель-июнь |
| 8 | д. Подгаи | Обкос территории (1,2 га), удаление поросли ДКР (0,5 га) | Любоза В.А. | апрель-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (30 м) | Любоза В.А. | апрель-июнь |
| 9 | д. Приперное | Обкос территории (1,7 га), удаление поросли ДКР (0,5 га) | Шиян И.А. | апрель-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (20 м) | Шиян И.А. | апрель-июнь |
| Вырезка аварийных деревьев с уборкой порубочных остатков (10 шт.) | Карандей А.В. | апрель-ноябрь |
| 10 | д. Сороки | Обкос территории (1,5 га), удаление поросли ДКР (0,5 га) | Шиян И.А. | апрель-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (25 м) | Шиян И.А. | апрель-июнь |
| Вырезка аварийных деревьев с уборкой порубочных остатков (5 шт.) | Карандей А.В. | апрель-ноябрь |
| 11 | д. Хорошки | Обкос территории (1,7 га), удаление поросли ДКР (0,5 га) | Любоза В.А. | апрель-ноябрь |
| 12 | д. Чечели | Обкос территории (2,0 га), удаление поросли ДКР (0,5 га) | Любоза В.А. | апрель-ноябрь |
| 13 | д. Шипы | Обкос территории (1,7 га), удаление поросли ДКР (0,3 га) | Будник Д.Н. | апрель-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (35 м) | Будник Д.Н. | апрель-июнь |
| 14 | д. Шуневичи | Обкос территории (2,0 га), удаление поросли ДКР (0,3 га) | Вахович Ю.В. | апрель-ноябрь |
| Уборка ветхих заборов (35 м) | Вахович Ю.В. | апрель-июнь |
| Удаление борщевка Сосновского (0,60 га) | Вахович Ю.В. | по мере необходимости |
| Обкос территории, поддержание порядка возле здания агроэкоусадьбы ОАО «Глубокский комбикормовый завод» и возле бывшего детского сада | Шиян И.А. | по мере необходимости |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Возле бывшей Кировской школы памятник погибшим землякам | аг. Обруб | Завершение ремонта | Карандей А.В. | апрель |
| 2 | Возле бывшей Кировской школы памятник погибшим землякам | аг. Обруб | Поддержание порядка | Гаврилова Т.В. | апрель-ноябрь |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Филиал № 40 Обрубская сельская библиотека-клуб государственного  учреждения культуры «Глубокская централизованная библиотечная система» | аг. Обруб | Уборка, обкос прилегающей территории, обустройство клумб | Тимофеева С.Ф. | по мере необходимости |
| Вырубка ДКР с уборкой порубочных остатков | Тимофеева С.Ф. | апрель-май |
|  |  |  | Побелка деревьев (25 шт.) | Тимофеева С.Ф. | апрель-май |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Обрубский фельдшерско-акушерский пункт | аг. Обруб | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Шевчёнок И.И. | по мере необходимости |
|  |  |  | Благоустройство клумб и газонов, посадка цветов | Шевчёнок И.И. | апрель-июнь |
| 2 | Шуневичский фельдшерско-акушерский пункт | д. Шуневичи | Благоустройство клумб и газонов, посадка цветов | Козлова В.А. | апрель-июнь |
|  |  |  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Козлова В.А. | по мере необходимости |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Магазин «Золотой колос» РУСПП «Глубокский комбикормовый завод» | аг. Обруб | Уборка, обкос прилегающей территории, обустройство клумбы | Бурлакова Н.В. | апрель-сентябрь |
| 2 | Магазин Докшицкого районного потребительского общества | д. Шипы | Уборка, обкос прилегающей территории, обустройство клумбы | Пискунович И.О. | апрель-сентябрь |
| 3 | Магазин Докшицкого районного потребительского общества | д. Шуневичи | Уборка, обкос прилегающей территории, обустройство клумбы | Крупская В.В. | апрель-сентябрь |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Почтовое отделение Обруб | аг. Обруб | Уборка, обкос прилегающей и закрепленной территории, обустройство клумбы | Масло А.Э. | апрель-сентябрь |
| 2 | Почтовое отделение Шуневичи (бывшее) | д. Шуневичи | Уборка, обкос прилегающей и закрепленной территории, обустройство клумбы | Карандей А.В. | по мере необходимости |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование КПП | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | На территории сельского совета не имеется | – | – | – | – |

СБЕРКАССА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | На территории сельского совета не имеется | – | – | – | – |

ЛЕСНИЧЕСТВО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | На территории сельского совета не имеется | – | – | – | – |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | УП «Короли» | ферма Обруб | аг. Обруб | Уборка, обкос прилегающей территории и обустройство клумб | Мурашко А.Н. | постоянно |
|  |  | ферма Шипы | д. Шипы | Уборка, обкос прилегающей территории и обустройство клумб | Мурашко А.Н. | постоянно |
|  |  | ферма Матясы | д. Матясы | Уборка, обкос прилегающей территории и обустройство клумб | Мурашко А.Н. | постоянно |
|  |  | территория мехмастерских, пилорамы, возле зерносушилок | аг. Обруб | Уборка, обкос прилегающей территории и обустройство клумб | Мурашко А.Н. | постоянно |
|  |  | территория возле административного здания | аг. Обруб | Уборка, обкос прилегающей территории и обустройство клумб | Мурашко А.Н. | постоянно |
|  |  | территория возле многоквартирных жилых домов | аг. Обруб | Уборка, обкос прилегающей территории, консервация пустующих квартир | Мурашко А.Н. | постоянно |
|  | УП «За Родину» | территория возле здания бывшего мехдвора | д. Шуневичи | Уборка, обкос прилегающей территории | Вахович Ю.В. | постоянно |
|  |  | территории возле бывших ферм Хорошки, Подгаи | д. Хорошки,  д. Подгаи | Уборка, обкос прилегающей территории | Вахович Ю.В. | постоянно |
|  |  | территории возле бывших админ. здания, швейного цеха, столовой, котельной | д. Шуневичи | Уборка, обкос прилегающей территории | Вахович Ю.В. | постоянно |
|  |  | территории возле незаселенных домов ул. Советская, 21, 32 | д. Шуневичи | Уборка, обкос прилегающей территории | Вахович Ю.В. | постоянно |
|  | ИП Конопелько И.И. | здание и территория животноводческой фермы возле  д. Приперное | возле  д. Приперное | Уборка, обкос прилегающей территории | Конопелько И.И. | постоянно |

УЧАСТКИ УП ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участка | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | *На территории сельского совета не имеется* | – | – | – | – |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Обрубский сельский исполнительный комитет | аг. Обруб | Обустройство клумб | Словецкий А.М. | по мере необходимости |
|  |  |  | Уборка, обкос прилегающей территории | Словецкий А.М. | по мере необходимости |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Асфальтирование ул. Школьной в аг. Обруб (0,7 км) | Бервячонок Ю.М. | апрель |
| 2 | Грейдирование улиц в д. Чечели, Хорошки, Шипы, Шуневичи, Подгаи, Батиловщина, Сороки, Приперное, Бараны, Матясы | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |

**ОЗЕРЕЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
|  | аг. Озерцы | Ремонт штакетных деревянных декоративных заборов и их окраска по улице Советская | Анашкевич С.В.,  Мушкат С.П. | до 1 июня |
|  | Замена пришедших в негодность бетонных декоративных заборов и столбов и их окраска (парк) | Анашкевич С.В., Лукашевич Л.А. | до 1 июня |
|  |  | Окраска известковыми составами деревьев в парке | Анашкевич С.В.,  Кашмило С.Г. | до 5 мая |
|  |  | Уборка мусора в парках, на улицах, на площадках для сбора ТБО | Анашкевич С.В.,  Мушкат С.П. | по мере необходимости |
|  |  | Уборка несанкционированных свалок | Анашкевич С.В.,  Мушкат С.П.,  Карандей А.В. | по мере необходимости |
|  |  | Удаление борщевика, 1,0 га | Анашкевич С.В.,  Мушкат С.П.,  Карандей А.В. | по мере необходимости |
|  |  | Обкос сорной растительности, 5,0 га | Анашкевич С.В.,  Мушкат С.П.,  Карандей А.В. | по мере необходимости |
|  |  | Вырубка поросли кустарника, 0,05га | Анашкевич С.В.,  Мушкат С.П.,  Карандей А.В.  Бервячонок Ю.М.,  Лукашевич Л.А. | до 1 июня |
|  |  | Окраска известковыми составами бетонного забора ул. Советская, 300 м2 | Анашкевич С.В. | до 5 мая |
|  |  | Очистка тротуаров от песка и травы, окраска бордюров | Бервячонок Ю.М. | до 1 мая |
|  |  | Ремонт уличной дорожной сети | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
|  |  | Подсадка деревьев и кустов | Анашкевич С.В., Лукашевич Л.А. | до 1 мая |
|  |  | Косметический ремонт и наведение порядка около памятника воинам-землякам, окраска ограждений | Мушкат С.П.,  Лукашевич Л.А. | до 5 мая |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | май-октябрь |
| 2 | д. Пялевщина, гражданское кладбище Пялевщинское | Уборка мусора на кладбище | КарандейА.В.  Анашкевич С.В.  Мушкат С.П. | по мере необходимости |
|  | Обкос травы и удаление поросли на кладбище | Карандей А.В.  Анашкевич С.В.,  Мушкат С.П. | по мере необходимости |
|  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 3 | аг. Марцебылино, гражданское кладбище Марцебылинское | Ремонт штакетных деревянных декоративных заборов и их окраска | Анашкевич С.В.,  Логинов А.М. | до 1 июня |
|  | Замена пришедших в негодность бетонных декоративных заборов и столбов и их окраска | Анашкевич С.В.,  Логинов А.М. | до 1 июня |
|  | Очистка тротуаров от песка и травы бордюров | Бервяченок Ю.М., Анашкевич С.В.,  Логинов А.М.,  Васюкович В.И. | по мере необходимости |
|  | Уборка несанкционированных свалок | Анашкевич С.В.,  Логинов А.М.,  Карандей А.В. | по мере необходимости |
|  | Удаление борщевика (выборочно), сорной растительности и удаление поросли кустарника | Анашкевич С.В.,  Логинов А.М.,  Васюкович В.И. | по мере необходимости |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 4 | д. Ореховно | Обкос территории площадью 0,30 га | Анашкевич С.В.,  Любоза В.А. | по мере необходимости |
|  |  | Грейдирование улиц | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
|  |  | Содержание территории около памятника итальянским военнопленным и мирным жителям | Сыропятко А.С. | постоянно |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 5 | д. Гвоздово, гражданское кладбище Гвоздовское | Обкос территории и удаление поросли | Анашкевич С.В.,  Карандей А.В. | по необходимости |
|  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 6 | д. Станули | Обкос травяной растительности, 0,60 га | Анашкевич С.В.,  Карандей А.В.  Мушкат С.П. | по мере необходимости |
|  |  | Вырубка поросли кустарника, 0,01 га | Анашкевич С.В.,  Карандей А.В.  Мушкат С.П. | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт и подсыпка уличной сети | Анашкевич С.В.,  Карандей А.В.  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 7 | д. Жабинка,  д. Латушки,  д. Гаркуши,  гражданское кладбище Гаркуши | Обкос территории, 1,0 га | Карандей А.В.  Мушкат С.П.,  Анашкевич С.В. | по мере необходимости |
|  | Уборка мусора на кладбище | Карандей А.В.  Мушкат С.П.,  Анашкевич С.В. | по мере необходимости |
|  | Обкос растительности и удаление поросли  на кладбище | Карандей А.В.  Мушкат С.П.,  Анашкевич С.В. | по мере необходимости |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 8 | д. Обруб-Березвечский | Косметический ремонт памятника воинам-землякам и окраска ограждения | Анашкевич С.В., Мушкат С.П.,  Любоза В.А., | до 5 мая |
|  |  | Выкашивание около памятника и обочин дорог | Анашкевич С.В., Мушкат С.П.,  Любоза В.А., | по мере  необходимости |
|  |  | Удаление борщевика около пустующего дома | Анашкевич С.В., Мушкат С.П.,  Любоза В.А., | до 1 июня |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 9 | д. Каминщина | Обкос травяной растительности, 0,50 га | Мушкат С.П.,  Анашкевич С.В. | по мере необходимости |
|  |  | Грейдирование ул. Садовая, ул. Новосёлов | Кашмило С.Г.,  Бервячонок Ю.М.,  Анашкевич С.В. | до 1 мая |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 10 | д. Мамаи и гражданское кладбище Мамаи | Обкос травяной растительности (1,0 га) и удаление поросли, 0,10 га | Анашкевич С.В. | по мере необходимости |
|  | Обкос травяной растительности и удаление поросли на кладбище | Анашкевич С.В., Лукашевич Л.А. | по мере необходимости |
|  | Уборка мусора с кладбища | Анашкевич С.В., Лукашевич Л.А. | по мере необходимости |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 11 | д. Хотиловщина, гражданское кладбище Хотиловское | Обкос обочин дороги, 0,5 км | Любоза В.А.,  Анашкевич С.В. | до 1 сентября |
|  | Ремонт моста (замена трубы) | Бервячонок Ю.М. | Апрель-май |
|  | Обкос травяной растительности и удаление поросли на кладбище | Любоза В.А.,  Анашкевич С.В. | до 1 сентября |
|  | Уборка мусора с кладбища | Любоза В.А.,  Анашкевич С.В. | до 1 сентября |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 12 | д. Шубники,  гражданское кладбище  Шубники | Удаление борщевика Сосновского, 4,0 га | Мушкат С.П.,  Анашкевич С.В. | по мере необходимости |
|  | Обкос травы и удаление поросли на кладбище | Мушкат С.П.,  Анашкевич С.В. | по мере необходимости |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  |  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  |  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 13 | д. Кисаревщина, гражданское кладбище Кисаревщина | Обкос придорожной полосы (0,5 км) | Сыропятка А.С.  Анашкевич С.В. | до 1 июля |
|  | Обкос травы и удаление поросли на кладбище | Сыропятко А.С.,  Анашкевич С.В. | до 1 июля |
|  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 14 | д. Дмитровщина, гражданское кладбище Дмитровщина | Обкос травы и удаление поросли на кладбище | Цынкевич Э.И.,  Анашкевич С.В. | до 1 июля |
|  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
|  | Грейдирование и подсыпка улиц | Анашкевич С.В.,  Карандей А.В.  Бервячонок Ю.М. | по графику |
| 15 | д. Кухты,  д. Угляне,  гражданское кладбище  д. Кухты,  д. Угляне | Обкос обочин дороги (120 пог. м) и территории кладбища | Цинкевич Э.И.,  Анашкевич С.В. | до 1 августа |
|  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 16 | д. Пырщина, гражданское кладбище Пырщина | Обкос сорной растительности | Васюкович В.И.,  Анашкевич С.В. | до 1 августа |
|  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |
| 17 | д. Залесье и гражданское кладбище Колесники | Обкос сорной растительности около памятника партизанам  Обкос и удаление поросли на кладбище | Пискунович С.Ф.,  Мушкат С.П.,  Анашкевич С.В. | до 1 июля  до 1 сентября |
|  |  | Проведение подворного обхода с выдачей предписаний по наведению порядка | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В. | с апреля постоянно |
|  | Работа с населением по удалению старых плодовых  деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях | Анашкевич С.В.,  старейшины | постоянно |
|  | Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летнего периода | Анашкевич С.В.,  Сарбантович Т.В.,  старейшины | май-октябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУО «Озерецкая детский сад – средняя школа» | аг. Озерцы | Побелка фундамента здания | Лукашевич Л.А. | май |
|  |  | Разбивка клумбы и высадка рассады цветов | Лукашевич Л.А. | май-июнь |
|  |  | Обкос территории школы и парка | Лукашевич Л.А. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Культурный центр  аг. Озерцы | аг. Озерцы | Обкос территории | Отдел культуры по мере  необходимости | |
|  |  |
|  |  |  |
| 2 | Культурный центр  аг. Марцебылино | аг. Марцебылино | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Худобахишев Л.Р. | май |
|  |  | Обкос газонов и сорной растительности | Худобахишев Л.Р. | по мере необходимости |
|  |  |  | Побелка бордюров | Худобахишев Л.Р. | апрель |
| 3 | Библиотека, центр культуры и музыкальная школа | аг. Озерцы | Обустройство клумб и высадка  рассады цветов | Мышковская М.К. Карпушонок Н.В.  Рачицкая С.В. | май |
| Обкос территории | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Озерецкая сельская врачебная амбулатория | аг. Озерцы | Уборка территории | постоянно | Шабалина М.А. |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | магазин аг. Озерцы | аг. Озерцы | Обкос прилегающей территории | Вертинская Л.А., | май |
|  |  |  | май |
| 2 | магазин «Криничка» | аг. Озерцы | Уборка территории и автобусной остановки | Петрашонок А.В. | по мере необходимости |
|  |  |  | Обустройство клумб, высадка рассады цветов | Петрашонок А.В. | май |
| 3 | магазин «Оазис» | д. Станули | Обустройство двух цветников, высадка рассады цветов | Кузьмич В.А. | май |
| 4 | кафе «Вероника» | д. Ореховно | Уборка территории | Мицкевич О.И. | постоянно |
| 5 | Магазин «Мечта» | аг. Озерцы | Уборка,подкос территории, посадка цветов | Поляк О. | Постоянно |
| 6 | Магазин Витебский облпотребсоюз | аг. Марцебылино | Уборка,подкос территории | Вертинская Л.А. | Постоянно |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Почтовое отделение Озерцы | аг. Озерцы | Обкос прилегающей территории | Масло А.Э. | по мере необходимости |
|  |  |  |  |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование КПП | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | На территории сельского совета не имеется | – | – | – | – |

СБЕРКАССА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | *На территории сельского совета не имеется* | – | – | – | – |

ЛЕСНИЧЕСТВО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Глубокское лесничество | д. Ореховно | Обкос территории возле здания лесничества, обустройство клумб | Пискунович С.Ф. | по мере необходимости |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхоз-организации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГП «Озерцы» | фермы | – | Наведение порядка на территориях, прилегающих к фермам | Мушкат С.П. | постоянно |
|  |  | мехмастерская | аг. Озерцы | Наведение порядка на территории | Мушкат С.П. | постоянно |
|  |  | административное здание | аг. Озерцы | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Мушкат С.П. | май |
|  |  | сельскохозяйственные земли | – | Удаление борщевика Сосновского на сельхозземлях и прилегающих к ним территориях | Мушкат С.П. | по мере необходимости |
| 2 | УП «Мерецкие» | мехматерская | – | Наведение порядка на территории мехмастерской | Логинов А.М. | постоянно |
|  |  | сельскохозяйственные земли | – | Удаление борщевика на сельхозземлях и прилегающих к ним территориях | Логинов А.М. | по мере необходимости |
|  |  | административное здание | – | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Логинов А.М. | май |
| 3 | Арендный участок «Глубокская птицефабрика» | административное здание | – | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Суховило Т.А. | май |
|  | административное здание | – | Уборка от песка и травы бордюров и побелка | Суховило Т.А. | май |
|  | административное здание | – | Обкос прилегающих территорий | Суховило Т.А. | по мере необходимости |

УЧАСТКИ УП ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участка | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | На территории сельского совета не имеется | – | – | – | – |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Озерецкий сельский исполнительный комитет | аг. Озерцы | Разбивка клумб и высадка рассады цветов  Очистка и побелка ограждения | Анашкевич С.В. | май |
|  |  |
|  |  |

ЗДАНИЕ ЧП д. Обруб-Березвенчский

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Обкос сорной растительности по периметру, прилегающему к территории ЧП | Карман В.М. | по мере необходимости |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Наведение порядка около автобусных остановок: покраска элементов, уборка мусора, подкоска  Грейдирование и подсыпка улиц | Тисецкий П.Л.,  Бервячонок Ю.М. | постоянно |

**ПЛИССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Плиса | Проведение подворного обхода  Грейдирование улиц Октябрьская, Заречная, Ленина, Польная, 1-го Мая  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов и многоквартирных жилых домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков  Удаление поросли ДКР | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
|  |  |
| 2 | аг. Гатовщина | Проведение подворного обхода  Грейдирование улиц Молодёжная, Луговая  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домови многоквартирных жилых домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 3 | аг. Мнюто 1 | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Лесная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 4 | д. Матюково | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Лесная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 5 | д. Бортники | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Молодёжная, ямочный  ремонт улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении  весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков. | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 6 | д. Заборье | Проведение подворного обхода  Ямочный ремонт улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении  весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 7 | д. Володьково | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 8 | д. Осово | Проведение подворного обхода  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 9 | д. Матясы | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении  весенне-летного периода.  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 10 | д. Роща | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 11 | д. Замошье | Проведение подворного обхода  Ямочный ремонт и грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 12 | д. Старники | Проведение подворного обхода  Ямочный ремонт улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 13 | д. Щербы | Проведение подворного обхода  Ямочный ремонт улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 14 | д. Велец | Проведение подворного обхода  Ямочный ремонт улицы Лужковская  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 15 | д. Озёрки | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Озёрная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 16 | д. Суклино | Проведение подворного обхода  Грейдирование улиц Суклинская, Плисская  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 17 | д. Шепелево | Проведение подворного обхода  Ямочный ремонт улицы Заречная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 18 | д. Мнюто 2 | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Садовая и ямочный ремонт улицы Подгорная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 19 | д. Заулки | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Задорожская  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 20 | д. Задорожье | Проведение подворного обхода  Ямочный ремонт улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 21 | д. Горовые | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 22 | д. Горностаи | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 23 | д. Усово | Проведение подворного обхода  Ямочный ремонт улицы Усовская  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 24 | д. Марково | Проведение подворного обхода  Ямочный ремонт улицы Зелёная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 25 | д. Дубовщина | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков  Обкос территории возле дома СХФ «Прошково» | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 26 | д. Лозино | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков  Обкос территории возле домов СХФ «Прошково» | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  Яцыно А.О.,  население | апрель-  октябрь |
| 27 | д. Заболотье | Проведение подворного обхода  Грейдирование и подсыпка улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 28 | д. Жавнерчики | Проведение подворного обхода  Грейдирование и подсыпка улицы Центральной  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 29 | д. Якубенки | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 30 | д. Протасы-  Якубенские | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 31 | д. Драбовщина | Проведение подворного обхода  Ямочный ремонт улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 32 | д. Соино | Проведение подворного обхода  Ямочный ремонт улицы Центральная, грейдирование улицы Минская  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Посадка цветов и формирование клумб возле частных домов  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 33 | д. Протасы-  Кукровские | Проведение подворного обхода  Грейдирование улиц Школьная, Озёрная, Параллельная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 34 | д. Ойчизна | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 35 | д. Поречье | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 36 | х. Артёмы | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 37 | д. Кукры | Проведение подворного обхода  Грейдирование и подсыпка улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 38 | д. Толстики | Проведение подворного обхода  Грейдирование и подсыпка улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 39 | д. Жини | Проведение подворного обхода  Грейдирование улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 40 | д. Закревщина | Проведение подворного обхода  Грейдирование и подсыпка улицы Центральная  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 41 | д. Юзефово | Проведение подворного обхода  Работа с населением по удалению старых плодовых деревьев, подрезке деревьев на частных подворьях  Работа с населением по подкоске травы на своих дворовых территориях и прилегающих территориях на протяжении весенне-летного периода  Обкос мест общего пользования и пустующих участков | Плисско В.Н.,  Сарбантович Т.В.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  население | апрель-  октябрь |
| 42 | Территория  гражданских  кладбищ | Благоустройства прилегающей территории:  вырубка кустарников, подкоска сорной растительности, уборка аварийных деревьев,  ремонт забора, ремонт и обустройства мест временного складирования мусора, контейнерных площадок | Карандей А.В.,  Ярахнович Н.А.  население,  старейшины | апрель-  октябрь |
| 43 | Территория  памятников  погибшим землякам | Благоустройства прилегающей территории:  подкоска сорной растительности, посадка цветов и формирование клумб;  косметический ремонт памятников | Плисско В.Н.,  Плавинский В.Ф.,  Гридюшко З.И.,  Хрол М.И.. | апрель-  октябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | УО «Плисская средняя школа Глубокского района» | д. Плиса | Уборка прилегающей территории | Плавинский В.Ф. | апрель-  октябрь |
|  |  | Посадка цветов и обустройство клумб |
|  |  | Обкос прилегающих и закрепленных территорий |
| 2 | УО «Суклинский детский сад Глубокского района» | аг. Мнюто 1 | Уборка прилегающей территории | Борткевич Г.М. | апрель-  октябрь |
|  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  | Обкос прилегающих и закрепленных территорий |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Гатовщинская сельская библиотека-клуб | аг. Гатовщина | Уборка прилегающей территории | Гридюшко З.И. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  |  | Обкос прилегающих и закрепленных территорий |
| 2 | Мнютский СДК,  Мнютская сельская библиотека | аг. Мнюто 1 | Уборка прилегающей территории | Хрол М.И.,  Ребенок Е.И. | апрель-  октябрь |
|  | Посадка цветов и обустройство клумб, 5 шт. |
|  |  |  | Обкос прилегающих и закрепленных территорий |
| 3 | Матюковская сельская библиотека | д. Матюково | Уборка прилегающей территории | Хрол Н.М. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий |
| 4 | Бортниковская сельская библиотека | д. Бортники | Уборка прилегающей территории | Гинтофт Р.В. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Мнютская врачебная амбулатория общей практики | аг. Мнюто 1 | Уборка прилегающей территории | Савченко Л.В. | апрель-  октябрь |
|  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  | Обкос прилегающей территорий |
| 2 | Гатовщинский ФАП | аг. Гатовщина | Уборка прилегающей территории | Горовая О.А. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий |
| 3 | Плисский ФАП | д. Плиса | Уборка прилегающей территории | Махальская О.С. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий |
| 4 | Матюковский ФАП | д. Матюково | Уборка прилегающей территории | Петкевич Т.Р. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий |
| 5 | Бортниковский ФАП | д. Бортники | Уборка прилегающей территории | Козловская А.В. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Магазин Гатовщина | аг. Гатовщина | Уборка прилегающей территории | Рязанцева С.К. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий |
| 2 | Магазин Велец | д. Велец | Уборка прилегающей территории | Хромая А.О. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий |
| 3 | Магазин «Лилия» | аг. Мнюто 1 | Уборка прилегающей территории | Пялинок Л.Ю. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий |
| 4 | Магазин Бортники | д. Бортники | Уборка прилегающей территории | Синявская О.Н.,  Шауро Л.А. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий |
| 5 | Магазин «Апельсинчик» | аг. Мнюто | Уборка прилегающей территории | Захарчёнок Т.Н. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий |
| 6 | Магазин «Ивушка» | д. Плиса | Уборка прилегающей территории | Ермакович П.К. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий |
| 7 | Магазин «Рамонка» | д. Матюково | Уборка прилегающей территории | Бородич С.В. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Отделение почтовой связи Мнюто | аг. Мнюто 1 | Уборка прилегающей территории | Аниськович М.С. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий |
| 2 | Отделение почтовой связи Плиса | д. Плиса | Уборка прилегающей территории | Радишевская Е.И. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумбы |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхоз-организации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ОАО «Сельцы» | административное здание ОАО «Сельцы»,  мех. мастерские «Сельцы»,  МТФ «Гатовщина»,  МТФ «Осово»,  МТФ «Заборье» | аг. Гатовщина,  д. Осово,  д. Заборье | Уборка прилегающей территории, посадка цветов, обустройство клумб, обкос прилегающих и закрепленных территорий,  благоустройство сельскохозяйственных  объектов и прилегающих территорий, вырубка кустарников,  грейдирование  прилегающих территорий;  уборка ветхих строений;  ремонт заборов  поставников | Пашукевич В.Г. | апрель-  октябрь |
| 2 | СУП «Мнюто» | административное здание  УП «Мнюто»,  мех. мастерские «Мнюто»,  МТК «Шепелево»,  МТФ «Мнюто»,  МТФ «Суклино»,  Ферма «Плиса»,  Ферма «Щербы» | аг. Мнюто,  д. Шепелево,  д. Мнюто 2,  д. Суклино,  д. Плиса,  д. Щербы | Уборка прилегающей территории, посадка цветов, обустройство клумб, обкос прилегающих и закрепленных территорий,  благоустройство сельскохозяйственных  объектов и прилегающих территорий, вырубка кустарников,  грейдирование  прилегающих территорий;  уборка ветхих строений;  ремонт заборов  поставников | Абирало С.В. | апрель-  октябрь |
| 3 | ОАО «Черневичи» | мех. мастерские «Бортники»,  МТФ «Бортники»,  МТФ «Луговые»,  Ферма «Ойчизна»,  Ферма «Толстики» | д. Бортники,  д. Ойчизна,  д. Толстики | Уборка прилегающей территории, посадка цветов, обустройство клумб, обкос прилегающих и закрепленных территорий,  благоустройство сельскохозяйственных  объектов и прилегающих территорий, вырубка кустарников,  грейдирование  прилегающих территорий;  уборка ветхих строений;  ремонт заборов  поставников | Бабич В.В. | апрель-  октябрь |
| 4 | СХФ «Прошково» ОАО «Глубокский агросервис» | Административное здание СХФ «Прошково»,  мех. мастерские «Матюково»,  СТФ «Матюково»,  ферма «Матюково»,  ферма «Лозина» | д. Матюково,  д. Лозино | Уборка прилегающей территории, посадка цветов, обустройство клумб, обкос прилегающих и закрепленных территорий,  благоустройство сельскохозяйственных  объектов и прилегающих территорий, вырубка кустарников,  грейдирование  прилегающих территорий;  уборка ветхих строений;  ремонт заборов  поставников | Первов М.С. | апрель-  октябрь |

УЧАСТОК РУП ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участка | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Участок Плиса Глубокского РУП ЖКХ | д. Плиса | Уборка прилегающей территории котельной | Ярохнович Н.А. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Обкос прилегающий территории котельной и закрепленных территорий |
|  |  |  | Обкос прилегающих территорий к многоквартирным домам  № 1,2,3,4 по ул. Заречная |
|  |  |  | Обкос и удаление кустарника на двух гражданских кладбищах |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Плисский СИК | д. Плиса | Уборка прилегающей территории | Плисско В.Н. | апрель-  октябрь |
|  |  |  | Посадка цветов и обустройство клумб, 3 шт. |
|  |  |  |
|  |  |  | Обкос прилегающей территорий |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Уборка прилегающей территории возле остановочных павильонов Заборье, Гатовщина, Щербы, Велец, Мнюто 2, Бортники, Матюково, Плиса и остановочных пунктов Озерки, Суклино, Мнюто 1, Шепелево, Усово, Марково, Драбовщина, Протасы-Кукровские, Заулки, Матюково | Бервячонок Ю.М. | апрель |
| 2 | Покраска и текущий ремонт остановочных павильонов Заборье, Гатовщина, Щербы, Велец, Усово, Бортники, Матюково, Плиса | Бервячонок Ю.М. | апрель-май |
| 3 | Обкос прилегающих территорий и удаление кустарника возле остановочных павильонов и остановочных пунктов | Бервячонок Ю.М. | май-октябрь |
| 4 | Проведение ямочного ремонта в населенных пунктах Заборье, Гатовщина, Осово, Щербы, Велец, Мнюто 2, Шепелево, Усово, Марково, Драбовщина, Соино, Бортники, Задорожье, Юзефово | Бервячонок Ю.М. | апрель-октябрь |
| 5 | Грейдирование дорог проходящих по населенным пунктам Володьково, Роща, Матясы, Лозино, Жавнерчики, Дубовщина, Якубенки, Протасы-Якубенские, Протасы-Кукровские, Поречье, Артемы, Жини, Толстики, Заулки, Горовые, Горностаи | Бервячонок Ю.М. | апрель-октябрь |
| 6 | Обкос придорожных полос | Бервячонок Ю.М. | май-октябрь |

**ПОДСВИЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Бояры | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 2 | д. Вороново | Обкос территории (1 га), удаление поросли ДКР | Ролич В.С. | май-ноябрь |
| 3 | д. Вороново | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (12 м2) | Бервячонок Ю.М. | май |
| 4 | д. Городище | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия (250 пог. м) | Бервячонок Ю.М. | август |
| 5 | д. Добрезино | Обкос территории (1,2 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 6 | д. Замошье | Обкос территории (2 га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 7 | д. Киши | Обкос территории ( 3 га), удаление поросли ДКР | Ворона А.Л. | май-ноябрь |
| 8 | д. Киши | Ямочный ремонт асфальтового покрытия ул. Центральной (22 м2) | Бервячонок Ю.М. | май |
| 9 | д. Кубочники | Обкос территории (0,8 га), удаление поросли ДКР | Квятинский И.Э. | май-ноябрь |
| 10 | д. Ледники | Обкос территории (1га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 11 | д. Шараги | Обкос территории (2 га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В | май-ноябрь |
| 12 | д. Нестеровичи | Обкос территории (0,9 га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В | май-ноябрь |
| 13 | д. Лепляне | Обкос территории (1,2 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 14 | д. Малые Довыдки | Обкос территории (2,1 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 15 | д. Малые Довыдки | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (28 м2) | Бервячонок Ю.М. | май |
| 16 | д. Морги | Обкос территории (1,1 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 17 | д. Новая Вёска | Обкос территории (0,7 га), удаление поросли ДКР | Квятинский И.Э. | май-ноябрь |
| 18 | д. Новики | Обкос территории (0,8 га), удаление поросли ДКР | Ролич В.С. | май-ноябрь |
| 19 | д. Огурни | Обкос территории (1,9 га), удаление поросли ДКР | Ролич В.С. | май-ноябрь |
| 20 | д. Перевоз | Обкос территории (1,2 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 21 | д. Передолы | Обкос территории (3,2 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 22 | д. Передолы | Удаление 3-х аварийных деревьев | Квятинский Э.К. | май |
| 23 | д. Свилко 1 | Обкос территории (1,1 га), удаление поросли ДКР | Квятинский И.Э. | май-ноябрь |
| 24 | д. Свилко 2 | Обкос территории (1,9 га), удаление поросли ДКР | Ролич В.Р. | май-ноябрь |
| 25 | д. Свило 1 | Обкос территории (0,9 га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В | май-ноябрь |
| 26 | д. Свило 2 | Обкос территории (2,3 га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В | май-ноябрь |
| 27 | д. Селюты | Обкос территории (0,8 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 28 | д. Скребенец | Обкос территории (0,7 га), удаление поросли ДКР | Карандей А.В | май-ноябрь |
| 29 | д. Снорки | Обкос территории (0,8 га), удаление поросли ДКР | Квятинский И.Э. | май-ноябрь |
| 30 | д. Стефаново | Обкос территории (1,3 га), удаление поросли ДКР | Ролич В.С. | май-ноябрь |
| 31 | д. Стефаново | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (25 м2) | Бервячонок Ю.М. | май |
| 32 | д. Стринадки | Обкос территории (3,5 га), удаление поросли ДКР | Ролич В.С. | май-ноябрь |
| 33 | д. Стринадки | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (30 м2) | Бервячонок Ю.М. | май |
| 34 | д. Тиновка | Обкос территории (0,9 га), удаление поросли ДКР | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУО «Подсвильская  ясли-сад – средняя школа Глубокского района» | г.п. Подсвилье | Покраска и косметический ремонт ограждения детского сада | Саулич Л.И. | июнь |
|  |  |  | Побелка бордюров | Саулич Л.И. | апрель, май, июль, август |
|  |  |  | Посадка цветов (4500 шт.) | Саулич Л.И. | май, июнь |
|  |  |  | Посадка кустов спиреи  (6 шт.), хосты (20 шт.) | Саулич Л.И. | апрель-май |
|  |  |  | Благоустройство газонов  (1760 м2) | Саулич Л.И. | май-сентябрь |
|  |  |  | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Саулич Л.И. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Филиал № 3 ГУК «Глубокская централизованная клубная система» Подсвильский центр культуры | г.п. Подсвилье | Покраска цоколя и парапета по всему периметру здания | Герасимович В.Г. | май |
|  |  |  | Уход за газоном  (50 пог. м) | Герасимович В.Г. | по мере необходимости |
|  |  |  | Уборка закрепленной территории | Герасимович В.Г. | по мере необходимости |
| 2 | Филиал № 3 ГУК «Глубокская централизованная библиотечная система» Подсвильская горпоселковая библиотека | г.п. Подсвилье | Устройство цветников  (2 шт.) | Яцковская С.П. | май-июнь |
| 3 | ГУО «Подсвильская детская школа искусств» | г.п. Подсвилье | Уход за газоном (50 кв.м.) | Рудак Л.С. | по мере необходимости |
|  |  |  | Устройство клумбы  (1 шт.) | Рудак Л.С. | май |
|  |  |  | Уход за декоративными кустарниками | Рудак Л.С. | по мере необходимости |
|  |  |  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Рудак Л.С. | по мере необходимости |
| 4 | Филиал № 2 ГУК «Глубокская централизованная библиотечная система» Подсвильская детская библиотека | г.п. Подсвилье | Уход за газоном | Коляго О.И. | по мере необходимости |
| 5 | Филиал № 3 ГУК «Глубокская централизованная клубная система» Глубокский Дом ремесел г.п. Подсвилье | г.п. Подсвилье | Устройство цветников  (2 шт.) | Матюшонок В.З | май-июнь |
|  |  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Матюшонок В.З. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | УЗ «Глубокая ЦРБ» Подсвильская райбольница | г.п. Подсвилье | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Семенас А.Э. | по мере необходимости |
|  |  |  | Благоустройство клумб и газонов, посадка цветов  (450 м2) | Семенас А.Э. | май-июнь |
|  |  |  | Побелка деревьев (20 шт.) и бордюр (200 пог. м) | Семенас А.Э. | апрель |
| 2 | Аптека № 98  г.п. Подсвилье | г.п. Подсвилье | Благоустройство клумб и газонов, посадка цветов  (15 м2) | Папакуль Т.Л. | май-июнь |
|  |  |  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий  (30 пог. м) | Папакуль Т.Л. | по мере необходимости |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ИП Бородич | д. Стринадки | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Бородич С.В. | по мере необходимости |
| 2 | Магазин «Золотой колос» РУСПП «Глубокский комбикормовый завод» | г.п. Подсвилье | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Куприенко О.В. | по мере необходимости |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Почтовое отделение Подсвилье | г.п. Подсвилье | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Чешун А.Д. | по мере необходимости |
|  |  |  | Текущий ремонт крыльца | Масло А.Э. | май |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование КПП | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | КПП Подсвилье | г.п. Подсвилье | Обустройство цветника и газона | Карандей А.В. | май-июнь |

СБЕРКАССА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | № 208/2097  АСБ «Беларусбанк» | г.п. Подсвилье | Устройство клумбы | Пискунович И.Н. | май-июнь |
|  |  |  | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Пискунович И.Н. | по мере необходимости |

ЛЕСНИЧЕСТВО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГЛХУ «Двинская экспериментальная лесная база Института леса Национальной академии наук Беларуси» | г.п. Подсвилье | Наведение порядка на прилегающей и закрепленных территориях | Длужневский Э.К. | по мере необходимости |
|  |  |  | Обустройство цветников и газонов | Длужневский Э.К. | май-июнь |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | УП «Короли» | ферма Свилко | д. Свилко 2 | Наведение порядка и обустройство клумб | Мурашка А.Н. | май-июнь |
| 2 | УП «Голубичи» | ферма Лепляне | д. Лепляне | Наведение порядка и обустройство клумб | Ворона А.Л. | май-июнь |

УЧАСТКИ УП ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участка | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Подсвильский | г.п. Подсвилье | Посадка деревьев (20 шт.) | Шумская З.Ф. | апрель-май |
|  |  |  | Ремонт детской площадки | Шумская З.Ф. | май |
|  |  |  | Подрезка деревьев по ул. Советская, Вокзальная  (20 шт.) | Шумская З.Ф. | март-апрель |
|  |  |  | Ямочный ремонт улиц  (250 м2) | Шумская З.Ф. | июль-август |
|  |  |  | Покраска цементной смесью бордюр по ул. Советской  (1000 пог. м) в г.п. Подсвилье | Шумская З.Ф. | апрель-май |
|  |  |  | Побелка деревьев по ул. Советская (35 шт.) | Шумская З.Ф. | апрель-май |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Подсвильский сельский исполнительный комитет | г.п. Подсвилье | Уход за газоном (20 м2) | Ерошевич А.В. | по мере необходимости |
|  |  |  | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Ерошевич А.В. | по мере необходимости |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнение |
| 1 | Покраска автобусной остановки в г.п. Подсвилье | Бервячонок Ю.М. | август |
| 2 | Ямочный ремонт ул. Советская в г.п. Подсвилье (48 м2.) | Бервячонок Ю.М. | май |

**ПРОЗОРОКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Богушевичи | Обкос территории (1,2 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы (ул. Лесная) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 2 | д. Заболотье | Обкос территории (0,1 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| 3 | д. Замхово | Обкос территории (1,2 га) | Михайловская И.И. | май |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы (ул. Центральная) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 4 | х. Замхово | Обкос территории (0,2 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| 5 | д. Карнацкие | Обкос территории (1,2 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| Обкос придорожной полосы (ул. Сельцо) | Бервячонок Ю.М | май-сентябрь |
| 6 | д. Косарево | Обкос территории (1,4 га), удаление поросли ДКР  (0,15 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Обкос придорожной полосы (ул. Дружная) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 7 | х. Ксты | Обкос территории возле памятного знака  (0,02га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| 8 | д. Лисицы | Обкос территории (0,2 га) | Михайловская И.И. | май |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы (ул. Ромашковая) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 9 | д. Лоси | Обкос территории (0,8 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
|  | Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы (ул. Родниковая) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 10 | х. Мазурово | Обкос территории (0,16 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 11 | х. Малость | Обкос территории (0,2 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| Обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 12 | д. Мирончики | Обкос территории (0,1 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| Обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 13 | х. Новинки | Обкос территории (0,5 га) | Бабич В.В. | май-ноябрь |
| 14 | х. Павинщина | Обкос территории (0,2 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| 15 | д. Полевачи | Обкос территории (0,6 га) | Михайловская И.И. | май |
| 16 | аг. Прозороки | Обкос территории (7,0 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Удаление поросли ДКР на общественных кладбищах | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Уборка и обкашивание территории возле воинских захоронений и на могиле И.Т.Буйницкого | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| 17 | х. Ромашки | Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 18 | х. Рослево | Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 19 | д. Санники | Обкос территории (1,5 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 20 | х. Саннички | Обкос территории (0,2 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| 21 | д. Сахновичи | Обкос территории (0,2 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Обкос придорожной полосы (ул. Гиньковская) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 22 | д. Сёмки | Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 23 | д. Скряжено | Обкос территории (0,4 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы ( ул. Веселушная) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 24 | х. Слобода | Обкос территории (0,2 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 25 | х. Чабаны | Обкос территории (0,2 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| 26 | аг. Черневичи | Обкос территории (6,5 га) | Михайловская И.И. | май-ноябрь |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| Уборка территории и текущее содержание детской площадки | Бабич В.В. | май-ноябрь |
| 27 | д. Шалушино | Обкос территории (0,2 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 28 | д. Шилово | Обкос территории (0,15 га) | Домовладельцы | май-ноябрь |
| 29 | д. Шитики | Обкос придорожной полосы (ул. Купальская) | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |
| 30 | д. Щелкуны | Обкос территории (0,3 га) | Михайловская И.И. | май-сентябрь |
| Грейдирование дорожного покрытия и обкос придорожной полосы | Бервячонок Ю.М. | май-сентябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУО «Прозорокская средняя школа Глубокского района  им. И.Т.Буйницкого» | аг. Прозороки | Побелка бордюров | Юркевич Н.Б. | апрель, июль, август |
|  |  | Посадка цветов (5000 шт.) | Юркевич Н.Б. | май, июнь |
|  |  | Посадка кустов (20 шт.), | Юркевич Н.Б. | апрель-май |
|  |  | Благоустройство газонов  (1200 м2 ) | Юркевич Н.Б. | май-сентябрь |
|  |  | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Юркевич Н.Б. | по мере необходимости |
| 2 | ГУО «Черневичская базовая школа Глубокского района» | аг. Черневичи | Подсыпка, выравнивание подъездных путей к учреждению образования | Вырвич В.В. | апрель |
|  |  | Посев, посадка, закладка клумб; прополка, рыхление; полив и подкормка цветочных и овощных культур | Вырвич В.В. | апрель-август |
|  |  |  | Побелка бордюров | Вырвич В.В. | апрель, май, июль, август |
|  |  |  | Выравнивание бордюров | Вырвич В.В. | апрель, май, июль, август |
|  |  |  | Изготовление цветочных, ландшафтных композиций | Вырвич В.В. | май-июнь |
|  |  |  | Скашивание и уборка многолетней травы на пришкольной территории, стадионе и игровой площадке | Вырвич В.В. | май-сентябрь |
|  |  |  | Косметический ремонт (покраска) оборудования на игровой площадке | Вырвич В.В. | июль |
|  |  |  | Косметический ремонт ограждения учреждения образования | Вырвич В.В. | апрель, август |
|  |  |  | Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Вырвич В.В. | март-октябрь |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Филиал № 14 ГУК «Глубокская централизованная клубная система» Прозорокский сельский Дом культуры | аг. Прозороки | Побелка фундамента, цементных скамеек, вазы | Крупко В.Н. | июль |
|  |  | Оформление клумбы | Крупко В.Н. | май |
|  |  | Обкос прилегающей территории и прополка клумб | Крупко В.Н. | по мере необходимости |
|  |  | Посадка цветов (500 шт.) | Крупко В.Н. | май-июнь |
| 2 | Филиал № 4 ГУК «Глубокская централизованная клубная система» Черневичский сельский Дом культуры | аг. Черневичи | Косметический ремонт ограждения | Пустынникова Р.М. | июнь |
| Побелка бордюров | Пустынникова Р.М. | апрель |
| Посадка цветов (200 шт.) | Пустынникова Р.М. | май, июнь |
| Уборка прилегающей и закрепленных территорий | Пустынникова Р.М. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | УЗ «Прозорокская  БСУ с АВОП» | аг. Прозороки | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Паращенко Л.Н. | по мере необходимости |
|  |  | Благоустройство клумб и посадка цветов (1200 шт.) | Паращенко л.Н. | май-август |
|  |  |  | Побелка фундамета и бордюра (150 пог. м) | Паращенко Л.Н. | апрель-май |
| 2 | Черневичский ФАП | аг. Черневичи | Благоустройство клумб и газонов, посадка цветов  (15 м2) | Думшенко В.В. | май-июнь |
|  |  |  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий  (30 пог. м) | Думшенко В.В. | по мере необходимости |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | магазин Ушачского райпо | аг. Прозороки | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумб (посадка цветов – 50 шт.) | Баранчук Л.Ю. | по мере необходимости, май-июнь |
| Ремонт крыльца | Баранчук Л.Ю. | июнь-август |
| 2 | Ушачское райпо  магазин д. Полевачи | аг. Прозороки | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумб | Лукашёнок И.Ю. | по мере необходимости |
| 3 | ЧУП «Меруна»  магазин «Талер» | аг. Прозороки | Наведение порядка на прилегающей территории | Шнитко С.С. | по мере необходимости |
| 4 | Докшицкое райпо  магазин «Крынічка» | аг. Черневичи | Наведение порядка на прилегающей территории | Самусёнок С.И. | по мере необходимости |
| 5 | ИП Брехун С.А.  магазин «Светлана» | аг. Черневичи | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Брехун С.А. | по мере необходимости |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Почтовое отделение Прозороки | аг. Прозороки | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Щелкун Т.Р. | по мере необходимости |
|  |  |  | Посадка цветов (50 шт.) | Щелкун Т.Р. | май-июнь |
| 2 | Почтовое отделение Черневичи | аг. Черневичи | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Игнатович И.А. | по мере необходимости |
|  |  |  | Очистка фасада | Игнатович И.А. | май |
|  |  |  | Посадка цветов (50 шт.) | Игнатович И.А. | май-июнь |

ЛЕСНИЧЕСТВО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГЛХУ «Дисненский лесхоз»  Прозорокское лесничество | аг. Прозороки | Наведение порядка,  обкос прилегающей и закрепленных территорий | Альхимович А.А. | по мере необходимости |
|  |  | Обустройство цветников и газонов | Альхимович А.А. | май-июнь |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ОАО «Черневичи» | ферма Новинки | д. Санники | Наведение порядка и обкос территории | Бабич В.В. | май-октябрь |
|  |  | ферма Черневичи | аг. Черневичи | Наведение порядка и обкос территории | Бабич В.В. | май-октябрь |
|  |  | ферма Замхово | д. Замхово | Наведение порядка и обкос территории | Бабич В.В. | май-октябрь |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Прозорокский сельский исполнительный комитет | аг. Прозороки | Уход за газоном и клумбами | Михайловская И.И. | по мере необходимости |
|  |  | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Михайловская И.И. | по мере необходимости |
|  |  | Ремонт фасада административного здания | Михайловская И.И. | май-октябрь |
|  |  | Ремонт памятника погибшим землякам  в аг. Черневичи | Михайловская И.И. | май-октябрь |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Уборка территории, обкашивание и текущий ремонт остановочных павильонов и остановок д. Санники, д. Мирончики, д. Косарево, д. Сахновичи, д. Замхово, д. Скряжено, д. Полевачи, аг. Черневичи | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |

**ПСУЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Бобруйшина | Обкос территории (1,10 га), удаление поросли ДКР  (0,10 га) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (1,1 га) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
|  |  | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия (200 пог. м) | Бервячонок Ю.М. | июль |
| 2 | д. Галиново | Обкос территории (0,80 га), удаление поросли ДКР  (0,10 га) | Ючкович Ю.И. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (0,40 га) | Ючкович Ю.И. | май-ноябрь |
| 3 | д. Германовщина | Обкос территории (0,30 га) | Гиль А.В. | май-ноябрь |
| 4 | д. Горяни | Грейдирование дорожного покрытия, подсыпка (300 пог. м) | Бервячонок Ю.М. | август |
| 5 | х. Грязи | Обкос территории (0,30 га), удаление поросли ДКР Удаление очагов борщевика Сосновского | Гиль А.В.  Землепользователи | май-ноябрь |
| 6 | д. Залесная | Обкос территории (0,30 га), удаление поросли ДКР | Гиль А.В. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, выкашивание территории (0,50 га) | Гиль А.В. | май-ноябрь |
| 7 | д. Заозёрная | Обкос территории (0,5 га), удаление поросли ДКР | Войнич Ф.С. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (0,30 га) | Войнич Ф.С. | май-ноябрь |
| 8 | д. Заулок-Русский | Грейдирование дорожного покрытия, подсыпка | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
|  | Уборка территории кладбища, обкос территории (0,9 га)  Удаление очагов борщевика Сосновского | Пинчук О.Л.  Землепользователи | май-ноябрь  май-ноябрь |
| 9 | д. Зябки | Обкос территории (0,2 га), удаление поросли ДКР | Гиль А.В. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (1,1 га) | Гиль А.В. | май-ноябрь |
|  |  | Грейдирование и подсыпка дорожного покрытия (100 пог. м) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 10 | д. Ивесь | Обкос территории (0,30 га), удаление поросли ДКР  Проведение ямочного ремонта асфальта | Сивицкий Н.Ю.  (домовладельцы)  Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 11 | д. Колечполье | Обкос территории (0,60 га), удаление поросли ДКР | Гиль А.В. | май-ноябрь |
| 14 | д. Липово | Обкос территории (0,60 га), удаление поросли ДКР | Корсак М.И. | май-ноябрь |
| 15 | д. Лотыши | Обкос территории (0,40 га), удаление поросли ДКР | Корсак М.И. | май-ноябрь |
| 16 | д. Надозерье | Обкос территории (0,20 га), удаление поросли ДКР | Попко Д.Ю. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (0,70 га) | Попко Д.Ю. | май-ноябрь |
| 17 | д. Обруб | Обкос территории (0,80 га), удаление поросли ДКР | Довидович Г.Л. (домовладельцы) | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (0,80 га) | Довидович Г.Л. | май-ноябрь |
| 18 | д. Осиновка | Обкос территории (0,20 га), удаление поросли ДКР | Гиль А.В. | май-ноябрь |
| 19 | д. Острово | Обкос территории (0,60 га), удаление поросли ДКР (0,20 га) | Корсак М.И. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (0,60 га), аварийных деревьев | Корсак М.И. | май-ноябрь |
| 20 | д. Поженьки | Обкос территории (0,30 га) | Бервячонок Ю.М. | май-ноябрь |
| 21 | аг. Псуя | Обкос территории (2,00 га), удаление поросли ДКР | Верташонок Т.В. (домовладельцы) | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (1,40 га) | Верташонок Т.В. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории памятников (4 шт.) | Решетник О.С. | май-ноябрь |
| 22 | х. Скрабатуны | Обкос территории (0,20 га), удаление поросли ДКР | Сивицкий Н.Ю. (домовладельцы) | май-ноябрь |
| 23 | д. Слобода | Обкос территории (0,60 га), удаление поросли ДКР | Гиль А.В. | май-ноябрь |
| 24 | д. Слободка | Обкос территории (0,20 га), удаление поросли ДКР | Гиль А.В. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (0,30 га) | Решетник О.С. | май-ноябрь |
| 25 | д. Хролы | Обкос территории (0,60 га), удаление поросли ДКР | Сивицкий Н.Ю. (домовладельцы) | май-ноябрь |
| 27 | д. Чашки | Обкос территории (1,00 га), удаление поросли ДКР | Завадский В.В. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (0,70 га) | Завадский В.В. | май-ноябрь |
| 28 | д. Шо | Обкос территории (0,8 га), удаление поросли ДКР | Зевалич Т.Т. | май-ноябрь |
|  |  | Уборка территории кладбища, обкос территории (0,70 га) | Зевалич Т.Т. | май-ноябрь |
| 29 | х. Юстияново | Обкос территории (0,20 га), удаление поросли ДКР | Корсак М.И. | май-ноябрь |
| 30 | х. Яново | Обкос территории (0,10 га), удаление поросли ДКР | Гиль А.В. | май-ноябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУО «Псуевская  базовая школа Глубокского района» | аг. Псуя | Посадка кустарников (20 шт.) вдоль ограждения школы | Решетник О.С. | май |
|  |  | Побелка бордюров, фундамента, деревьев | Решетник О.С. | апрель, май |
|  |  |  | Посадка цветов (2500 шт.) | Решетник О.С. | май, июнь |
|  |  |  | Благоустройство памятников  (4 шт.) и мест захоронения польских солдат | Решетник О.С. | май-сентябрь |
|  |  |  | Уборка и обкос прилегающей и закрепленных территорий | Решетник О.С. | по мере необходимости |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Филиал № 12 Псуевский сельский клуб ГУК «Глубокская централизованная клубная система» | аг. Псуя | Уборка и обкос прилегающей территории | Тавгень Р.В. | май-ноябрь |
|  |  | Побелка фундамента по всему периметру здания | Тавгень Р.В. | май |
|  |  | Покраска бетонного забора вдоль закрепленной территории | Тавгень Р.В. | май |
|  |  |  | Устройство цветников  (2 шт.) | Тавгень Р.В. | май |
| 2 | Филиал № 50 Псуевская сельская библиотека  ГУК «Глубокская централизованная библиотечная система» | аг. Псуя | Устройство цветника  (1 шт.) | Павловская Г.М. | май-июнь |
| 3 | Ивесьская сельская библиотека-клуб | д. Ивесь | Уход за парком (0,40 га), благоустройство памятников (2 шт.) | Мисевич Т.В. | по мере необходимости |
| Устройство цветника (1 шт.) | Мисевич Т.В. | май |
| Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий | Мисевич Т.В. | по мере необходимости |
|  |  |  | Устройство цветника (1 шт.) | Мисевич Т.В. | май |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Псуевская врачебная амбулатория общей практики  УЗ «Глубокая ЦРБ» | аг. Псуя | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий (0,30 га) | Шульга О.В. | по мере необходимости |
|  |  | Благоустройство клумб, посадка цветов  (100 шт.) | Шульга О.В. | май-июнь |
|  |  | Побелка деревьев (20 шт.)  и фундамента здания | Шульга О.В. | апрель |
| 2 | Ивесьский фельдшерско-акушерский пункт  УЗ «Глубокая ЦРБ» | д. Ивесь | Благоустройство клумб и посадка цветов  (50 шт.) | Вежбицкая Л.Г. | май-июнь |
|  |  |  | Уборка и обкос прилегающих и закрепленных территорий  (0,10 га) | Вежбицкая Л.Г. | по мере необходимости |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ЧТУП «Псуевский» | аг. Псуя | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Гайдар О.В. | по мере необходимости |
| 2 | ЧТУП «Псуевский» | д. Ивесь | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Гайдар О.В. | по мере необходимости |
| 3 | Магазин Ушачского филиала Витебского областного потребительского общества | аг. Псуя | Наведение порядка на прилегающей территории, обустройство клумбы | Жаворонок З.В. | по мере необходимости |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Почтовое отделение Псуя | аг. Псуя | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Ошуркевич Л.А. | по мере необходимости |

ЛЕСНИЧЕСТВА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Псуевское лесничество  ГЛХУ «Двинская экспериментальная лесная база Института леса Национальной академии наук Беларуси» | д. Острово | Наведение порядка возле здания лесничества и закрепленных территориях | Длужневский Э.К. | по мере необходимости |
|  |  | Обустройство цветников | Длужневский Э.К. | май-июнь |
|  |  | Благоустройство закрепленных памятников | Длужневский Э.К. | май-ноябрь |
| 2 | Липовское лесничество  ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» | д. Липово | Наведение порядка возле здания лесничества и назакрепленных территориях | Корсак М.И. | по мере необходимости |
| Обкос территорий кладбища д. Острово | Корсак М.И. | май-ноябрь |
| Обустройство цветников | Корсак М.И. | май-июнь |
| Благоустройство закрепленных памятников | Корсак М.И. | май-ноябрь |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | КУПСХП «Яблонька» | ферма Новая Псуя | х. Новая Псуя | Обкос территории, наведение порядка и побелка ферм | Войнич Ф.С. | май-июнь |
| ферма Обруб | д. Обруб | Обкос территории, наведение порядка и побелка ферм | Войнич Ф.С. | май-июнь |
|  |  | ферма Ивесь | д. Ивесь | Обкос территории, наведение порядка и побелка ферм | Войнич Ф.С. | май-июнь |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Псуевский сельский исполнительный комитет | аг. Псуя | Обустройство цветников | Гиль А.В. | май |
|  |  | Уборка прилегающей и закрепленной территории | Гиль А.В. | по мере необходимости |
|  |  |  | Побелка деревьев и фундамента здания | Гиль А.В. | апрель |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Приведение в порядок остановочных пунктов | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 2 | Подсыпка гравием дороги Ивесь – Шо (80 пог. м) | Бервячонок Ю.М. | май |
| 3 | Подсыпка гравием дорог д. Колечьполье (30 пог. м),  д. Надозерье (80 пог. м), д. Бобруйщина (100 пог. м), д. Осиновка (100 пог. м), д. Горяни (100 пог. м) | Карандей А.В. | июнь |
| 4 | Установка, ремонт: дорожных знаков, указателей населенных пунктов | Бервячонок Ю.М. | июнь |

**УДЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Забелье | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по благоустройству придомовых территорий и обработки приусадебных участков  Обкос сорной растительности – 0,5 га  Удаление очагов борщевика Сосновского  Покраска 2-х въездных знаков, остановок  Обкос придорожной полосы  Грейдирование улицы  Уборка мусора на кладбище | Карман В.К.,  Тисецкий П.Л.,  Бервячонок Ю.М.  Кашмило С.Г. | по мере необходимости |
| 2 | д. Дегтяри | Удаление очагов борщевика Сосновского грейдирование, подсыпка дороги | Карман В.К.,  землепользователи,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 3 | д. Петровские | Удаление очагов борщевика Сосновского  грейдирование  Обкос сорной растительности;  Наведение порядка возле 2-х пустующих домов  Обкос придорожной полосы | Карман В.К.,  землепользователи,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 4 | д. Каштоляновщина | Обкос территории площадью, 0,5 га,  около домов для временного проживания  Удаление борщевика Сосновского, 1,0 га  Поддержание 3 строений панской усадьбы  в надлежащем состоянии  Грейдирование дороги  Обкос придорожной полосы | Карман В.К.,  землепользователи,  Бервячонок Ю.М.,  Логинов А.М. | по мере необходимости |
| 5 | д. Петруново | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по благоустройству придомовых территорий и обработки приусадебных участков  Обкос сорной растительности – 0,5 га  Удаление очагов борщевика Сосновского  Обкос придорожной полосы до границы землепользователей (своевременно)  Проведение ямочного ремонта асфальта | Карман В.К.,  землепользователи,  Бервячонок Ю.М.  Супраненок К.В. | по мере необходимости |
| 6 | д. Мерецкие | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по благоустройству придомовых территорий и обработки приусадебных участков  Обкос сорной растительности – 1,5 га  Удаление очагов борщевика Сосновского Ямочный ремонт дороги, Обкос придорожной полосы  Ремонт памятного знака  Обкос общественного кладбища, уборка мусора | Карман В.К.,  землепользователи,  Бервячонок Ю.М.,  Логинов А.М., Рыхлёнок К.Ф.  Тисецкий П.Л.  Карандей А.В. | по мере необходимости |
| 7 | д. Сапелино | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по благоустройству придомовых территорий и обработки приусадебных участков | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 8 | аг. Удело | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по благоустройству придомовых территорий и обработки приусадебных участков  Ремот ямочный дороги 3км, Обкос придорожной полосы регулярно, уборка мусора около астановочный павильонов,  Покраска остановок, знаков, нанесение дорожной разметки, ямочный ремонт асфальта  Обкос кладбища, уборка мусора регулярно | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.  Карандей А.В. | по мере необходимости |
| 9 | д. Лозичи | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по благоустройству придомовых территорий и обработки приусадебных участков  Обкос придорожной полосы  Покраска остановок, знаков, ограждения моста, нанесение дорожной разметки.  Работа с наследниками пустующих домов  Обкос кладбища, уборка мусора | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.  Карандей А.В. | по мере необходимости |
| 10 | д. Лужки | Обкос травяной растительности (0,5 га)  Наведение порядка возле 2-х пустующих домов  Обкос придорожной полосы  Обкос кладбища, уборка мусора | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.  Карандей А.В.. | по мере необходимости |
| 11 | д. Готовки | Обкос обочин дороги 1 км и вырубка кустарника вдоль обочин дороги  Обкос кладбища | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | по мере необходимости |
| 12 | д. Воронцы | Уборка территорий возле пустующих домов (2 шт.)  Обкос обочин дороги, 0,6 км  Обкос кладбища, уборка мусора | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | по мере необходимости |
| 13 | д. Мосар | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по благоустройству придомовых территорий и обработки приусадебных участков  Обкос придорожной полосы  Покраска остановок, знаков, ограждения моста, нанесение дорожной разметки, ямочный ремонт асфальта  Работа с наследниками пустующих домов  Обкос мест общего пользования  Обкос кладбища, уборка мусора | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.  Карндей А.А. | по мере необходимости |
| 14 | д. Луцк-Мосарский | Обкос обочин дороги  Обкос кладбища, уборка мусора  Работа с населением по выполнению правил благоустройства и содержания населенных пунктов  Удаление 8 деревьев на кладбище | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.  Карандей А.В. | по мере необходимости  до октября |
| 15 | д. Панфиловщина | Обкос территории населенного пункта | Вахович Ю.В. | по мере необходимости |
| 16 | д. Папшичи | Обкос обочин дороги  Работа с населением по выполнению правил благоустройства и содержания населенных пунктов  Обкос кладбища, уборка мусора | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.  Карандей А.В. | по мере необходимости |
| 17 | д. Бервяки | Обкос сорной растительности и вырубка кустарника.  Обкос кладбища, уборка мусора | Карман В.К.,  Старейшина  Карандей А.В.. | по мере необходимости |
| 18 | д. Сеньковцы | Обкос двух пустующих домов  Грейдирование дороги | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 19 | д. Соколово | Обкос обочин дороги, 0,4 км  Грейдирование подъездной дороги и улицы | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 20 | д. Новосёлки | Обкос обочин дороги 0,5 км  Грейдирование подъездной дороги и улицы  Обкос кладбища, уборка мусора | Карман В.К.,  Бервячонок Ю.М.  Карандей А.В. | по мере необходимости |
| 21 | д. Хотьки | Уборка территорий возле пустующих домов.  Обкос обочин дороги  Обкос кладбища, уборка мусора,  Грейдирование подъезда к населенному пункту | Карман В.К.,  старейшина,  Карандей А.В.  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 22 | д. Васьки | Вырубка кустарника (0,01 га);  Обкос обочин дороги (0,5 км).  Грейдирование подъездной дороги | Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 23 | д. Матясы | Обкос 2-х пустующих домов | Карман В.К.,  старейшина | по мере необходимости |
| 24 | д. Верхнее | Обкос территории населенного пункта, мест общего пользования 1,0 га  Покраска бордюров около памятника,  забора, посадка цветов, уход за клумбами  Регулярный подкос  Обкос кладбища, уборка мусора | Зенович Т.Т.,  Карман В.К.,  старейшина,  Бервячонок Ю.М.  Карандей А.В. | по мере необходимости |
| 25 | д. Раковцы | Обкос обочин дороги  Обкос кладбища, уборка мусора,  Грейдирование подъезда к населенному пункту | Карман В.К.,  Карандей А.В.  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 26 | д. Залеськи | Обкос обочин дороги  Обкос кладбища, уборка мусора,  Грейдирование подъезда к населенному пункту | Карман В.К.,  Карандей А.В.  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 27 | д. Запасники | Обкос обочин дороги  Обкос кладбища, уборка мусора,  Грейдирование подъезда к населенному пункту | Карман В.К.,  Карандей А.В.  Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 28 | д. Шоти | Обкос придомовых территорий 5-ти домов  Грейдирование дороги | Карман В.К.,  старейшина, | по мере необходимости |
| 29 | д. Русаки | Обкос придомовых территорий 5 домов  Грейдирование дороги | Карман В.К.,  старейшина, | по мере необходимости |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУО «Мерецковская детский сад – базовая школа» | д. Мерецкие | Обрезка и побелка деревьев | Гражевская И.С. | апрель |
|  |  |  | Уход за фруктовым садом | Гражевская И.С. | постоянно |
|  |  |  | Обрезка кустарников | Гражевская И.С. | июнь |
|  |  |  | Окультуривание искусственного водоема | Гражевская И.С. | апрель-сентябрь |
|  |  |  | Окультуривание альпийской горки *(прополка и формирование многолетников, высадка однолетников, подсыпка земли)* | Гражевская И.С. | постоянно |
|  |  |  | Благоустройство цветников | Гражевская И.С. | апрель |
|  |  |  | Ремонт и побелка бордюров | Гражевская И.С. | май |
|  |  |  | Ремонт и покраска забора | Гражевская И.С. | май-июнь |
|  |  |  | Постоянный уход за памятным знаком | Гражевская И.С. | постоянно |
| 2 | ГУО «Уделовская детский сад – базовая школа» | аг. Удело | Обкос территории | Бородич С.Е. | по мере необходимости |
|  |  | Покраска малых архитектурных форм, оборудования | Бородич С.Е. | май-июль |
|  |  | Разбивка клумб, посадка цветов 800 штук | Бородич С.Е. | май-июнь |
|  |  | Уход за памятниками погибших воинов землякам в аг. Удело, Мосар, Панфиловщина | Бородич С.Е. | май-октябрь |
|  |  | Обкос двух зданий Уделовского детсада (недостроенных) | Бородич С.Е. | май-октябрь |

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Уделовский центр культуры | аг. Удело | Уборка прилегающей теорритории | Джавшанашвили Т.Т | постоянно |
|  |  |  | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Джавшанашвили Т.Т | до 5 мая |
|  |  |  | Побелка деревьев, бордюров | Джавшанашвили Т.Т | апрель |
|  |  |  | Замена рекламного щита | Джавшанашвили Т.Т | май |
| 2 | Уделовска детская музыкальная школа | аг. Удело | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Шимко И.Б | май |
|  |  |  | Выкашивание сорной растительности | Шимко И.Б | по мере необходимости |
|  |  |  | Побелка деревьев | Шимко И.Б | май |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Аптека Удело | аг. Удело | Обкос территории возле здания аптеки | Лось Л.В. | по мере необходимости |
| 2 | Уделовская ВАОП | аг. Удело | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Сачко Р.Е. | май |
|  |  |  | Обкос сорной растительности, 0,3 га | Сачко Р.Е. | по мере необходимости |
|  |  |  | Побелка деревьев | Сачко Р.Е. | май |
| 3 | Мерецковский ФАП | д. Мерецкие | Замена вывески | Козел Ф.Ф. | июль |
|  |  |  | Побелка деревьев | Козел Ф.Ф. | май |
| 4 | Верхнянский ФАП | д. Верхнее | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Квач Г.Л. | май |
|  |  |  | Обкос сорной растительности, 0,1 га | Квач Г.Л. | по мере необходимости |
|  |  |  | Побелка клумб | Квач Г.Л. | май |
| 5 | Мосарский ФАП | д. Мосар | Разбивка клумб и высадка рассады цветов | Сабынич В.В. | май |
|  |  |  | Обкос сорной растительности, 0,1 га | Сабынич В.В. | по мере необходимости |
|  |  |  | Побелка деревьев | Сабынич В.В. | май |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | магазин Петруново, Верхнее | д. Петруново,  д. Верхнее | Обустройство цветника, высадка рассады цветов  50 шт. | Вертинская Л.А. | май |
|  |  |  | Содержание территории вокруг магазина в хорошем состоянии | Вертинская Л.А. | постоянно |
| 2 | магазин Мерецкие | д. Мерецкие | Обкос территории | ИП Баранович В.В. | по мере необходимости |
| 3 | магазин «Эконом» | аг. Удело,  д. Мосар | Обкос территории | ИП Василенко А.В. | по мере необходимости |
| 4 | Магазин Удело «Василек» | аг. Удело | Обустройство цветника, высадка рассады цветов 50 шт. | ИП Захарчёнок Т.П. | май |
|  |  |  | Содержание территории вокруг магазина в хорошем состоянии | ИП Захарчёнок Т.П. | постоянно |

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ОПС аг. Удело | аг. Удело | Обкос территории | Вертинская Е.Г. | по мере необходимости |
| 2 | ОПС д. Мерецкие | д. Мерецкие | Обкос территории | Снорик И.Н. | по мере необходимости |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование КПП | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | На территории сельского совета не имеется | – | – | – | – |

СБЕРКАССА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отделения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | Отделение №208 ОАО «АСБ Беларусбанк» | Удело | – | – | – |

ЛЕСНИЧЕСТВО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|  | На территории сельского совета не имеется | – | – | – | – |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | УП «За Родину» | Фермы Удело, Мосар, Михальцы, Папшичи, Верхнее, Раковцы, Васьки | аг. Удело,  д. Мосар,  д. Папшичи,  д. Верхнее,  д. Раковцы,  д. Васьки | Наведение порядка  на прилегающих территориях | Вахович Ю.В. | постоянно |
|  |  | Мехмастерские Удело, Мосар, Верхнее | аг. Удело,  д. Мосар,  д. Верхнее | Наведение порядка  на территории, обкос прилегающей территории | Вахович Ю.В. | постоянно |
|  |  | Склады, сушилки, сельский клуб Верхнее, детский сад, 2 многоквартирные дома № 22, № 24 в д. Верхнее | аг. Удело,  д. Мосар,  д. Верхнее | Обкос прилегающей территории | Вахович Ю.В. | по мере необходимости |
|  |  | Административные здания (контора, диспетчерская), столовые | аг. Удело,  д. Верхнее | Высадка цветов, уход за клумбами, регулярный обкос прилегающей территории | Вахович Ю.В. | постоянно |

УЧАСТОК УП ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участка | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Уделовский участок  УП ЖКХ, котельная  Удело | аг. Удело | Уборка территории от опилок, щепы и другого мусора | Рыхлёнок К.Ф. | май |
|  |  | Проведение ремонта ограждения вокруг котельной | Рыхлёнок К.Ф. | июль |
|  |  | Обкос общественных кладбищ на территории сельсовета | Рыхлёнок К.Ф. | по мере необходимости |
| 2 | Уделовский участок  УП ЖКХ, котельная Мерецкие | д. Мерецкие | Уборка территории от остатков древесины | Рыхлёнок К.Ф. | май |
|  |  | Обкос мест общего пользования многоквартирных домов Мерецкие | Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |
| 3 | Уделовский участок  УП ЖКХ, котельная Петруново | д. Петруново | Уборка территории от остатков древесины | Рыхлёнок К.Ф. | май |
|  |  | Обкос мест общего пользования многоквартирных домов Петруново | Рыхлёнок К.Ф. | постоянно |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Уделовский сельский исполнительный комитет | аг. Удело | Обкос территории вокруг здания сельисполкома,  0,15 га | Карман В.К. | постоянно |
|  |  |  | Обрезка спиреи около памятника | Карман В.К. | По мере необходимости |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ГУСО «Глубокский психоневрологический дом-интернат для пенсионеров и инвалидов» | д. Петруново | Сезонные работы в саду | Супранёнок К.В. | постоянно |
|  |  | Покраска бетонных бортовых камней, побелка деревьев сада | Супранёнок К.В. | постоянно |
|  |  | Ремонт малых архитектурных форм и покраска | Супранёнок К.В. | постоянно |
|  |  | Укладка тактильной плитки от ворот дома-интерната до крыльца | Супранёнок К.В. | постоянно |
|  |  | Установка памятников на кладбище дома-интерната  (14 шт.) | Супранёнок К.В. | постоянно |
|  |  | Обкос газонов, кюветов, территории кладбища, уход за цветниками | Супранёнок К.В. | постоянно |
|  |  | Борьба с борщевиком Сосновского | Супранёнок К.В. | постоянно |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЦЫ, ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнение |
| 1 | Ямочный ремонт улиц в аг. Удело | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 2 | Уборка и обкос территорий остановок автобуса | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 3 | Грейдирование улиц | Бервячонок Ю.М. | по мере необходимости |
| 4 | Покраска астоновочных повильонов аг. Удело, д. Лозичи,  д. Мосар, д. Верхнее, д. Петруново | Бервячонок Ю.М. | до 20 мая |

**УЗРЕЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | д. Рудница | Вырезка кустарников на кладбище 15 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц 0,22 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 2 | д. Микулино | Вырезка кустарников на кладбище 20 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц, 0,17 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 3 | д. Майсютино | Вырезка кустарников на кладбище 100 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц, 0,15 га  Благоустройство территории около воинского захоронения  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 4 | д. Голубчики | Вырезка кустарников на кладбище 100 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц 0,40 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 5 | д. Потупы | Вырезка кустарников на кладбище 70 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц 0,28 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 6 | д. Грицы | Вырезка кустарников на кладбище 30 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц 0,05га. | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 7 | д. Узречье | Вырезка кустарников на кладбище 60 м2  и вдоль дороги к кладбищу – 0,1 га  Грейдирование дороги к кладбищу  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора,  Обкос улиц – 0,6 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 8 | д. Кухарево | Вырезка кустарников на кладбище 30 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц 0,20 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 9 | д. Стуканы | Вырезка кустарников на кладбище 200 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц 0,44 га  Благоустройство территории около воинского захоронения  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 10 | д. Бычково | Вырезка кустарников на кладбище 20 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц 0,10 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 11 | д. Черёнка | Вырезка кустарников на кладбище 70 м2  Обкос территории кладбища  Уборка и вывоз мусора  Обкос улиц 0,70 га  Уборка территорий возле пустующих домов.  Грейдирование улиц.  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 12 | аг. Бабичи | Обкос улиц 0,96 га  Благоустройство территорий около памятника воинам-землякам,  Посадка деревьев и кустарников, 10 шт.  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 13 | д. Бараны | Обкос улиц 0,14 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 14 | д. Матошки | Обкос улиц 0,2 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 15 | д. Хромые | Обкос улиц 0,14 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 16 | д. Курьяново | Обкос улиц 0,10 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 17 | д. Нарушово | Обкос улиц 0,1 га  Уборка территорий возле пустующих домов.  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 18 | д. Старый Двор | Обкос улиц 0,1 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 19 | д. Лесники | Обкос улиц 0,20 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 20 | д. Горовляне | Обкос улиц 0,10 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 21 | д. Ратьки | Обкос улиц 0,03 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 22 | д. Романчуки | Обкос улиц 0,30 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 23 | д. Петровщина | Обкос улиц и парков 2,12 га  Благоустройство территорий около памятника и воинского захоронения  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |
| 24 | д. Двор-Узречье | Обкос улиц 0,33 га  Уборка территорий возле пустующих домов  Грейдирование улиц  Работа с населением по наведению порядка на своих подворьях | Борисов Д.В.,  Кривёнок В.М.,  Бервячонок Ю.М.,  Карандей А.В. | май-ноябрь |

II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Бабичевская сельская библиотека-клуб | аг. Бабичи | Обустройство цветника, высадка рассады цветов,  30 шт. | Войткевич Н.Н. | май |
| 2 | Петровщинский пункт выдачи Марцебылинской библиотеки | д. Петровщина | Обустройство цветника, высадка рассады цветов,  20 шт. | Счастная К.Ф. | май |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Петровщинский ФАП | д. Петровщина | Обустройство цветника, высадка рассады цветов  30 шт. | Волк С.И. | май |
| 2 | Бабичевская БСУ | аг. Бабичи | Обустройство цветника, высадка рассады цветов  200 шт. | Полянина А.И. | май |

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | магазин Докшицкого районного потребительского общества | аг. Бабичи | Обустройство цветника, высадка рассады цветов,  50 шт. | Почёпко С.Г. | май |
| 2 | магазин Докшицкого районного потребительского общества | д. Петровщина | Обустройство цветника, высадка рассады цветов,  50 шт. |  | май |

ЛЕСНИЧЕСТВО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесничества | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Узречское | д. Узречье | Обустройство цветника, высадка рассады цветов,  100 шт. | Струй М.С. | май |

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельхозорганизации | Объекты | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | ОАО «Золотая подкова» | фермы, мехмастерские, склады, сушильное хозяйство,  административные здания,  пустующих производственных зданий и жилых домов: | аг. Бабичи,  д. Петровщина, д. Черёнка,  д. Узречье,  д. Старый Двор | Проведение весенней уборки территорий  *(уборка и вывоз мусора, побелка фундаментов)* | Кривёнок В.М. | май |
|  | Высадка рассады цветов у здания диспетчерской, конторы, ферм | Кривёнок В.М. | май |
|  |  |  | Распашка и вовлечение в севооборот пустующих земельных участков, | Кривёнок В.М. | май |

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬИСПОЛКОМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Узречский сельский исполнительный комитет | д. Петровщина | Высадка цветов (200 шт.) у административного здания сельисполкома | Нарицына Л.В. | май |
|  |  | Покраска фундамента административного  здания сельсиполкома | Нарицына Л.В. | май |
|  |  | Стрижка живой изгороди | Нарицына Л.В. | по мере необходимости |
|  |  | Уборка территории детской игровой площадки | Нарицына Л.В. | по мере необходимости |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, УЛИЧНЫЕ ДОРОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Проведение весенней уборки территорий остановок  *(уборка территории, вывоз мусора, побелка, покраска)* | Бервячонок Ю.М.,  Почёпко В.Л. | апрель-май |
| 2 | Грейдирование дорог по улицам деревень | Бервячонок Ю.М.,  Почёпко В.Л. | по мере необходимости |