**Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой деятельности**

 по объекту «Возведение базовой станции в г.п. Подсвилье, Глубокского района, Витебской области»

**План-график работ**

 **по проведению оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС)**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 01.11.2023 г. по 29.11.2023г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 06.12.2023 г. по 18.12.2023г. |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 29.11.2023г. по 13.12.2023г. |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории Республики Беларусь | с 19.12.2023г. по 19.01.2024г. (срок проведения общественных обсуждений составит не менее 30 дней) |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС  | в случае обращения граждан о необходимости проведения собрания, дата проведения собрания будет сообщена дополнительно |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям  | с 22.01.2024 до 26.01.2024(в случае необходимости доработки отчета) |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | (срок проведения государственной экологической экспертизы – 1 месяц)с 29.01.2024г. до 29.02.2024г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы |

**Сведения о планируемой деятельности**

Проектными решениями предусмотрен монтаж проектируемых антенных опор, площадки под технологическое оборудование, антенно-фидерного оборудования на существующей базовой станции СООО «Мобильные ТелеСистемы», радиорелейного оборудования частотой 11 ГГц и прокладка подземной линии электроснабжения базовой станции.

Устанавливаемые антенны являются источником электромагнитного излучения.

Планируемая деятельность не оказывает трансграничное воздействие.

**Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности**

В процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду для объекта рассматриваются следующие альтернативные варианты реализации планируемой деятельности:

-«нулевая» альтернатива: полный отказ от реализации хозяйственной деятельности.

-реализация планируемой деятельности с использованием альтернативного оборудования с частотой 38ГГц.

-реализация планируемой деятельности в соответствии с проектными решениями: использование оборудования радиорелейной станции с частотой оборудования 11 ГГц на существующей базовой станции.

**Сведения о Заказчике**

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Унитарное предприятие по оказанию услуг «А1». Юридический адрес Заказчика: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-2, info@A1.by.

Унитарное предприятие «А1» – провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси. Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 г., став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 г. входит в состав международной группы A1 Telekom Austria Group, являющейся европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров беспроводных услуг. До августа 2019 г. компания вела операционную деятельность под брендом velcom.